АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы»

за 2022 год.

Цели и задачи Программы.

Основной целью программы является повышение качества и уровня благоустройства на территории Шегарского района.

Задачами программы являются:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2022 год предусмотрено осуществлять за счет средств федерального, областного и районного бюджетов в сумме  7 844 291,04 рублей, из них средства федерального бюджета – 6 960 032,31 рублей, средства областного бюджета – 215 258,73 рублей, средства местного бюджета – 669 000,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2022 году.

Предполагалось, что реализация программных мероприятий в 2022 году позволит повысить площадь благоустроенных общественных территорий в с.Мельниково,             а также приведет к улучшению благоприятных и комфортных условий для отдыха населения.

В  2022 году выполнено благоустройство общественной территории: «Парк Победы в с.Мельниково по ул.Ленина Шегарского района Томской области.⠀

Итоги реализации программы в 2022 году.

В результате реализации муниципальной программы в 2022 году выполнены все запланированные мероприятия в пределах выделенных бюджетных средств.

Общественная территория парк «Победы по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул. Ленина площадью – 6 400 м 2 полностью благоустроена и озеленена.

Затраты на реализацию мероприятий составили 7 804 285,42 рублей при плановом значении 7 844 291,04 рублей и исполнены на 99,49% (сумма уменьшилась в связи конкурсными процедурами).

Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в приложении №1 к Аналитической записке.

По условиям Соглашения о предоставлении субсидии из областного и федеральных бюджетов, денежные средства предоставлялись только на благоустройство общественной территории. Поэтому в 2022 году благоустройство дворовых пространств (территорий) не проводилось. В связи с этим, показатель «Доля благоустроенных дворовых пространств на территории района (с нарастающим итогом)» составил 30,3% и не изменился относительно значения показателя за 2018 год (30,3%).

- показатель «Площадь благоустроенных общественных пространств на территории района» при планируемом значении 0,318 га имеет фактическое значение 0,640 га, что больше планируемого показателя в  2 раза.

- показатель количество благоустроенных в течение года общественных пространств при планируемом значении - 1 имеет фактическое значение - 1 или 100 %.

- показатель «Доля благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом)» при планируемом значении 72,0  имеет фактическое значение 72,0 или 100 % исполнения.

- Жители района (трудовое и финансовое) участие в мероприятиях по благоустройству территории района в 2022 году  принимали в качестве трудового участия.

Вывод: Объем денежных средств, в т.ч. предоставление средств из областного и федерального бюджетов, был достаточным для реализация программных мероприятий.     В связи с этим работы, запланированные по благоустройству Парка Победы в с.Мельниково по ул.Ленина Шегарского района Томской области выполнены в полном объёме.

В целях достижения в 2023 году значений показателя, характеризующего достижение цели программы и решения установленных задач программы, необходимо рассчитать и скорректировать количественные и/или качественные целевые показатели муниципальной программы с учетом результата выполненных мероприятий в предыдущие годы.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы 					            М.С. Мальчуковский

Приложение №1

Информация о расходовании денежных средств на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2022 году

| № п/п МО | Виды работ |  | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (руб.) |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (руб.) |  | За счет средств регионального бюджета (руб.) | За счет средств муниципального бюджета, ( руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (руб.) | За счет средств граждан (руб.) | Примечание |  |
| Общественная территория: Парк Победы с. Мельниково, ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории парк Победы расположенный по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина | 7 804 285,42 |  | 6 960 032,31 |  | 215 258,73 | 628 994,38 | 0 | 0 |  |  |

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы»

за 2022  год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя за 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных дворовых пространств на территории (с нарастающим итогом) | % | 24,7 | 30,3 | 30,3 |
|  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | % | 47,4 | 72,0 | 72,0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории района | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования | 6 960 032,31 (ФБ) 215 258,73 (ОБ) 669 000,00 (МБ) | 0 | 6 960 032,31 (ФБ) 215 258,73 (ОБ) 628 994,38 (МБ) | 0 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории района | га | 0,04 | 0,318 | 0,640 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заинтересованных лиц, принявших финансовое участие в реализации программных мероприятий | чел | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество заинтересованных лиц, принявших трудовое участие в реализации программных мероприятий | чел | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 7 844 291,04 | 0 | 7 804 285,42 |  |  |  |  |  |  |

Исп. Мальчуковский М.С.. 2-14-51