# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: shgadm@tomsk.gov.ru

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ________________ 2023 № ____________ Н № ___________ от _________________ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района И.В. Саушкиной |
| --- | --- | --- |

Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» в 2022 году

Цели Программы.

Целью программы является повышение безопасности граждан, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи:

1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения  дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района.

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Объемы и источники финансирования Программы.

Из бюджета Шегарского района за счет средств районного бюджета на реализацию программных мероприятий в 2022 году выделено 20 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2022 году.

Предполагается, что реализация программы по вышеуказанным задачам позволит к концу 2022 года соответственно:

- снизить количество дорожно - транспортных происшествий от базового показателя 2019 года 135 ДТП в год до 133 ДТП за 2022 год.

- снизить количество ДТП с участием детей от 5 в 2019 году до 4 ДТП за 2022 год.

Итоги реализации программы в 2022 году.

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» в 2022 году выделены средства в размере 20 тыс. рублей. Денежные средства не израсходованы, в связи с недобросовестным отношением работников МКУ «Управление образования Администрации Шегарского района,  возвращены в бюджет.

Денежные средства выделялись на:

1. Участие команды учащихся и педагогов Шегарского района в областных мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (межмуниципальный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», слет отрядов юных инспекторов движения, профильные смены ИЮД).

Освоено 0,0 тыс. рублей.

2. Остальные мероприятия программы не финансировались.

Основные мероприятия:

1. Мероприятия направленные на пропаганду и информирование населения Шегарского района по вопросам безопасного поведения на автомобильных  дорогах, в том числе:

- проведение мероприятий, акций, эстафет, конкурсов, игр, викторин, социальных кампаний по теме обеспечения безопасности дорожного движения;

- проведение тематических уроков и занятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных образовательных учреждений Шегарского района;

- распространение информации в сети "Интернет" в целях формирования законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма.

2. Организация мероприятий способствующих улучшению дорожной обстановки.

Запланированные в 2022 году результаты программы достигнуты не по всем показателям:

1. Снижение количества ДТП к запланированному не достигнуто, количество ДТП за 2022 год составило 141, за 2021 - 155. Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) 135.

2. Снижение количества ДТП с участием детей достигнуто. Базовое значение

показателя (на начало реализации муниципальной программы) 5. Показатель 2022 года – 0.

Муниципальная программа частично достигла запланированных результатов. Имеется тенденция к уменьшению количества ДТП по сравнению с 2021 годом, но запланированных показателей не достигнуто.

Намеченные цели муниципальной программы достигнуты на 50%.

Заместитель Главы Шегарского района

по вопросам жизнеобеспечения

и безопасности                                                                                         А.О. Тырышкин

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов "

за 2022 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерении я | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района | 0 |  | 0 |  | Показатель 1 Снижение количества ДТП | Количество ДТП | 135 | 133 | 141 |
| 2 | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | 20,0 |  | 00,0 |  | Показатель 1 Снижение количества ДТП с участием детей | Количество ДТП с участием детей | 5 | 4 | 0 |
| 3 | Итого | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Главный  специалист ГО ЧС и безопасности                                   А.А. Сваровский