ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг."

(наименование программы (подпрограммы)

за 2022  год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 29 200,00 (ОБ) 1 900,00(МБ) | 0,00 | 28 388,43(ОБ) 1 498,72(МБ) | 0,00 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км. | 0 | 3,549 | 3,899 |
| 2. | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 100,00(МБ) | 0,00 | 97,38(МБ) | 0,00 | Установлено дорожных знаков | Шт. | 0 | 13 | 13 |
|  | Итого | 31 200,00 | 0,00 | 29 984,53 | 0,00 |  |  |  |  |  |

Исп. Мальчуковский М.С.

2-14-51

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг.»

за 2022 год.

Цели Программы.

Цель программы:

- содействие  экономическому   росту Шегарского района,   укрепление единого экономического пространства,  удовлетворение потребности    населения     в     перевозках     по  автомобильным дорогам  общего пользования местного значения Шегарского района;

- обеспечение безопасности  дорожного  движения  на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения Шегарского района.

Задачи:

1. обеспечение сохранности   автомобильных  дорог  общего  пользования   местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на  них  работ  по реконструкции, капитальному ремонту,   ремонту и   содержанию в   целях   доведения   их транспортно-эксплуатационного      состояния      до нормативных требований;

Объемы и источники финансирования Программы.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы на 2022 год предусматривает финансирование мероприятий  относительно следующей задачи: обеспечение сохранности   автомобильных  дорог  общего  пользования   местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на  них  работ  по реконструкции, капитальному ремонту,  ремонту и   содержанию в   целях   доведения   их транспортно-эксплуатационного      состояния      до нормативных требований. Фактический расход бюджетных средств по вышеуказанной задачи составляет в сумме 29 984,53 тыс. руб.;

В бюджете Шегарского района на реализацию программных мероприятий в  2022 году утверждено 31 200,00 тыс. рублей, в том числе:

-  средства местного бюджета в сумме 2000,00 тыс. рублей;

-  средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 29 200,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2022 году.

Предполагается, что реализация программы по вышеуказанной  задаче позволит к концу 2022 года увеличить:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения до планируемого уровня  на  3,899 км.

Итоги реализации программы в 2022 году.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг» в 2022 году выполнены все запланированные мероприятия для решения задачи обеспечения сохранности   автомобильных  дорог  общего  пользования   местного значения и искусственных сооружений на них. Приоритетное выполнение на  них  работ  по реконструкции,  капитального ремонта, ремонта и содержанию    в   целях   доведения   их транспортно-эксплуатационного      состояния      до нормативных требований, а именно финансово обеспечены и произведены расходы (в разрезе мероприятий):

1.Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район»:

-на проведение  работ выделено 100,00 тыс. рублей,  израсходованы средства в размере 97,38 тыс. руб., установлены дорожные знаки в общем количестве  13 шт.  на  автомобильных дорогах общего пользования местного значения  вне границ населенных пунктов в границах МО "Шегарский район"  "с.Бабарыкино-д.М-Бабарыкино", "п. Победа-д. Кулманы";

2. Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район»:

на проведение  работ выделено 31 100,00 тыс. руб., в том числе 29 200,00 тыс. руб. за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета и   1 900,00 тыс. руб. софинансирование мероприятия за счет средств местного бюджета;

израсходованы средства в размере 29 887,15 тыс. руб., в том числе 28 388,43 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета и  1 498,72 тыс. рублей софинансирование мероприятия за счет средств местного бюджета.

В результате бюджетных вложений произведен ремонт автомобильных дорог в следующих сельских поселений и автомобильных дорог районного значения (км):

Анастасьевское с/п-0,348 км;

Баткатское с/п- 0,659 км;

Шегарское с/п- 0,594км;

Северное с/п-0,969

Трубачевское с/п-0,741

МКУ «Администрация Шегарского района»- 0,588 км.

Итого общая протяженность отремонтированных  автомобильных дорог 3,899 км.

Запланированные в 2022 году результаты программы по показателям  достигнуты.

Исп: Мальчуковский М.С._____________