
****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: [shgadm@tomsk.gov.ru](mailto:shgadm@tomsk.gov.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района  И.В. Саушкиной |

**Пояснительная записка**

о реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов» в 2024 году

**Цели Программы.**

Целью программы является повышение безопасности граждан, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи:

1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района.

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Из бюджета Шегарского района на реализацию программных мероприятий в 2024 году денежные средства не выделялись.

**Ожидаемые результаты реализации Программы в 2024 году.**

Реализация программы по вышеуказанным задачам позволила бы к концу 2024 года достичь следующих показателей:

- снижение количества дорожно - транспортных происшествий до 140 ДТП;

- снижение количества ДТП с участием детей до 0.

**Итоги реализации программы в 2024 году.**

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов» в 2024 году денежные средства не выделялись. Тем не менее, мероприятия программы проводились на постоянной основе педагогами совместно с сотрудниками районной администрации и представителями ОГИБДД в образовательных учреждениях района.

Основные мероприятия муниципальной программы:

1. Мероприятия, направленные на пропаганду и информирование населения Шегарского района по вопросам безопасного поведения на автомобильных дорогах, в том числе:

- проведение мероприятий, акций, эстафет, конкурсов, игр, викторин, социальных кампаний по теме обеспечения безопасности дорожного движения;

- проведение тематических уроков и занятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных образовательных учреждений Шегарского района;

- распространение информации в сети "Интернет", в целях формирования законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма.

2. Организация мероприятий способствующих улучшению дорожной обстановки.

.

*Достигнутые показатели в 2024 году*:

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов: фактическое количество ДТП составило 125 случаев, что ниже планировавшегося уровня — 140. Наблюдалось снижение числа аварий по сравнению с 2023 годом.

*Невыполненные показатели:*

Снижение количества ДТП с участием детей: фактический показатель составил 4 случая, тогда как планировалось достичь нулевого уровня. Таким образом, цели по сокращению детского травматизма на дорогах не удалось достигнуть.

.

Анализ выполнения мероприятий

Несмотря на частичный успех отдельных аспектов программы, общий анализ выявил, что многие мероприятия не были реализованы в полной мере. Основной причиной стало отсутствие необходимого финансирования. В результате ряд образовательных и информационных кампаний, а также профилактических акций, нацеленных на население, не состоялись в запланированном объеме.

Выводы:

Чтобы муниципальная программа смогла добиться всех поставленных целей в последующие годы (2025–2026), необходимо принять следующие меры:

1. Увеличение финансирования: для полноценной реализации всех предусмотренных мероприятий требуется дополнительное выделение денежных средств.

Начальник отдела ЖКХ и безопасности

Администрации Шегарского района И.Н.Вайс

Исп. Л.А.Матвеева

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов»

(название программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](file:///C:\Users\Пользователь\Desktop\Саушкиной%20за%202024%20год\Таблица%20Антитеррор%202025%203%20вариант%20правленный.docx#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наименование показателя | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](file:///C:\Users\Пользователь\Desktop\Саушкиной%20за%202024%20год\Таблица%20Антитеррор%202025%203%20вариант%20правленный.docx#P1152) |  |
| фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | | бюджет поселения | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): Повышение безопасности граждан, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Активизация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению правил дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  Использование возможностей социальной рекламы (изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций, подготовка и изготовление листовок, буклетов по безопасности дорожного движениях. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение количества ДТП на территории Шегарского района | 140 | 125 | Справка РОВД ТО по Шегарскому району № 47-4/784 от 11.02.2025г. |
| 1.2. | Мероприятие 2  Приобретение, установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на муниципальных дорогах в населенных пунктах Шегарского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3  Приобретение и установка остановочных комплексов на местах посадки/высадки учащихся по маршрутам движения автобусов образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1  Приобретение светоотражающих элементов одежды для учащихся образовательных учреждений Шегарского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение количества ДТП с участием детей на территории Шегарского района | 0 | 4 | Справка РОВД ТО по Шегарскому району № 47-4/784 от 11.02.2025г. |
| 2.2 | Мероприятие 2  Обеспечение образовательных организаций учебными, методическими, демонстрационными, агитационными материалами и оборудованием по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (развивающие игры, учебные стенды, тематические магниты, мультимедийные и бумажные комплекты, электрифицированные стенды, доски с подсветкой, панорамы для наглядной демонстрации и моделирования, сюжетно-ролевая атрибутика, демонстрационное оборудование –учебные светофоры, дорожные конусы, форма и оснащение регулировщика, информационные уголки по БДД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение муниципальных мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на пропаганду безопасного дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (акции, конкурсы, викторины) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата