Пояснительная записка

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы»

за 2024 год.

Цели и задачи Программы.

Основной целью программы является повышение качества и уровня благоустройства на территории Шегарского района.

Задачами программы являются:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2024 год предусмотрено было осуществлять за счет районного бюджета в сумме 1 088 100,57 рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2024 году.

Предполагалось, что реализация программных мероприятий в 2024 году позволит повысить площадь благоустроенных общественных территорий в с.Мельниково, а также приведет к улучшению благоприятных и комфортных условий для отдыха населения.

В 2024году выполнено благоустройство школьной рощи, расположенной по адресу: ул. Школьная, 5 в с. Мельниково Шегарского района, Томской области 2 этап.

Итоги реализации программы в 2024 году.

В результате реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены все запланированные мероприятия в пределах выделенных бюджетных средств.

По общественной территории: «Благоустройство школьной рощи, расположенной по адресу: ул. Школьная, 5 в с.Мельниково Шегарского района, Томской области 2 этап»- выполнены работы следующие работы - асфальтирование бегового дорожки 200м и устройство пешеходной дорожки из брусчатки.

-Показатель «Доля благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом)» при планируемом значении 140% имеет фактическое значение 140% или 100% исполнения.

- Показатель количество благоустроенных в течение года общественных пространств при планируемом значении - 1 имеет фактическое значение - 1 или 100 %.

-Показатель «Площадь благоустроенных общественных пространств на территории района» при планируемом значении 0,780га. Площадь благоустройства определить невозможно, в виду этапности проекта.

-Жители района трудовое участие в мероприятиях по благоустройству территории района в 2024 году  не принимали  в виду отсутствия необходимости.

Вывод: Запланированные по благоустройству школьной рощи, расположенной по адресу: ул. Школьная, 5 в с. Мельниково Шегарского района, Томской области 2 этап выполнены в полном объёме.

С 2025 года муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» прекращает свое действие, так как финансовое обеспечение поступает напрямую в сельское поселение.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы 				                                	И.Н. Вайс

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы»

(название программы)

за 2024 год

| N пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели реализации программных мероприятий |  |  | Примечание <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по источникам |  |  |  |  |  | в т.ч. по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | внебюджетные источники |  | Всего | бюджетные средства |  |  |  | внебюджетные источники | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года |  |
|  |  |  | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |  |  |  | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): Повышение качества и уровня благоустройства на территории Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий- общественная территория: Школьная роща 2 этап на ул. Ленина, в с Мельниково | 1 088,1 | 0 | 0 | 1 088,1 | 0 | 0 | 1 088,1 |  | 0 | 0 | 1 088,1 | 0 | 0 | Доля благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) % | 140 | 140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории района, га | 0,780 | Площадь благоустройства определить невозможно, в виду этапности проекта |  |
|  | Задача 2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заинтересованных лиц, принявших трудовое участие в реализации программных мероприятий | 20 | 0 | необходимость отсутствовала |
|  | ИТОГО | 1 088,1 |  |  | 1 088,1 |  |  |  | 1 088,1 |  |  | 1 088,1 |  |  |  |  |  |  |

Куратор МП ______________ _____________________ ________________

подпись     (расшифровка подписи)        дата

Исполнитель _____________ _____________________ ________________

подпись     (расшифровка подписи)        дата