
****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: [shgadm@tomsk.gov.ru](mailto:shgadm@tomsk.gov.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района  И.В. Саушкиной |

**Пояснительная записка**

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы» в 2024 году

**Цели Программы.**

Цели программы:

- содействие экономическому росту Шегарского района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шегарского района;

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района.

Задачи программы:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по установке дорожных знаков, реконструкции, содержанию и ремонту, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Из бюджета Шегарского района на реализацию программных мероприятий в 2024 году денежных средств выделено 2295,40811 тыс. рублей. Из областного бюджета, за счет средств субсидии, выделено 24200,00 тыс. рублей.

**Ожидаемые результаты реализации Программы в 2024 году.**

Предполагалось, что в результате реализации программы, к концу 2024 года протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения до планируемого уровня, будет увеличена на 1,451км.

**Итоги реализации программы в 2024 году.**

В результате реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы» в 2024 году выполнены все запланированные мероприятия для решения задачи: «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по установке дорожных знаков, реконструкции, содержанию и ремонту, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований», а именно финансово обеспечены и произведены расходы (в разрезе мероприятий):

1. Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов, в границе муниципального образования «Шегарский район»:

- на проведение работ выделено 395,40811 тыс. рублей, израсходованы средства в размере 270,0 тыс. рублей. Установлены дорожные знаки, в количестве 25 шт., на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов, в границах МО «Шегарский район. Планово - 12 шт.

2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- на проведение работ выделено 26100,0 тыс. рублей, в том числе 24200,00 тыс. рублей (за счет средств субсидии из областного бюджета), и 1900,00 тыс. рублей - софинансирование мероприятия (за счет средств местного бюджета).

Общая протяженность отремонтированных дорог - 1,555 км (планово - 1,451 км).

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтированных в 2024 году:

- Анастасьевское с/п: с. Анастасьевка, ул. Рабочая (от автомобильной дороги Маркелово-Бабарыкино до ул. Советской), ул. Советская (от ул. Рабочей до пер. Советского) - 0, 620 км;

- Трубачевское с/п: с. Трубачево, ул. Центральная (от ул. Коммунистической до ул. Береговой) - 0,175 км;

- Шегарское с/п: (с. Мельниково, ул. Чапаева (от котельной ПМК до ул. Титова) - 0,760 км.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы» на 2024 год:

Планово - 26495,40811 тыс. рублей, фактически - 26122,5624 тыс. рублей

Запланированные на 2024 год результаты муниципальной программы по показателям достигнуты.

Начальник отдела ЖКХ и безопасности

Администрации Шегарского района И.Н.Вайс

Исп. Л.А.Матвеева

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы»

(название программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](file:///C:\Users\Саушкина\Downloads\Таблица%20Автодороги%202024%20-%20копия.docx#P1157) |
| Всего | | в т.ч. по источникам | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наименование показателя | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](file:///C:\Users\Саушкина\Downloads\Таблица%20Автодороги%202024%20-%20копия.docx#P1152) |  |
| фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по установке дорожных знаков, реконструкции, содержанию и ремонту, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов, в границе муниципального образования «Шегарский район» | 395,40811 | | 0 | 0 | 395,40811 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | Количество дорожных знаков, установленных на автомобиль  ных дорогах общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов, в границах МО «Шегарский район». | 12 шт. | 25 шт. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2  Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 26100,0 | | 0 | 24200,0 | 1900,00 | 0 | 0 | 25852,56240 | 0 | 23952,79212 | 1899,83028 | 0 | 0 | Общая протяженность отремонтированных дорог  в границах МО «Шегарский район». | 1,451 км | 1,555 км |  |
|  | **ИТОГО** | | **26495,40811** | **0** | **24200,00** | **2295,40811** | **0** | **0** | **26122,56240** | **0** | **23952,73212** | **2169,83028** | **0** | **0** |  |  |  |  |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата