АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы»

за 2023 год.

Цели и задачи Программы.

Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района

Задачами программы являются:

- организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;

- организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2023 год  планировалось осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов в сумме – 4848,12454 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3319,01501 тыс. рублей, средства местного бюджета –1539,10953 тыс. рублей. Однако фактическое финансирование мероприятий муниципальной программы было выполнено за счет средств местного бюджета в сумме - 699,55 тыс. рублей, средства  областного бюджетов и были перенесены для использования на 2024 год.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2023 году.

Предполагалось, что реализация программных мероприятий в 2023 году позволит улучшить санитарно-экологическое состояние территории района и окружающей природной среды, а также повысит культурный уровень населения на основе экологического просвещения, образования и пропаганды.

Выполнение в 2023 году таких мероприятий, как проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок, их ликвидация, утилизация и захоронение коммунальных отходов улучшило не только санитарно-экологическую ситуацию в районе, но и эстетическое состояние населенных пунктов.

В 2023 году в целях решения поставленной задачи по повышению уровня экологической культуры населения планировалось проведение мероприятий, которые в основном направлены на работу с подрастающим поколением через образовательные организации, а так же ориентированы на работу со взрослым населением района.

Итоги реализации программы в 2021 году.

В результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы» в 2023 году в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств выполнены не все  запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 699,55 тыс. рублей при плановом значении 4848,12454 тыс. рублей и исполнены на 14.42 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в таблице №1 к Аналитической записке.

Все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2023 год  достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Объем ликвидированных несанкционированных свалок» при планируемом значении  - 0 куб.м. имеет фактическое значение  - 0 куб.м.

Стоит отметить, что в  Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области была выделена субсидия на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов для достижения показателей, финансирование были внесены в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы». В конце 2023 года было заключено два муниципальных контракта № 3701600083423000070 «Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов расположенного по адресу:       с. Баткат северная окраина села, 1,8 км по направлению на юго-запад (56.542665, 83.863027) 70:160200015:444» на сумму 2 428 183,26 рублей  и № 3701600083423000071 «Ликвидация несанкционированного складирования отходов расположенного по адресу: с. Бабарыкино северная окраина села, 950 м по направлению на северо-восток (56.570281, 83.618668) 70:16:0200014:151» на сумму 1 719 941,28  рублей, однако исполнение данных контрактов произошло в 2024 году и финансирование было перенесено с 2023 год на 2024 год.

- показатель «Количество отходов  принятых к размещению (захоронению) на полигон  ТБО» при планируемом значении  - 0 куб.м. имеет фактическое значение  - 8710,453 куб.м.

Отклонение связано с тем, что данные по объемам отходов были предоставлены в декабре 2023 года и в связи  с прекращением срока реализации данной программы данные изменения не были внесены.

- доля выполненных работ по приведению полигона ТБО с. Мельниково в соответствие с требованиями законодательства при планируемом значении 30% , имеет фактическое значение 10%.

Отклонение связано с тем, что денежные средства из областного бюджета на проведение  мероприятий по привидению полигона ТБО в соответствие с действующими требованиями законодательства не поступили, в связи дефицитом областного бюджета.

В задачах, направленных на организацию мер, по улучшение санитарно-экологического состояния у двух показателей  фактические значение превышают планируемые

- показатель «Количество рейдов по выявлению несанкционированных свалок » при планируемом значении 12шт. составляет 16 шт.

- показатель «Свод деревьев, кустарников» при планируемом значении 40 м3. составляет 43 м3.

Стоит отметить, что спилу подлежат сухостойные деревья, пораженные стволовой гнилью, имеющие иные значительные повреждения ствола и (или) корневой системы, зависшие на зданиях, сооружениях, других деревьях, а также наклоненные в сторону зданий, сооружений, когда радиус возможного падения таких деревьев превышает безопасное расстояние до зданий, сооружений

В задачах, направленных на организацию системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения всех  показателей  фактические значение превышают планируемые

- показатель «Количество проведенных экологических акций» при планируемом значении 6 шт. составляет 17 шт. или 283 %

- Экологические акции (субботники) по уборке мусора на территории Шегарского района проводилась 7 раз, в разных населенных пунктах, в некоторых проводилась по несколько раз.

- Акция «Зеленая Россия»  проводилась в Трубачевском сельском поселении с вовлечением 30-40 участников, как детей, так и взрослых.

- Акция « Покормите птиц зимой» проводилась в 7 населенных пунктах с вовлечением более чем 235 участников и 22 руководителей.

- Акция «Экопоход» проводилась в 3 населенных пунктах с привлечением детей и взрослых.

- Акция «День защиты животных» проводилась в с. Мельниково с привлечением более чем 175 участников, как детей, так и взрослых.

- Акция « Синичкин день» проводилась в 7 населенных пунктах с привлечением боле чем 164 участников,  как детей, так и взрослых.

- Акции «Сохраним лес» проводились в трех населенных пунктах.

- Акция «Вода России» по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов проводились четыре раза. С привлечением около 150 участников, как взрослых, так и детей.

- показатель «Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию» при планируемом значении 10 шт. составляет 11 шт. или 110 % исполнения

Отклонение связано с тем, что данные мероприятия выполнялись сельскими поселениями и Управлением образования, деньги на эти цели не выделялись и отчеты в администрацию не предоставлялись, информация была получена только в рамках подготовки данного отчета.

- показатель «Доля населения Шегарского района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности» при планируемом значении 10% имеет фактическое значение 10%

- показатель «Охват населения системой сбора и мусора ТКО» при планируемом значении 85%  имеет фактическое значение 92.35%. Населенные пункты, относящиеся к Северному сельскому поселению, пока не охвачены, но ведется работа по их охвату системой  сбора и вывоза мусора ТКО.

Небольшие очаги несанкционированных свалок в 2023 году ликвидировались за счёт сельских поселений, с привлечением работников администрации и жителей населённых пунктов, а также проводились мероприятия по уборке и благоустройству территории населённых пунктов района силами работников разных организаций, учеников общеобразовательных школ и местных жителей.

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что в целом в рамках запланированных мероприятий муниципальной программы, участниками муниципальной программы принятые бюджетные обязательства фактически не выполнены полном объеме, выполнение подтверждается актами выполненных работ (оказанных услуг), а также исполненными денежными обязательствами. Запланированные мероприятия муниципальной программы по показателю «Объем ликвидированных несанкционированных свалок» в связи с техническими вопросами остались не выполненными в 2023 году, однако выполнение контракта заключенного в 2023году было исполнено в первом квартале 2024 года.

В целях достижения в 2024 году значений показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программой «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы» и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией мероприятий  и своевременно проводить корректировку мероприятий в пределах выделенных денежных средств на реализацию программных мероприятий.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы 						         О.С. Щукова

Приложение № 1

Перечень мероприятий МП " Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы ",

реализованных в 2023 году

| Nп/п | Мероприятия муниципальной программы | Ресурсное обеспечение (План) тыс. руб. |  |  |  |  | Ресурсное обеспечение (Факт) тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Част инвест. |  | ФБ | ОБ | МБ | Част инвест. |
| 1 | Задача №1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 700,00 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 699,55 | 0 | 0 | 699,55 | 0 |
|  | - ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | 4158.12454 | 0 | 3319,01501 | 839,10953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача №2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Задача №3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 4858,1254 |  | 3319,01501 | 1539,10953 | 0 | 699,55 | 0 | 0 | 699,55 | 0 |

Приложение № 2

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

" Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы "

за 2023 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача № 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 4858,12454 | 0 | 699,55 | 0 | Количество приобретенных/изготовленных контейнеров | шт. | 329 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Охват населения системой сбора и вывоза ТКО | % | 70 | 85 | 92.35 |
|  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | шт. | 9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | куб.м. | 120 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество отходов принятых к размещению (захоронению) на полигон ТБО. | тонн | 100 | 0 | 8710,453 |
| 2 | Задача № 2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество рейдов по выявлению несанкционированных свалок | шт. | 12 | 12 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Свод деревьев, кустарников | м3 | 40 | 40 | 43 |
|  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ по приведению полигона ТБО с. Мельниково в соответствие с требованиями законодательства | % | 10 | 30 | 10 |
| 3. | Задача № 3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных экологических акций | шт. | 6 | 6 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию |  | 10 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Доля населения Шегарского района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности. | % | 5 | 10 | 10 |
|  | Итого | 4858,12454 | 0 | 699,55 | 0 |  |  |  |  |  |