АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы»

за 2023 год.

Цели и задачи Программы.

Основной целью программы является повышение качества и уровня благоустройства на территории Шегарского района.

Задачами программы являются:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2023 год предусмотрено было осуществлять за счет районного бюджета в сумме 225 698,69 рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2023 году.

Предполагалось, что реализация программных мероприятий в 2023 году позволит повысить площадь благоустроенных общественных территорий в с. Мельниково, а также приведет к улучшению благоприятных и комфортных условий для отдыха населения.

В 2023 году выполнено благоустройство школьной рощи, расположенной по адресу: ул. Школьная, 5 в с. Мельниково Шегарского района, Томской области 1 этап.

Итоги реализации программы в 2023 году.

В результате реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены все запланированные мероприятия в пределах выделенных бюджетных средств.

По общественной территории: «Благоустройство школьной рощи, расположенной по адресу: ул. Школьная, 5 в с. Мельниково Шегарского района, Томской области 1 этап»:- выполнены работы по вертикальной планировки, своду деревьев, устройству уличного освещения.

-Показатель «Доля благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом)» при планируемом значении 107,8 имеет фактическое значение 107,8 или 100 % исполнения.

- Показатель количество благоустроенных в течение года общественных пространств при планируемом значении - 1 имеет фактическое значение - 1 или 100 %.

-Показатель «Площадь благоустроенных общественных пространств на территории района» при планируемом значении 0,780 га. Площадь благоустройства определить невозможно, в виду этапности проекта.

-Жители района (трудовое и финансовое) участие в мероприятиях по благоустройству территории района в 2023 году принимали в качестве трудового участия.

Вывод: Запланированные по благоустройству школьной рощи, расположенной по адресу: ул. Школьная, 5 в с. Мельниково Шегарского района, Томской области 1 этап выполнены в полном объёме.

В целях достижения в 2024 году значений показателя, характеризующего достижение цели программы и решения установленных задач программы, необходимо рассчитать и скорректировать количественные и/или качественные целевые показатели муниципальной программы с учетом результата выполненных мероприятий в предыдущие годы. С 2025 года муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» прекращает свое действие, так как финансовое обеспечение поступает напрямую в сельское поселение.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы 					            М.С. Мальчуковский

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы»

за 2023  год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи ( тыс.руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи ( тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя за 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | % | 47,4 | 107,8 | 107,8 |
| 2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования | 225,69869 | 0 | 225,69869 | 0 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории района | га | 0,04 | 0,780 | Площадь благоустройства определить невозможно, в виду этапности проекта |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заинтересованных лиц, принявших трудовое участие в реализации программных мероприятий | чел | 15 | 25 | 25 |
|  | Итого | 225,69869 | 0 | 225,69869 |  |  |  |  |  |  |

Исп. Мальчуковский М.С.. 2-14-51