Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

27.06.2023г.                                                                                       № 312

О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» за 2022 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» за 2022 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» за 2022 год.

Председатель Думы Шегарского района                                   Л.И. Нистерюк

Информация

о ходе выполнения благоустройства общественной территории в 2022 году на территории Шегарского района в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

В 2022 году в муниципальном образовании «Шегарский район» работы по благоустройству проходили на одной общественной территории: - парк Победы в с. Мельниково, Шегарского района, Томской области.

Благоустройство общественных территорий

В 2022 году на благоустройство общественной территории: - парк Победы в с. Мельниково, Шегарского района, Томской области израсходовано - 7,8 млн. руб. Вся предоставленная субсидия на благоустройство общественной территории израсходована. Работы по объекту завершены в полном объеме.

Справка по объекту

«Благоустройство парка Победы в с. Мельниково по ул. Ленина Шегарского района Томской области»

Адрес: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина

Площадь территории: 0,64 Га.

Проектировщик: ООО «СПБ», г. Томск.

Стоимость благоустройства –  7,8 млн.руб.

Начало работ – 03.04.2022 г.

Окончание работ (план) – 20.09.2022 г.

При проектировании решались задачи обустройства пешеходных дорожек с уличным освещением с установкой скамеек и урн.

В 2021 году:

Было:

Стало в  2022 году:

В 2022 году:

-Демонтаж старых покрытий до подстилающего слоя (щебня, ПГС);

-Укладка тротуарной плитки и бетонных бортовых камней;

-МАФы (урны, скамейки);

-Уличное освещение;

-Озеленение;

Все работы выполнены согласно рабочей и сметной документации