Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

19.09.2023г.                                                                               № 330

О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2023-2024 годы

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2023-2024 годы,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2023 - 2024 годы.

Председатель Думы Шегарского района                                          Л.И. Нистерюк

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы

к работе в зимних условиях на 2023-2024 годы

Объекты социальной сферы

В школах района и детских садах проведён текущий ремонт. В настоящий момент проводится проверка готовности к отопительному периоду котельных школ района. По итогам проведения проверки, будут подписаны акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, а также акты гидравлических испытаний системы отопления зданий.

На объектах теплоснабжения присутствует нормативный запас топлива.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории Шегарского района готовы к прохождению отопительного периода 2023-2024 гг. Распоряжение о начале отопительного сезона 2023-2024 гг. подписано Главой Шегарского района 14.09.2023 года № 468. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории муниципального образования «Шегарский район» деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы рекомендовано отопительный сезон 2023-2024 гг. начать с 15.09.2023 года.

- Паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. Администрациями сельских поселений на сегодняшний день ещё не получены.  Риска неполучения паспортов готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. Администрациями сельских поселений нет.

Мероприятия, выполненные ресурсоснабжающими организациями в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

МКП «Комфорт»:

Водоснабжение и водоотведение.

- Проведена очистка и хлорирование водонапорных башен и водопроводных сетей по населённым пунктам Шегарского района  в количестве 29 шт.;

- Замена труб водопровода на п/э :

- с.Мельниково, ул.Школьная  от  ул.Калинина до ул. Московской

- с. Мельниково, ул. Гагарина от  ул. Майская до ул. 60лет СССР

- с. Мельниково, ул. Гагарина от ул. Новая до ул. Майская

- с. Мельниково, ул. Садовая   от  ул. Калинина до ул. Томской

- с. Мельниково, ул. Октябрьская от ул. Коммунистич. до ул. Калинина

- с. Мельниково, по  ул. Пионерской от ул. Московской до                                ул. Коммунистической

- с. Мельниково, ул. Калинина от ул. Промышленной до ул. Южная

- С. Мельниково по ул. Садовой  от   ул. Калинина до  ул. Набережной

- С.Мельниково ул. Коммунистическая  от дома № 94 до дома     № 102

- с.Мельниково, ул. Октябрьская от ул. Калинина  до дома № 72

- с.Мельниково, по ул. Московской  от ул.Ленина до ул. Октябрьской

- с.Мельниково, по ул. Мичурина   от ул.Калинина до д/сада №2

- с.Мельниково, по ул. Школьная   от Лесхоза до  ПКТ

- с.Мельниково, по    ул.Пушкина от ул. Промышленная  до ул. Школьной

- с.Мельниково, по ул.Ленина  от ул. Новой до газового участка

- с.Мельниково, по переулку Зеленый  от ул. Чапаева до ул. Школьная

- с.Мельниково, по ул. Калинина от ул. Садовая до ул. Мичурина

- с.Мельниково, переулок Школьная

- с.Мельниково, с ул. Чапаева до домов ул. Молодежная, 3, 5 и до Учебной, 2

- с.Бабарыкино ул. Советская

- с.Батурино, между  ул. Сибирская  и ул. Новая

- с.Батурино, по ул. Сибирская  до башни

- с.Трубачево, с ул.Светлой до ул.Рабочей

- с.Ново-Ильинка, ул. Новая

- с. Мельниково, по    ул. Калинина  от ул. Школьная  до   д/сада (новый корпус)

- с.Мельниково, по ул. Школьная   от ул.Томской до  мкд Школьная,45

- Замена водопровода на п/э с реконструкцией колодца на ул.Пушкина с.Мельниково, водопроводы к домам ул. Пушкина №20,                                ул.Московская №№ 2,2А,4,4А

- Ремонт кровли, стен, перекрытия с.Мельниково водозабор мкр. Агрохимии

- Чистка фильтров, ревизия насосов с.Мельниково станция водоподготовки

- Замена провода длиной 300м с.Мельниково станция водоподготовки

- Замена с.Мельниково, канализационная насосная станция на ул.Чапаева

- Замена плиты и люка, колец с.Мельниково канализационные колодцы по пер. Западный, 2 и пер. Базарный

- Замена плиты и люка, колец с.Мельниково канализационные колодцы по ул.  Школьная №№ 1,2,3, ул.Чапаева №№ 85,87 и напротив дома № 75, пер.Почтовый, 4

- Чистка и ревизия с.Мельниково канализационные коллектора по ул.  Чапаева и ул. Школьная

- Устройство нового ограждения с.Татьяновка;  д.Гынгазово; с.Маркелово, ул.Береговая; с.Маркелово, водозабор Агрогородок

- Промывка с использованием  сбросного колодца    мкр. "Агрохимия"

- Соединение двух участков  через р.Мундрова  с.Мельниково, ул.Коммунистическая

- с.Баткат, соединение водопровода с ул. Гагарина и  башней на ул. Кооперативная

- Монтаж сбросного колодца С.Трубачево, ул.Коммунистическая, 8

- Провести экспертизу на предмет износа с.Трубачево, водонапорная башня

- Заключение по эксплуатации д.Ново-Успенка, водозаборная  скважина

- Устройство новых  с.Мало-Брагино, водозабор

- Провести экспертизу на предмет износа с.Мало-Брагино, водонапорная башня

- Устройство нового п.Лебединка, водозабор подключение к башне (водопровод) и водоотведение,

- Монтаж кабеля  п.Лебединка, новая скважина

- Замена на ж/б С.Гусево, водопроводный колодец на перекрестке ул.Садовая и ул. Рабочая

- Соединение башни  с башней на  ул. Рабочая  с.Ново-Ильинка, ул.Центральной  водопровод

- Ремонт водоразборной колонки с.Ново-Ильинка, ул. Борисова

- Бурение инд. Скважин д.Жарковка

ООО УК «Успех»:

Газовые котельные (с. Мельниково):

- Ремонты котлов;

- Замена неисправных вентилей, запорной арматуры;

- Чистка газоходов;

- Ремонт силового электрооборудования, замена розеток;

- Капитальный ремонт насосной группы на ХВО с заменой солевого бака на котельной по ул. Коммунистическая, 26а

- ТО насосного оборудования, дымососов;

- Косметические ремонты котельных.

АИТы:

- Ремонты расширительных баков

- Промывка котлов.

Тепловые сети:

- Ремонт теплотрассы по адресу Садовая 32(от офиса Санел до дома№32)

- Капитальный ремонт участка наружной тепловой сети жилого дома по

- Ремонт теплоизоляции территория котельной РУС

- Замена запорной арматуры Пушкина 20

- Замена запорной арматуры Школьная 58А

- Произвести перерезку тепловой сети Садовая 35

Повысительные насосные:

- На повысительной  насосной микрорайона пятиэтажных домов, выполнить замену   2 –х насосов.

- На повысительной насосной по ул. Пушкина произвести ремонт насосов 2-х шт.

- На повысительной насосной  станции выполнить  ремонт  насоса.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг.

В Шегарском районе расположено 26 котельных, разной мощности и      принадлежности, обслуживающие объекты социального, жилого, производственного назначения. Котельные Шегарского района работают преимущественно на угольном топливе, в с. Мельниково и с. Каргала на сетевом природном  газе.  Кроме  того, на природном газе работают 16 автономных источников теплоснабжения (АИТ), которые обеспечивают теплоснабжение многоквартирные  жилые дома.

В 2023 году с целью подготовки коммунального комплекса Шегарского района к работе в отопительный период 2023-2024 годов, в рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», бюджету Шегарского района из средств областного бюджета была предоставлена субсидия в размере 7755.8 тыс. рублей. Данная субсидия предоставлена на условиях софинансирования за счет средств муниципального образования. Средства из местного бюджета составляют 4963.62621 тыс. руб.:

Выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение насосов и электродвигателя в насосные станции в с. Мельниково (МБ - 520.0 тыс. руб.)

- Капитальный ремонт участков тепловой сети от жилого дома №38А по ул. Кирова до жилого дома №19 по ул. Чапаева в с. Мельниково, Шегарского района, Томской области.

(ОБ – 2755.8 тыс. руб.; МБ -  444.15355 тыс. руб.)

- Приобретение соединительных уплотнений теплообменников для котельной, расположенной по адресу: с. Мельниково,                             ул. Коммунистическая, 26 (МБ - 175.0 тыс. руб.)

- Выполнение работ по телевизионному обследованию и компрессорной прокачке (методом эйрлифт) водозаборной скважины, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково,             ул. Зелёная, 10 С. (МБ – 79.96 тыс. руб.)

- Капитальный ремонт водозаборной скважины на центральном водозаборе села Мельниково, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зелёная, 10С

(ОБ – 5000.0 тыс. руб.; МБ – 949.91 тыс. руб.)

- Капитальный ремонт станции водоподготовки на центральном водозаборе по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зелёная, 10 С. (МБ – 2265.33645 тыс. руб.)

- Реконструкция системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации). ( МБ – 529.26621 тыс. руб.)

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2023-2024годы» заключён Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкция системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области местного бюджетов. Общая сумма составила – 529,26621 тыс. руб. (МБ- 715,63042 тыс. руб.)

В результате реконструкции станции водоснабжения в с. Мельниково будет улучшено качество питьевой воды, которое на сегодняшний момент не соответствует требованиям СанПин, большее количество населения будет охвачено услугой водоснабжения, что повысит степень благоустройства  Шегарского района.

Для получения в Управлении Ростехнадзора паспортов готовности муниципального образования «Шегарский район» к отопительному периоду проведено  обследование технического состояния котельных и зданий 13 образовательных учреждений  района с подписанием актов проверки к отопительному периоду 2023/2024 гг., паспортов готовности и актов гидравлических испытаний системы отопления зданий.

Сведения о размере задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы:

По информации на 31.08.2023 года

- Просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов:

- МКП «Комфорт»

электроэнергия – 0.645 млн. руб.;

- ООО УК «Успех»

газоснабжение – 0.663 млн. руб.;

- Просроченная задолженность потребителей перед ресурсоснабжающими организациями (млн.руб.)

- МКП «Комфорт»

Население - 14.898  млн. руб.- за все виды услуг в том числе:

за водоснабжение – 7,338 млн. руб,

за водоотведение  0,920 млн. руб.

У предприятий и организаций задолженность отсутствует.

- ООО УК «Успех»

Население – 18, 871млн. руб.;

Прочие потребители – 0.292 млн. руб.;