администрация ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

Томской  области

ГЛАВА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Мельниково

«   1  »  сентября   2010 г.		                         № 1037а

О плане перехода на предоставление

муниципальных услуг и исполнение

муниципальных функций в электроном

виде в Шегарском  районе

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжением Губернатора Томской области от 19.04.2010 № 122-р «О планировании и организации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде», руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования «Шегарский район»

1. Утвердить прилагаемый план перехода на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в электроном виде в Шегарском районе.

2. Руководителям органов Администрации Шегарского района с правом юридического лица и структурных подразделений Администрации Шегарского района, муниципальных учреждений Шегарского района:

2.1. организовать в пределах своей компетенции реализацию плана в установленные сроки;

2.2. предоставлять еженедельно заместителю Главы Администрации по социальной сфере  информацию о результатах выполнения плана.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Шегарского района организовать в пределах своей компетенции реализацию плана в установленные сроки.

4. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы по социальной сфере Е.М. Шагову.

И.о. главы Шегарского района					С.В. Дюйсембаева

Приложение к распоряжению

Главы района от 02.09.2010 №

- ПЛАН

- перехода на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в электроном виде

- в Шегарском районе

| Номер и наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Номер и наименование услуги, предоставляемой в Шегарском районе | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  | 4 этап | 5 этап |
| I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Плешкунова В.П. начальник РОО Шегарского района | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | 2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального школьного, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Томской области |  | 01.12.2010 | - | - | - |  | - |
| 7. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | 3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 8. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | 4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 9. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | 5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| II. Услуги в сфере социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | 6. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Григорьева Т.В. начальник отдела опеки и попечительства Администрации Шегарского Района | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 34.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 7. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  | 01.08.2012 |
| 35.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 8. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| III. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Прием заявок (запись) на прием к врачу | 9. Прием заявок (запись) на прием к врачу | Г.В. Музофаров главный врач МУЗ «Шегарская ЦРБ» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 20. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | 10. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 21. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | 11. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| IV. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | 12. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории муниципального образования и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | Ю.А. Прохоренко, начальник Отдела по культуре, спорту молодежной политике и туризму Администрации Шегарскогорайона Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.12.2010 | - | - | - |  | - |
| 44. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий | 13. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий |  | 01.12.2010 | - | - | - |  | - |
| V. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 14. Прием заявлений и выдача документов о согласовании (согласование) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Акманаев Х.Н. заместитель главы района Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | - |
| 48.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 15.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | 01.12.2010 | - | - | - |  | - |
| 49. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | 16. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | - |
| 50. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | 17. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | - |
| 57. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | 18. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | - |
| VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 19. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Дюйсембаева С.В. Первый заместитель главы Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.12.2010 | - | - | - |  | - |
| 53. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 20. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | - |
| 54. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | 21. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | - |
| 55. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 22. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | - |
| 56. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | 23. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 58. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | 24. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |