# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2018	№ 224

с. Мельниково

О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района №793 от 29.09.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2018-2020 годы»

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Шегарского района №793 от 29.09.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2018-2020 годы» внести следующие изменения:  приложения №1 и № 2 изложить в новой редакции согласно приложениям к данному постановлению.

2. Настоящее постановление не позднее двадцати дней с момента его подписания опубликовать в бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в  силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Викулова М.В.

Глава Шегарского района	В.Ф. Маргерт

- М.С. Мальчуковский

- (38247)21451

- Приложение 1

к постановлению

администрации  Шегарского района

от  21.03.2018 № 224

Утверждаю:

Глава Шегарского района

__________В.Ф. Маргерт

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Шегарского района Томской области

на 2018-2020 годы»

(далее – муниципальная программа)

Приложение №1

к постановлению администрации Шегарского района

№ 793 от 29.09.2017

| Наименование муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры администрации Шегарского района |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Сельские поселения Шегарского района |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Муниципальное образование «Шегарский район», администрация Шегарского района |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Содействие экономическому росту Шегарского района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шегарского района; - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области. |  |  |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2020 годы. |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз) | Расход (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Всего | 2018 г. | 2019г. | 2020г. |
| Всего: в том числе | 224 567,74 | 32187,3 | 49351,94 | 143028,5 |
| Средства бюджета муниципального района | 14730,26 | 4246,3 | 2667,56 | 7816,4 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 209837,48 | 27941,0 | 46684,38 | 135212,1 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети населенных пунктов, который позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и снизит количество дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |

- Приложение 2

к постановлению

администрации  Шегарского района

от 21.03.2018 № 224

Утверждаю:

Глава Шегарского района

__________В.Ф. Маргерт

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                   ПРОГРАММЫ

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2018-2020гг."

(наименование программы (подпрограммы)

Приложение №2

к постановлению администрации Шегарского района

№ 793 от 29.09.2017

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
|  | Задача №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2018г. | МКУ Администрация Шегарского района | В целях организации безопасности дорожного движения |
| 2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 2018г. | МКУ Администрация Шегарского района | В целях инвентаризации автомобильных дорог |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 31787,3 | 0 | 27941,0 | 3846,3 | 0 | 2018г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | В целях улучшения качества дорожного покрытия |
|  | Задача № 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 2019г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | В целях организации безопасности дорожного движения |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 30 250,00 | 0 | 28737,5 | 1512,5 | 0 | 2019г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | В целях улучшения качества дорожного покрытия |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Вороновка Шегарского района Томской области | 18501,94 |  | 17946,88 | 555,06 | 0 | 2019г. | Анастасьевское сельское поселение Шегарского района | В целях улучшения качества дорожного покрытия |
|  | Задача №3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 32 328,5 | 0 | 30 712,1 | 1 616,4 | 0 | 2020г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | В целях улучшения качества дорожного покрытия |
| 2 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 2020г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | В целях организации безопасности дорожного движения |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Татьяновка | 110 000,0 | 0 | 104500,0 | 5500,0 | 0 | 2020г. | МКУ Администрация Шегарского района | В целях улучшения качества дорожного покрытия |
|  | ИТОГО: | 224 567,74 | 0 | 209 837,48 | 14 730,26 | 0 |  |  |  |