Приложение 5 к решению

Думы Шегарского района

от 01.06.2009  № 276

ОТЧЕТ

об исполнении расходов на финансирование перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности за   2008 г.

| № п/п | Главный распорядитель | Объект | КБК | План на 2008г., тыс.руб. | Исполнено за 2008г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Шегарского района | Стадион с.Мельниково Итого: | 0908 1020102 003 0908 5220000 003 0908 0000000 000 | 1422,5 1000 2422,5 | 1422,5 1000 2422,5 | 100 100 100 |
| 2. | Администрация Шегарского района | Крытый хоккейный корт Молодежного центра с.Мельниково | 0908 1020102 003 0908 0000000 000 | 65,8 65,8 | 65,8 65,8 | 100 100 |
| 3. | Администрация Шегарского района | Теннисный корт с.Мельниково Итого: | 0908 1020102 003 0908 0000000 000 | 1473,4 1473,4 | 1473,2 1473,2 | 100 100 |
| 4. | Администрация Шегарского района | Станция водоподготовки с.Мельниково Итого: | 0502 5220603 003 0502 1020102 003 0502 1020102 003 0502 0000000 000 | 29501 12630 250 42381 | 29460,3 9394,4 0 38854,7 | 99,9 74,4 0 91,7 |
|  |  | Итого: |  | 46342,7 | 42816,2 | 92,4 |