- Приложение 1к постановлению

администрации  Шегарского района

от 28.03.2023 № 289

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Шегарского района Томской области

на 2021-2023 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры администрации Шегарского района |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Сельские поселения Шегарского района |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Муниципальное образование «Шегарский район», Администрация Шегарского района |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Содействие экономическому росту Шегарского района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шегарского района; - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района. -развитие транспортной инфраструктуры Шегарского района. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2023 годы. |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз) | Расход (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Всего | 2021 г. | 2022г. | 2023г. |
| Всего: в том числе | 94 645,6 | 31200,00 | 31200,00 | 32245,6 |
| Средства бюджета муниципального района | 7 038,8 | 2000,00 | 2000,00 | 3038,8 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 87 606,80 | 29200,00 | 29200,00 | 29206,80 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети населенных пунктов, который позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и снизит количество дорожно-транспортных происшествий. Тем самым создаст благоприятные условия для жизни и работы людей, проживающих на территории Шегарского района. |  |  |  |

- Приложение 2 к постановлению

администрации  Шегарского района

от 28.03.2023 № 289

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                                          ПРОГРАММЫ

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг."

(наименование программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| Задача Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2021г. | МКУ Администрация Шегарского района | Установка дорожных знаков в общем количестве 13 шт. на автомобильной дороги: от Бакчарской трассы через с. Татьяновка до д. Николаевка. |
| 2 | Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 31 100,00 | 0 | 29 200,0 | 1900,00 | 0 | 2021г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселений и дорог районного значения (км): Баткатское с/п- 0,553 км; Северное с/п- 0,512 км; Шегарское с/п- 0,802 км; МКУ «Администрация Шегарского района»( участок автодороги от Бакчарской трассы через с.Татьяновка до д.Николаевка, 11+000км - 13+037 км.)- 2,037 км. Итого общая протяженность ремонта автомобильных дорог 3,904 км |
|  | ИТОГО 2021 год | 31 200,00 | 0 | 29 200,00 | 2000,00 | 0 |  |  |  |
| Задача Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Установка дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 2022г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Установка дорожных знаков 6.13 «Километровый знак» в общем количестве 6 шт. на автомобильной дорог Бабарыкино-М.Бабарыкино . |
| 2 | Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 31 100,00 | 0 | 29 200,00 | 1 900,00 | 0 | 2022г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселений и дорог районного значения (км) : Анастасьевское с/п-0,348 км; Шегарское с/п- 0,594 км; Трубачевское с/п-0,741км; Баткатское с/п- 0,659 км; Северное с/п- 0,969 км; МКУ «Администрация Шегарского района»- 0,238 км. Итого общая протяженность ремонта автомобильных дорог 3,549 км |
|  | ИТОГО 2022 год | 31 200,00 | 0 | 29 200,00 | 2000,00 | 0 |  |  |  |
| Задача Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие1 Установка дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 2023г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Установка дорожных знаков в количестве 30 шт. на автомобильных дорогах: Бабарыкино-М.Бабарыкино, от Бакчарской трассы через с. Татьяновка до д. Николаевка, п. Победа - д. Кулманы, с. Гусево-д. Балашовка |
| 2 | Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 31 845,60 | 0 | 29 206,80 | 2638,80 | 0 | 2023г. | МКУ «Администрация Шегарского района» и сельские поселения Шегарского района. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях и дорог районного значения (км): Побединское с/п:-0,362 км; Северное с/п:- 0,655 км; Шегарское с/п:- 0,860 км; «Администрация Шегарского района»- 0,287 км. Итого общая протяженность ремонта автомобильных дорог 2,164 км. Локальный ремонт автомобильной дороги Монастырка-Михайловка Администрации Шегарского района |
|  | ИТОГО 2023 год | 32 245,60 | 0 | 29 206,80 | 3038,80 | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 94 645,60 |  | 87 606,80 | 7038,80 | 0 |  |  |  |

- Приложение 3 к постановлению

администрации  Шегарского района

от 28.03.2023 № 289

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района

Томской области на 2021-2023 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-ниципального образования «Шегар-ский район» | Установка дорожных знаков и дорожных сооружений в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | Шт. | Проект организации дорожного движения Утвержденный постановлением администрации Шегарского района № 466 от 08.04.2022 | 175 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 6 | 30 |
| 2 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км | Акт осмотра участка автомобильных дорог (дефектная ведомость) 2021 год: Анастасьевское с/п № 1 от 30.06.2021; Баткатское с/п № 1 от 03.08.2020; Северное с/п № 1 от 07.08.2020; Шегарское с/п № 1 от 26.10.2020; № 1 от 30.06.2021; №1 от 04.08.2020; МКУ «Администрация Шегарского района» № 1 от 07.08.2020; №1 от 08.07.2021. 2022 год: Анастасьевское с/п № 1 от 24.08.2021; Северное с/п № 1 от 27.08.2021; Баткатское с/п № 1 от 27.08.2021; Трубачевское с/п № 1 от 23.08.2021; Шегарское с/п № 1 от 02.09.2021; МКУ «Администрация Шегарского района» № 1 от 21.09.2021, № 1 от 30.06.2022, № 1 22.08.2022. 2023 год: Северное с/п №1 от 15.09.2022; Побединское с/п №3 от 06.10.2022; Шегарское с/п №1 от 06.10.2022, № 2 от 06.10.2022, № 3 от 06.10.2022; МКУ «Администрация Шегарского района» № 4 от 06.10.2022. | 92,4 | 3,904 | 3,549 | 2,164 |

Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района позволит за период 2021- 2023 годов провести в соответствии  нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения автомобильные дороги  общей протяженностью 9,617 км., а также на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» установить 49 дорожных знака.  Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 3 года (период с 2021 по 2023 годы). Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.