Дума Шегарского района

Томской области

Решение

с. Мельниково

от  23.03. 2010                                                                                                 №  315

О капитальном ремонте  муниципального                                                                  жилищного     фонда    на    территории                                                                      Шегарского     сельского   поселения   в                                                                            2009 году и   план  ремонта на 2010 год

Заслушав и обсудив информацию «О капитальном ремонте  муниципального жилищного  фонда  на территории Шегарского сельского поселения в 2009 году и план  ремонта на 2010 год»,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению представленную информацию «О капитальном ремонте  муниципального жилищного  фонда  на территории Шегарского сельского поселения в 2009 году и план  ремонта на 2010 год».

Глава Шегарского района                                    О.И.Майков

ИНФОРМАЦИЯ

о капитальном ремонте муниципального жилищного фонда на территории Шегарского сельского поселения в 2009 году.

В 2009 году Шегарское сельское поселение было включено в Региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области. В программу вошли 12 многоквартирных домов, из них 8 домов в с. Мельниково:

- ул. Коммунистическая, 10

- ул. Коммунистическая, 12

- ул. Коммунистическая, 13

- ул. Коммунистическая, 14

- ул. Учебная, 3

- ул. Московская, 33

- ул. Школьная, 49

- ул. Калинина, 45

4 дома в Агрогородке с. Нащеково:

- Агрогородок, 20

- Агрогородок, 21

- Агрогородок, 23

- Агрогородок, 25

В многоквартирных домах по ул. Коммунистической, 10; 12; 13; 14; по ул. Учебной. 3: по ул. Московской, 33 произведен:

- ремонт крыш (замена шиферного покрытия на оцинкованный профнастил, усиление стропильной системы,  частичная замена обрешетки, устройство слуховых окон, устройство зонтов над вентиляционными трубами);

-	ремонт инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения относящихся к общему имуществу многоквартирных домов (замена
стояков, трубопроводов разводки инженерных систем; установка общедомовых приборов  учета электроэнергии, тепла, воды; замена электропроводки; установка вводных шкафов,  аппаратуры защиты,  этажных щитков).

В многоквартирных домах по ул. Школьной, 49; по ул. Калинина, 45; Агрогородок. 20: 21: 23: 25 произведен:

-	ремонт крыш  (замена шиферного покрытия на оцинкованный профнастил, усиление  стропильной систем, частичная замена обрешетки, устройство слуховых окон).

На выполнение капитального ремонта 12 многоквартирных домов затрачено: 1 3719,538 тыс. руб., в том числе: из средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ -12000,00 тыс. руб.; средств местного бюджета - 1033,561 тыс. руб.; средств собственников помещений многоквартирных домов - 685,977 тыс. руб.

Кроме этого на ремонт жилищного фонда затрачено 475,835 тыс. руб., в том числе:

на ремонт канализации в подвале ж/д по ул. Школьной, 26       – 257,358 тыс. руб.;

на ремонт эл. подводок ж/д по ул. Коммунистической, 21          - 113,991 тыс. руб.;

на утепление перекрытий ж/д по ул. Коммунистической, 11       -   13,081 тыс. руб.;

на ремонт эл. проводок ж/д по ул. Молодежной, 1; 2                    -   60,00 тыс. руб.;

на ремонт сан.- тех. приборов в Агрогородке, 22-1                       -   13,62 тыс. руб.;

на ремонт ввода водопровода ж/д по ул. Коммунистической, 10    – 8,626 тыс. руб.;

на ремонт водопровода по ул. Чапаева, 21-63                                   - 5,229 тыс. руб.;

на приобретение материалов для ремонта                                        - 3,930 тыс. руб.

Глава Шегарского

сельского поселения	     Ю.Д.Матросов