- Приложение № 1

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Шегарского района

от 07.05.2015 № 367

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  МО «ШЕГАРСКИЙ РАЙОН»

| № пп | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации |  | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах" | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами (далее - МКД) | 1. Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности). | Постоянно |  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| 2 | Реализация постановлений Правительства Российской Федерации: от 30.12.2009 № 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса"; (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов); от 05.07.2013 № 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"; от 17.01.2013 № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  | Приказы Департамента тарифного регулирования Томской области | 1. Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности). | Постоянно |  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| 3 | Реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; г) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД; д) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности |  | Правовой акт Томской области | 1. Количество размещенных материалов в печатных и телевизионных СМИ (в рамках календарного года). 2. Тираж печатных информационно-разъяснительных материалов (буклеты, брошюры) в рамках календарного года. 3. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.). 4. Количество населения, охваченного мероприятиями (по всем видам мероприятий) | с января 2015 г. |  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| 4 | Реализация регионального плана-графика по проекту "Школа грамотного потребителя" с учетом методических рекомендаций Минстроя России | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности |  | Правовой акт Томской области | Устанавливаются региональным планом на основании методических рекомендаций Минстроя России | После утверждения регионального плана-графика |  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| 5 | Создание совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ в сельских поселениях района "Центров поддержки собственников", осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее - центры поддержки); организация мониторинга работы центров поддержки | Повышение "чистоты" и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний |  | Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 1. Количество (%) сельских поселений, в которых созданы центры поддержки (по отношению к общему количеству сельских поселений на территории района). 2. Количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде. 3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде | 2 квартал 2015 г. |  | Администрации сельских поселений района |
| 6 | Реализация перечня мер по формированию благоприятных условий для развития советов МКД в сфере управления жилищным фондом | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности; повышение качества управления МКД |  | Правовой акт Томской области | 1. Количество (шт.) МКД, в которых созданы и действуют советы МКД. | 2015-2016 г.г. |  | Администрации сельских поселений района |
| 7 | Предоставление информации для проведения мониторинга: а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление МКД; в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  | Постановление Губернатора Томской области от 07.06.2013 № 65 "Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами" | 1. Количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (ед.). 2. Объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД (тыс. руб.). 3. Количество РСО, имеющих кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (ед.). 4. Объем кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) (тыс. руб.). 5. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%). 6. Объем кредиторской задолженности населения за ЖКУ (тыс. руб.) | постоянно, отчетность - ежеквартально |  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| - 2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация и проведение общих собраний собственников по выбору способа управления МКД | Обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части выбора способа по управлению МКД | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  | 28.04.2015 г. | Администрации сельских поселений района |  |
| 9 | Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации |  |  |  |  | 30.06.2015 г. | Администрация Шегарского сельского поселения |  |
| 10 | Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и от 15.05.2013 № 416"О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; эффективное управление МКД | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  | 1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории Шегарского района). | 2 квартал 2015 г. | Администрации сельских поселений района |  |
| - 2.1. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка предложений для формирования краткосрочного плана | Улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного фонда |  |  | Объем средств (руб.), направленных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт) | Постоянно в соответствии с краткосрочным планом РПКР | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 12 | Утверждение Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта |  | Постановление Администрации Томской области от 09.07.2014 № 262а "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2014 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы" |  |  | Ежегодно, до 1 марта | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 13 | Реализация Региональной программы капитального ремонта | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы" |  | 1. Процент выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 100%. 2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Региональной программе капитального ремонта, - 100% | Постоянно, 2014 - 2043 гг. | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 14 | Утверждение Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта (сроком до трех лет) | Улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного фонда | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области на очередной год |  |  | Ежегодно, до 1 марта | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 15 | Получение и использование средств государственной поддержки из областного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | Постановление Администрации Томской области от 08.04.2015 № 131а «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  | Соотношение фактически проведенного капитального ремонта к запланированному объему капитального ремонта - 100% | 2015 | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 16 | Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Региональной программы капитального ремонта |  |  |  | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД - 100%. 2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта по Региональной программе капитального ремонта, - 100% | Постоянно в соответствии с краткосрочным планом Региональной программы капитального ремонта | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| - 2.2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, (далее - реестр аварийного жилищного фонда) (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р; |  | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда. 2. Объем (кв. м, %) существующего аварийного жилищного фонда в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда | 4 квартал 2015 г. | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 18 | Формирование и утверждение муниципальных адресных программ по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р; распоряжение Администрации Томской области об утверждении комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года |  | Наличие муниципальных программ во всех сельских поселениях Шегарского района, на чьей территории имеется аварийных жилищный фонд | Первое полугодие 2016 г. | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 19 | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности субъекта Российской Федерации получить дополнительное финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | Формирование и утверждение муниципальных адресных программ по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 года |  | Объем (шт., %) мероприятий комплекса мер, реализованных в установленные сроки, по отношению к общему количеству мероприятий, включенных в комплекс мер, - 100% | Реализация комплекса мер - в соответствии с установленными им сроками | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| - 3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельских поселений (далее - ПКР) (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | Актуализация ПКР сельских поселений | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р. |  |  | актуализация по мере необходимости | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 21 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р. |  | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году. 2. Количество (шт.) зарегистрированных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, из числа находящихся в реестре бесхозяйных объектов, в отчетном году | Работа - постоянно, по мере необходимости | Экономический отдел Администрация Шегарского района |  |
| 22 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р. |  | 1. Отношение количества зарегистрированных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, из числа находящихся в реестре бесхозяйных объектов, в отчетном году к общему числу объектов, числящихся в реестре бесхозяйных объектов, на конец отчетного года (%): 2. Количество (шт.) бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, числящихся в реестре бесхозяйных объектов, с разбивкой по муниципальным образованиям, учтенных в реестре бесхозяйных объектов | постоянно, по мере необходимости | Экономический отдел Администрация Шегарского района |  |
| 23 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в сельских поселениях (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.02.2014 № Пр-299, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Выработка решений по оптимизации систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р. Утверждение органами местного самоуправления муниципальных образований графиков разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  | 1. Количество (шт., %) сельских поселений, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) 2. Доля схем, утверждаемых после 01.01.2015, прошедших публичные слушания (с разбивкой по отраслям) | Завершение работы - до 01.05.2016, далее - актуализация постоянно, по мере необходимости | Администрация сельских поселений |  |
| 24 | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Томской области | Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Томской области | Правовой акт Томской области об организации работы по заключению соглашений с графиком проведения данной работы |  | Отношение количества РСО, имеющих заключенные соглашения, к количеству РСО, осуществляющих деятельность на территории Шегарского района, за исключением осуществляющих деятельность на основании концессионного соглашения (%). | Проект правового акта - 01.05.2015. Проект графика - 01.05.2015. Актуализация графика - постоянно, по мере необходимости | Администрация Шегарского района |  |
| - 3.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе сельских поселений | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения. Оценка эффективности реализации мер по улучшению качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения | Ежеквартальная ведомственная статистическая информация от сельских поселений о качестве предоставления услуг водоснабжения и водоотведения. |  | 1. Доля проб питьевой воды (%), отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб. 2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги (ед.). | Ежегодно, в течение тридцати дней с момента опубликования официального отчета Роспотребнадзора | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 26 | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении воды (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами водоснабжения. Повышение надежности предоставления услуг водоснабжения | Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а "Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |  | Отношение количества аварий на сетях водоснабжения к протяженности соответствующих сетей (ед./км). | Актуализация плана мероприятий - ежегодно, до 1 апреля. | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 27 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области "Об осуществлении мониторинга проведения органами местного самоуправления технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Томской области" |  | Отношение количества обследованных централизованных систем водоснабжения и водоотведения к общему количеству таких систем (%). | постоянно | Администрация Шегарского района |  |
| 28 | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. |  | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Дебиторская задолженность (%). 3. Уровень собираемости платежей от потребителей услуг (%). 4. Кредиторская задолженность (%) | Проведение анализа - до 01.07.2015. Далее - ежегодно, в срок до 1 июля текущего года, осуществление проверки за предшествующий год | Экономический отдел Администрация Шегарского района |  |
| 29 | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка осуществления мониторинга результатов производственного контроля качества питьевой воды РСО, осуществляющими деятельность на территории Томской области. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 "Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод"; СанПиН "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01" |  | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%). 2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%). | Проект приказа - до 01.03.2015, далее - корректировка при необходимости | Администрация Шегарского района |  |
| 30 | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО «Шегарский район». Разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации; повышение качества коммунальных услуг | Постановление Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145 "Об утверждении Положения о Департаменте тарифного регулирования Томской области" |  | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, обратившихся с заявлением об утверждении инвестиционной программы: 2015 г. 2. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством), по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации: 2015 г. | Разработка и утверждение инвестиционных программ - 2015 г., далее - постоянно по мере необходимости. Реализация планов - постоянно (ежегодное размещение в средствах массовой информации и на сайте муниципального образования в сети Интернет сведений: о качестве питьевой воды. | Администрация Шегарского района |  |
| 31 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 № 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения по принципу "одного окна" в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации; повышение качества коммунальных услуг | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 № 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" |  | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Шегарского района |  |
| 32 | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Постановления администраций сельских поселений о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности |  | Доля муниципальных образований (%, шт.), в которых определены гарантирующие организации. | Октябрь 2015 г. | Администрации сельских поселений |  |
| 33 | Определение зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод в схеме водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Шегарского района | Определение зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод в схеме водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Томской области | Решение администраций сельских поселений об определении зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод в схеме водоснабжения и водоотведения |  | Доля муниципальных образований с централизованным водоотведением поверхностных сточных вод (%, шт.), в которых определены зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод в схеме водоснабжения и водоотведения: | 2015 г. | Администрации сельских поселений |  |
| - 3.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а "Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |  | 1. Отношение количества аварий в системах теплоснабжения отчетного года к базовому периоду (2013 г.). | Актуализация плана мероприятий - ежегодно, до 1 апреля. | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 35 | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Повышение качества горячей воды | Рекомендации органам местного самоуправления по организации перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | Количество зданий с открытой системой горячего водоснабжения (шт.) | Прекращение подключения объектов капитального строительства к централизованным открытым системам с 2015 г., переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с 1 января 2022 г. | Администрации сельских поселений |  |
| 36 | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Проект приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. Отчет Департамента тарифного регулирования Томской области по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов |  | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Дебиторская задолженность (%). 3. Уровень собираемости платежей от потребителей услуг (%). 4. Кредиторская задолженность (%) | Проект приказа - до 01.03.2015. Проведение анализа - до 01.07.2015. Далее - ежегодно, в срок до 1 июля текущего года, осуществление проверки за предшествующий год | Экономический отдел Администрация Шегарского района |  |
| 37 | Утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Шегарского района | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения субъекта Российской Федерации; повышение качества коммунальных услуг | Постановление Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145 "Об утверждении Положения о Департаменте тарифного регулирования Томской области" |  | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к количеству РСО в сфере теплоснабжения, обратившихся с заявлением об утверждении инвестиционной программы: 2015 г. 2. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами | 2014 - 2015 гг., далее - постоянно, по мере необходимости | Администрация Шегарского района |  |
| 38 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 № 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по принципу "одного окна" в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения субъекта Российской Федерации; повышение качества коммунальных услуг | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 № 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" |  | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов. | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Шегарского района |  |
| 39 | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения. | Принятие решения администрацией сельского поселения при утверждении схемы теплоснабжения поселения. |  | Доля (количество) муниципальных образований (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации. | 2014 г. | Администрация Шегарского сельского поселения |  |
| - 4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии и воды | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления тепловой энергии, воды | Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а "Об утверждении государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области" |  | 1. Доля оснащения жилищного фонда индивидуальными приборами учета воды: 2. Доля оснащения жилищного фонда общедомовыми приборами учета тепла: | Работа - постоянно | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 41 | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Шегарского района в 2014 - 2016 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | Правовой акт Томской области об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям |  | Количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы. | Утверждение перечня и порядка - I квартал 2015 г., далее - реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 42 | Реализация перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | Постановление Администрации Томской области от 22.12.2010 № 262а "Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме" |  | Количество (%) МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Шегарского района | Работа по реализации перечня - постоянно | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 43 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 № 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по принципу "одного окна" в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Повышение потенциала энергоэффективности субъекта Российской Федерации; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 № 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" |  | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений: 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Шегарского района |  |
| - 5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Утверждение и реализация муниципальной программы обращения с твердыми бытовыми отходами, включающей мероприятия, направленные на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Постановление Администрации Томской области от 02.12.2014 № 448а "Об утверждении государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области на 2015 - 2020 годы" |  | Доля (%) объема твердых бытовых отходов, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных твердых бытовых отходов на территории Шегарского района. | 2016 г., далее - регулярно | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |
| 45 | Разработка администрациями сельских поселений генеральных схем очистки территорий населенных пунктов и их реализация | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Постановления администраций сельских поселений об утверждении генеральных схем очистки территорий населенных пунктов |  | Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых утверждены генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов. | 2015 г., далее - регулярно | Администрации сельских поселений |  |
| 46 | Разработка схемы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Шегарского района | Повышение доли отходов, вовлекаемых во вторичное использование. Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Постановления администраций сельских поселений об утверждении схемы обращения с твердыми бытовыми отходами на территориях сельских поселений |  | Увеличение мощностей по переработке и удалению твердых бытовых отходов (шт., %) к уровню 2014 года: | 2016 г. | Администрации сельских поселений |  |
| 47 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Распоряжение Администрации Томской области о плане мероприятий по очистке от мусора населенных пунктов и лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам Томской области |  | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.). 2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) | 2014 г., далее - регулярно | Администрации сельских поселений |  |
| 48 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 № 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами по принципу "одного окна" в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Модернизация системы обращения с твердыми бытовыми отходами; улучшение экологической ситуации в субъекте Российской Федерации | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 № 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" |  | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений. 2 Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Шегарского района |  |