- Приложение 2 к постановлению

администрации  Шегарского района

от 03.05.2023 № _412_____

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                                          ПРОГРАММЫ

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг."

(наименование программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| Задача Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2021г. | МКУ Администрация Шегарского района | Установка дорожных знаков в общем количестве 13 шт. на автомобильной дороги: от Бакчарской трассы через с. Татьяновка до д. Николаевка. |
| 2 | Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 31 100,00 | 0 | 29 200,0 | 1900,00 | 0 | 2021г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселений и дорог районного значения (км): Баткатское с/п- 0,553 км; Северное с/п- 0,512 км; Шегарское с/п- 0,802 км; МКУ «Администрация Шегарского района»( участок автодороги от Бакчарской трассы через с.Татьяновка до д.Николаевка, 11+000км - 13+037 км.)- 2,037 км. Итого общая протяженность ремонта автомобильных дорог 3,904 км |
|  | ИТОГО 2021 год | 31 200,00 | 0 | 29 200,00 | 2000,00 | 0 |  |  |  |
| Задача Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Установка дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 2022г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Установка дорожных знаков 6.13 «Километровый знак» в общем количестве 6 шт. на автомобильной дорог Бабарыкино-М.Бабарыкино . |
| 2 | Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 31 100,00 | 0 | 29 200,00 | 1 900,00 | 0 | 2022г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселений и дорог районного значения (км) : Анастасьевское с/п-0,348 км; Шегарское с/п- 0,594 км; Трубачевское с/п-0,741км; Баткатское с/п- 0,659 км; Северное с/п- 0,969 км; МКУ «Администрация Шегарского района»- 0,238 км. Итого общая протяженность ремонта автомобильных дорог 3,549 км |
|  | ИТОГО 2022 год | 31 200,00 | 0 | 29 200,00 | 2000,00 | 0 |  |  |  |
| Задача Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие1 Установка дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 2023г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Установка дорожных знаков в количестве 30 шт. на автомобильных дорогах: Бабарыкино-М.Бабарыкино, от Бакчарской трассы через с. Татьяновка до д. Николаевка, п. Победа - д. Кулманы, с. Гусево-д. Балашовка |
| 2 | Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 31 845,60 | 0 | 29 206,80 | 2638,80 | 0 | 2023г. | МКУ «Администрация Шегарского района» и сельские поселения Шегарского района. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях и дорог районного значения (км): Побединское с/п:-0,362 км; Северное с/п:- 0,655 км; Шегарское с/п:- 0,860 км; «Администрация Шегарского района»- 0,287 км. Итого общая протяженность ремонта автомобильных дорог 2,164 км. Локальный ремонт автомобильных дорог Администрации Шегарского района: Монастырка-Михайловка, от Бакчарской трассы через с. Татьяновка до д. Николаевка на участке с км 1+800 по 1+824 км |
|  | ИТОГО 2023 год | 32 245,60 | 0 | 29 206,80 | 3038,80 | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 94 645,60 |  | 87 606,80 | 7038,80 | 0 |  |  |  |