АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2017	№ 773

с. Мельниково

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Администрации Шегарского района от 28.07.2014 г. № 883 «Об  утверждении Порядка  принятия решений о разработке  муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации», постановлением Администрации Шегарского района от 27.04.2017г. № 364 «О внесении изменений   в  постановление  Администрации  Шегарского района  от 12.08.2014г.  № 927 «Об утверждении  Перечня муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», в целях создания благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Викулова М.В.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации Шегарского района –

первый заместитель 						       В.П. Ермоленко

Т.В. Зверева

2-14-51

Приложение

к постановлению администрации Шегарского района

от 28.09.2017 № 773

Утверждаю:

Временно исполняющий обязанности

главы администрации  Шегарского района

_________________ В.П. Ермоленко

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |  |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Отдел образования Администрации сельских поселений |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение экологической безопасности на территории Шегарского района, в том числе: а) снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; б) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
| Всего: в том числе | 4230,0 | 1337,0 | 1434,0 |  | 1459,0 |
| Средства бюджета муниципального района | 4230,0 | 1337,0 | 1434,0 |  | 1459,0 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение санитарно-экологического состояния территории района и окружающей природной среды - повышение культурного уровня населения на основе экологического просвещения, образования и пропаганды |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Предлагаемая муниципальная программа «Охрана окружающей среды  на 2017–2020 годы» (далее по тексту – Программа) разработана с целью комплексного решения основных направлений экологической политики района в соответствии со статьей 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Шегарского района от 28.07.2014г. №883 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации».

Природоохранные полномочия муниципального района установлены экологическим законодательством. Статьи 7, 10 Федерального закона "Об охране окружающей среды", и статья 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяют перечень вопросов местного значения в области охраны окружающей среды:

- участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории района;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- экологическое просвещение и информирование.

Шегарский район сталкивается с экологическими проблемами типичными для многих районов Томской области. Одной из серьезных экологических проблем в районе остается проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Нерешенность вопроса сбора и вывоза твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Формирование экологической культуры, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района

Задачами программы являются:

- обеспечение экологической безопасности на территории Шегарского района, в том числе:

а)  снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

б)  предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды

3. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2018 – 2020 годы. Разделение реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

4. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы»

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Частные инвестиции |  |  |  |
| 1 | Обеспечение экологической безопасности на территории Шегарского района | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 1190,0 | 0 | 0 | 1190,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 1210,0 | 0 | 0 | 1210,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 1.1 | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности: | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 1060,0 | 0 | 0 | 1060,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 1060,0 | 0 | 0 | 1060,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 1.1.1. | - ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год | Администрации сельских поселений | Улучшение санитарного и экологического состояния |
|  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 1.1.2. | - проведение работы по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов и мусора | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 1.1.3. | - осуществление полномочий по организации утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |  | 0 | 2018 год | Администрация Шегарского района |  |
|  |  | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 1.1.4 | - проведение месячников по благоустройству населенных пунктов (субботники по уборке территорий) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год | Администрации сельских поселений |  |
|  |  | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 1.2 | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |  | 0 | 2018 год |  | Улучшение экологически благоприятной обстановки в населенных пунктах |
|  |  | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 1.2.1. | - свод деревьев, кустарников и сорной растительности | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |  | 0 | 2018 год | Администрации сельских поселений |  |
|  |  | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 1.2.2. | - проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год | Администрации сельских поселений |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2 | Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды | 137,0 | 0 | 0 | 137,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 244,0 | 0 | 0 | 244,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 249,0 | 0 | 0 | 249,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.1 | Информирование населения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год |  | Ответственное отношение граждан к окружающей среде, улучшение экологической обстановки |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.1.1. | - проведение собраний граждан с доведением информации: -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; -об охране окружающей среды; -об исполнении правил благоустройства территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год | Администрации сельских поселений |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.1.2. | - публикация статей экологического содержания в СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год | Отдел образования, Администрации сельских поселений, района |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.2 | Организация и проведение экологических акций | 84,0 | 0 | 0 | 84,0 |  | 0 | 2018 год |  | Вовлечение населения в работу по охране окружающей среды |
|  |  | 68,0 | 0 | 0 | 68,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 73,0 | 0 | 0 | 73,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.2.1 | Акции по охране животного мира Изготовление гнездовий (дуплянка, синичник, скворечник) - Дни наблюдения птиц - пикет защитников безнадзорных кошек и собак | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2018 год | Отдел образования |  |
|  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.2.2 | Акции по охране растительного мира - Сохраним Ель -«Алая гвоздика» - «Я и дерево – друзья» | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.2.3 | Акции по охране водных ресурсов - «Живая вода»- изучение рек, водоёмов -«Живи, родник» -«Чистый берег» | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.2.4 | Акции по борьбе с отходами - «Бой мусору!» - «Охота на пластик» -День без пластиковых пакетов – конкурс экосумок | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.2.5 | Акции по охране атмосферного воздуха - Велопробег «День без машин» - Дорогу чистому транспорту - Благоустройство метеорологической станции | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.2.6 | Акции по очистке от мусора питомника «Зеленый Прометей» | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3 | Осуществление мероприятий по экологическому образованию: | 53,0 | 0 | 0 | 53,0 |  | 0 |  |  | Повышение культурного уровня населения |
|  |  | 176,0 | 0 | 0 | 176,0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 176,0 | 0 | 0 | 176,0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.1. | «Мирный атом», конкурс творческих работ | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2018 год | Отдел образования |  |
|  |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.2. | Литературно-публицистическое творчество «Мой Шегарский край» - выпуск альманаха стихов, рисунков, фотографий с видами природы края | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.3 | Организация и проведение в ОО «Уроков охраны окружающей среды» | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.4 | Проведение фотовыставки «Жалобная книга природы» | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.5 | Выставка поделок из природных материалов «Фантазия без границ» | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.6 | Выставка поделок из вторичного сырья «Красота спасёт мир» | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.7 | Конференции по исследованию окружающего мира | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.8 | Конкурс социальных проектов по озеленению ОО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.9 | Выпуск листовок, плакатов по проблемам охраны окружающей среды | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.10 | Проведение экологического Фестиваля на берегу озера, туристского комплекса «Озерный рай! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.11 | Конкурсы видео, фото, рисунков | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.12 | Проведение экологической викторины | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.13 | Проведение Весенней недели добра (проведение субботников, приобретение инвентаря) | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.14 | Проведение общероссийских дней защиты от экологической опасности (слёт юных экологов) | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.15 | Участие в областных экологических конференциях, семинарах, слётах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.16 | Проведение праздника «Международный День здоровья» | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.17 | День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.18 | Проведение конференции в честь Международного Дня энергосбережения | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
| 2.3.19 | Изготовление рекламных баннеров об опасности лесных пожаров | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |
|  | ИТОГО | 1337,0 | 0 | 0 | 1337,0 |  | 0 | 2018 год |  |  |
|  |  | 1434,0 | 0 | 0 | 1434,0 |  | 0 | 2019 год |  |  |
|  |  | 1459,0 | 0 | 0 | 1459,0 |  | 0 | 2020 год |  |  |

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение экологической безопасности на территории Шегарского района | Ликвидация несанкционированных свалок | Куб. м |  |  | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Количество проведенных рейдов по выявлению несанкционированных свалок | Шт. | Не реже 2 раз в год |  | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Количество вывезенного мусора | Куб.м | Объем мусора, размещенных на площадках ТБО в 2016 году | 12033,5 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 2. | Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды | Количество собраний граждан | Шт | Не реже 2 раз в год |  | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Количество публикаций в СМИ | Шт | Публикации в районной газете «Шегарский вестник» за 1 полугодие 2017 года | 5 | 8 | 10 | 10 |
|  |  | Количество проведенных экологических акций | Шт | Акции, проведенные в 2016 году | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Количество мероприятий по экологическому воспитанию населения | Шт |  |  | 10 | 15 | 19 |