# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2015	№ 738

с. Мельниково

- О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 20.04.2015 № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на 2015-2017 годы и период до 2020 года»

На основании заключения об эффективности реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на 2015 – 2017 годы и период до 2020 года» от 10.09.2015 года,

ОБЯЗЫВАЮ:

- Внести в постановление Администрации Шегарского района от 20.04.2015 № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на 2015 – 2017 годы и период до 2020 года» следующие изменения:

- паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на 2015-2017 годы  и период до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Разместить на официальном сайте Администрации Шегарского района www.shegadm.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шегарского района		В.Ф. Маргерт

Викулова М.Д.

(38247)22861

Приложение № 1

к постановлению Администрации

- Шегарского района от 19.10.2015 №738

- Паспорт муниципальной программы

- «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района

- на 2015-2017 годы  и период до 2020 года»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на 2015 – 2017 год и период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель Главы Шегарского района В.П. Ермоленко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района, отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района, отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Сельские поселения Шегарского района, отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района, отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района, организации агропромышленного комплекса и социальной сферы Шегарского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. - Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а так же развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Всего: в том числе | 245242,055 | 5064,955 | 10500,00 | 137807,10 |  |  | 56570,00 | 18400,00 | 16900,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 28816,599 | 414,799 | 1050,00 | 13231,80 |  |  | 9650,00 | 2400,00 | 2070,00 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 154805,27 | 2104,970 | 3213,00 | 109881,30 |  |  | 26569,00 | 6952,00 | 6085,00 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 42691,931 | 866,931 | 3087,00 | 11394,00 |  | 16901,00 |  | 5448,00 | 4995,00 |
| Другие источники (по согласованию) | 18928,255 | 1678,255 | 3150,00 | 3300,00 | 3450,00 |  |  | 3600,00 | 3750,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Ввод (приобретение) 2322 кв. метров общей площади жилых помещений в сельской местности, в том числе 1710 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. Улучшение жилищные условия 42 сельских семей, в том числе 31 молодых семей и молодых специалистов. Ввод одной комплексной спортивной площадки, 17 километров локальных водопроводов, 4,6 километров автомобильных дорог, реализация одного проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Шегарского района от 19.10.2015 № 738

Перечень  программных мероприятий

- «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района

на 2015-2017 годы  и период до 2020 года»

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 5064,955 | 866,931 | 2104,970 | 414,799 | 1678,255 | 2015 год | Администрация Шегарского района | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
|  |  | 10500,00 | 3087,00 | 3213,00 | 1050,00 | 3150,00 | 2016 год |  |  |
|  |  | 11000,00 | 3234,00 | 3366,00 | 1100,00 | 3300,00 | 2017 год |  |  |
|  |  | 11500,00 | 3381,00 | 3519,00 | 1150,00 | 3450,00 | 2018 год |  |  |
|  |  | 12000,00 | 3528,00 | 3672,00 | 1200,00 | 3600,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 12500,00 | 3675,00 | 3825,00 | 1250,00 | 3750,00 | 2020 год |  |  |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а так же развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в т.ч.: | 126807,10 | 8160,00 | 106515,30 | 12131,80 | 0,00 | 2017 год | Администрация Шегарского района | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории Шегарского района |
|  |  | 45070,00 | 13520,00 | 23050,00 | 8500,00 | 0,00 | 2018 год |  |  |
|  |  | 6400,00 | 1920,00 | 3280,00 | 1200,00 | 0,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 4400,00 | 1320,00 | 2260,00 | 820,00 | 0,00 | 2020 год |  |  |
|  | развитие сети объектов физической культуры и спорта в сельской местности (строительство комплексной спортивной площадки в с. Анастасьевка) | 2500,00 | 750,00 | 1280,00 | 470,00 | 0,00 | 2017 год |  | Обеспечение условиями для занятий спортом сельского населения, ввод в действие спортивной площадки площадью 1000 кв. м |
|  | развитие водоснабжения в сельской местности: строительство локальных сетей водоснабжения всего, в т.ч.: с. Мельниково с. Баткат с. Монастырка с. Гусево с. Трубачево с. Анастасьевка | 18700,00 | 5610,00 | 9580,00 | 3510,00 | 0,00 | 2017-2020 год |  | Обеспечение водоснабжением сельского населения, ввод 17 км. водопроводных сетей, в т.ч.: с. Мельниково – 4,3 км. с. Баткат – 2,9 км. с. Монастырка – 2,9 км. с. Гусево – 2,9 км. с. Трубачево – 2,0 км. с. Анастасьевка – 2,0 км. |
|  |  | 4700,00 | 1410,00 | 2400,00 | 890,00 | 0,00 | 2017 год |  |  |
|  |  | 3200,00 | 960,00 | 1640,00 | 600,00 | 0,00 | 2018 год |  |  |
|  |  | 3200,00 | 960,00 | 1640,00 | 600,00 | 0,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 3200,00 | 960,00 | 1640,00 | 600,00 | 0,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 2200,00 | 660,00 | 1130,00 | 410,00 | 0,00 | 2020 год |  |  |
|  |  | 2200,00 | 660,00 | 1130,00 | 410,00 | 0,00 | 2020 год |  |  |
|  | реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в с. Мельниково | 41870,00 | 12560,00 | 21410,00 | 7900,00 | 0,00 | 2018 год |  | Строительство инженерных сетей под новую жилую застройку в с. Мельниково для 30 жилых домов |
|  | развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции всего, в т.ч.: реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Татьяновка; реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Вороновка. | 119607,10 | 6000,00 | 102835,30 | 10771,80 | 0,00 | 2017 год |  | Реконструкция автомобильных дорог населенных пунктов, расположенных в сельской местности, протяженностью 4,6 км. |
|  |  | 97829,40 | 0,00 | 88094,60 | 9734,80 | 0,00 | 2017 год |  |  |
|  |  | 21777,70 | 6000,00 | 14740,70 | 1037,00 | 0,00 | 2017 год |  |  |
|  | ИТОГО | 5064,955 | 866,931 | 2104,970 | 414,799 | 1678,255 | 2015 год |  |  |
|  |  | 10500,00 | 3087,00 | 3213,00 | 1050,00 | 3150,00 | 2016 год |  |  |
|  |  | 137807,10 | 11394,00 | 109881,30 | 13231,80 | 3300,00 | 2017 год |  |  |
|  |  | 56570,00 | 16901,00 | 26569,00 | 9650,00 | 3450,00 | 2018 год |  |  |
|  |  | 18400,00 | 5448,00 | 6952,00 | 2400,00 | 3600,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 16900,00 | 4995,00 | 6085,00 | 2070,00 | 3750,00 | 2020 год |  |  |
|  |  | 245242,055 | 42691,931 | 154805,27 | 28816,599 | 18928,255 | 2015 год-2020 год |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Шегарского района от _________№_____

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района

на 2015-2017 годы  и период до 2020 года»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | Документы предоставленные участниками мероприятий | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | в том числе количество молодых семей и молодых специалистов | семей | Документы предоставленные участниками мероприятий | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м. | Документы предоставленные участниками мероприятий | 52,2 | 162 | 324,0 | 378,0 | 432,0 | 486,0 | 540,0 |
|  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м. | Документы предоставленные участниками мероприятий | 52,2 | 90 | 216,0 | 270,0 | 324,0 | 378,0 | 432,0 |
| 2. | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а так же развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | единиц | Акт ввода объекта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод в действие локальных водопроводов | км. | Акт ввода объекта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 2,9 | 5,8 | 4,0 |
|  |  | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | Акт ввода объекта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в сельской местности | км. | Акт ввода объекта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 |