АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2017	№ 779

с. Мельниково

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шегарского района от 28.07.2014 г. № 883 «Об  утверждении Порядка  принятия решений о разработке  муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации», постановлением Администрации Шегарского района от 27.04.2017г. № 364 «О внесении изменений   в  постановление  Администрации  Шегарского района  от 12.08.2014г.  № 927 «Об утверждении  Перечня муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Шегарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу не позднее 20 дней после его официального опубликования.

3. Постановление разместить на официальном сайте администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Викулова М.В.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации –первый заместитель                                    В.П.Ермоленко

Л.Н. Подгорная,2-23-61

Приложение к постановлению

администрации Шегарского района

от 28.09.2017 № 779

Утверждаю:

Временно исполняющий обязанности

главы администрации –первый заместитель                                    ________________ В.П. Ермоленко

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности Администрации Шегарского района; |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района», |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | МКУ «Администрация Анастасьевского сельского поселения»; МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения»; МКУ «Администрация Побединского сельского поселения»; МКУ «Администрация Северного сельского поселения»; МКУ «Администрация Трубачевского сельского поселения»; МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения»; МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района», отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Шегарского района, муниципальные предприятия Шегарского района, муниципальные образовательные организации Шегарского района, муниципальные учреждения и организации Шегарского района. |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности граждан, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего: в том числе | 1113 | 221 | 446 | 446 |
| Средства бюджета муниципального района | 1113 | 221 | 446 | 446 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение количества дорожно- транспортных происшествии. 2. Снижение количества ДТП с участием детей. 3. Обустройство объектов безопасности движения пешеходов. |  |  |  |

1. Основные положения

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; организационно-планировочные и инженерные меры, по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Причинами ДТП является:

1. Быстрый рост численности авто и мото-парка, повлекший за собой существенное изменение характеристик и усложнения условий дорожного движения, а именно плотность транспортных потоков и интенсивности движения, что оказало влияние на рост аварийности;

2. Низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движения;

3. Нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств, а также не знание или пренебрежение  данных правил пешеходами. Мероприятия программы должны положительно повлиять на безопасность дорожного движения на территории района

2. Основные цели и задачи Программы

Целью программы является повышение безопасности граждан, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

3. Ожидаемые результаты.

Реализация программы позволит:

- снижение количества дорожно- транспортных происшествий от базового показателя 2016 года 178 ДТП в год до 150 к концу  2020 года.

- снижение количества ДТП с участием детей от 4 в 2016 году  до 1 в последний год реализации программы;

-обустройство объектов безопасности движения пешеходов в соответствии с национальными стандартами от 1 пешеходного перехода до 4.

- 4. Контроль за ходом реализации программы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Шегарского района.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы « Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов»

| П/№ | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Использование возможностей социальной рекламы (изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций, подготовка и изготовление листовок, буклетов по безопасности дорожного движениях. | 25 |  |  | 5 |  | 2018 | Комиссия по безопасности дорожного движения, Администрация Шегарского района | Формирование у населения сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 2020 |  |  |
| 2. | Обучение контролёров технического состояния автомототранспортных средств | 30 |  |  | 10 |  | 2018 | МКУ «Отдел образования » | Повышение безопасности транспорта при перевозке организованных групп детей |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 2020 |  |  |
| 3. | Прохождение ежегодного техминимума по ПДД и БД водителей школьных автобусов | 18 |  |  | 6 |  | 2018 | МКУ «Отдел образования » | Повышение безопасности при перевозке организованных групп детей |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 2020 |  |  |
| Задача 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение районных акций, конкурсов, викторин (для школьников старших и младших классов). Проведение районного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо». | 30 |  |  | 10 |  | 2018 | МКУ «Отдел образования » | Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 2020 |  |  |
| 5. | Обеспечение образовательных учреждений наглядными пособиями и агитационными материалами по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. Оборудование и обновление в образовательных учреждениях уголков по правилам дорожного движения. | 70 |  |  | 10 |  | 2018 | МКУ «Отдел образования » | Формирование у школьников стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
|  |  |  |  |  | 30 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  | 2020 |  |  |
| Задача 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обустройство пешеходных переходов в населенных пунктах района в соответствие с государственными стандартами | 90 |  |  | 30 |  | 2018 | Администрации сельских поселений, Администрация Шегарского района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. |
|  |  |  |  |  | 30 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  | 2020 |  |  |
| 7. | Приобретение, установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на муниципальных дорогах в населенных пунктах Шегарского района | 850 |  |  | 150 |  | 2018 | Администрации сельских поселений, Администрация Шегарского района | Улучшение организации дорожного движения |
|  |  |  |  |  | 350 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 350 |  | 2020 |  |  |
|  | Всего по программе | 1113 |  |  | 1113 |  |  |  |  |
|  | Итого 2018 | 221 |  |  | 221 |  |  |  |  |
|  | Итого 2019 | 446 |  |  | 446 |  |  |  |  |
|  | Итого 2020 | 446 |  |  | 446 |  |  |  |  |

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов "

(наименование программы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | Показатель 1 Снижение количества ДТП | Количество ДТП | ОГИБДД ОМВД России по Шегарскому району | 178 | 170 | 160 | 150 |
| 2. | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. | Показатель 1 Снижение количества ДТП с участием детей | Количество ДТП с участием детей | ОГИБДД ОМВД России по Шегарскому району | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. | Показатель 1 Обустройство объектов безопасности движения пешеходов. | Количество о обустроенных объектов | Комиссия по безопасности дорожного движения | 1 | 2 | 3 | 4 |