Приложение к

постановлению Администрации

Шегарского района Томской области

от _________ № _______

Утверждаю:

Глава Шегарского района

__________А.К. Михкельсон

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области

на 2024-2026 годы»

с. Мельниково 2023г.

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Шегарского района Томской области

на 2024-2026 годы»

(далее – муниципальная программа)

Приложение №1

| Наименование муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры администрации Шегарского района |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Сельские поселения Шегарского района |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Муниципальное образование «Шегарский район», Администрация Шегарского района |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Содействие экономическому росту Шегарского района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шегарского района; - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2026 годы. |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз) | Расход (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Всего | 2024 г. | 2025г. | 2026г. |
| Всего: в том числе | 32200,00 | 32200,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального района | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 29200,00 | 29200,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети населенных пунктов, который позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и снизит количество дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |

- 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем указанной сферы и прогноза ее развития

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние годы, при повышенном росте автомобилизации, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, проходит медленными темпами и сильно отстает от необходимого уровня.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Шегарского района Томской области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета на реализацию полномочий района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения района и поселений. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося территории МО «Шегарский район» по состоянию   на 01 января 2022 года, составляет 336,0 км.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по типам покрытий:
     - с твердым  покрытием 	                    – 247,0 км (73,51 %);

- с грунтовым покрытием 			– 89 км   (26,49 %).
  	 Из-за отсутствия на территории района железных дорог все грузовые и  пассажирские перевозки  производятся  только автомобильным транспортом.

Также  к  проблемам развития дорог в районе относятся следующие факторы:                          - низкий темп развития автомобильных дорог (в т.ч. местного значения) за последние годы вследствие чего около 26,49 % населённых пунктов Шегарского  района не обеспечены автомобильными дорогами с твёрдым покрытием;

- низкие темпы развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере;

- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

- дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог Шегарского   района;

- растущие затраты на строительные материалы;

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, что может быть решено за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет эффективного управления расходованием средств финансирования.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в стратегии «Социально – экономического развития муниципального образования Шегарского района Томской области».

Цель программы:

-  содействие экономическому   росту   Шегарского    района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности   населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Шегарского района;                      
  -  обеспечение безопасности  дорожного  движения  на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения Шегарского района.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих                задач:

- обеспечение сохранности   автомобильных  дорог  общего  пользования   местного значения Шегарского района.

- приоритетное выполнение на  них  работ  по содержанию  и   ремонту   в   целях   доведения   их транспортно - эксплуатационного      состояния      до нормативных требований.

-  повышение   технического   уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района.

Целевые показатели оценки хода реализации муниципальной программы и ее эффективности отражены в Приложение 1:

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной                     программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области» на 2024-2026 годы направлена на реализацию мероприятий:

- реконструкция, капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата муниципальной программы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Шегарского района Томской области будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на областном и районном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной  программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет федерального областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 32200,00 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 29200,00 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 3000,00 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы за счет областного бюджета планируется в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет средств районного бюджета, устанавливается решением Думы Шегарского района Томской области.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области" на 2024-2026 годы приведена в                             Приложении № 2.

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                                          ПРОГРАММЫ

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026гг."

(наименование пр ограммы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнител ь (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| Задача: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 2024 год | МКУ Администрация Шегарского района | Установка дорожных знаков в общем количестве 15 шт. на автомобильной дороге: от Бакчарской трассы через с. Татьяновка до д. Николаевка. |
| 2 | Мероприятие 2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 31 100,00 | 0 | 29 200,0 | 2600,00 | 0 | 2024 год | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселений и дорог районного значения (км): Анастасьевское с/п- 0,500 км; Трубачевское с/п-0,520 км; Северное с/п- 0,260 км; Шегарское с/п- 0,844 км. Итого общая протяженность ремонта автомобильных дорог 2,124 км МКУ «Администрация Шегарского района». Локальный ремонт автомобильной дорог Монастырка-Михайловка - 700,00 тыс.руб. |
|  | ИТОГО 2024 год | 32 200,00 | 0 | 29 200,00 | 3000,00 | 0 |  |  |  |
| Задача: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Установка дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района |  |
| 2 | Мероприятие 2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района |  |
|  | ИТОГО 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Установка дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района |  |
| 2 | Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026г. | МКУ «Администрация Шегарского района» и сельские поселения Шегарского района. |  |
|  | ИТОГО 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 32 200,00 | 0 | 29 200,00 | 3000,00 | 0 |  |  |  |

- Приложение 3 к постановлению

администрации Шегарского района

от  _________ № ______

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | Установлено дорожных знаков | шт. | Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км | Акт проведения обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | 2,124 |  | 0 |  | 0 |  |