Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»

| П/№ | Наименование мероприятия |  | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Частные инвестиции |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Использование возможностей социальной рекламы (изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций, подготовка и изготовление листовок, буклетов по безопасности дорожного движениях. |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 2021 | МКУ «Администрация Шегарского района» -10,0 тыс. руб. | Формирование у населения сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения |
|  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 2022 | МКУ «Администрация Шегарского района» -10,0 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 2023 | Администрация Шегарского района МКУ «Администрация Шегарского района» -10,0 тыс. руб. |  |
| 1.2 | Приобретение, установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на муниципальных дорогах в населенных пунктах Шегарского района |  | 97,0 |  |  | 97,0 |  |  | 2021 | МКУ « Администрация Анастасьевского с/п» - 20,0 тыс. руб. МКУ «Баткатского Администрация с/п» - 20,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Побединского с/п» - 7,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Северного с/п» - 15,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Трубачевского с/п» -15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п» - 20,0 тыс. руб |  |
|  |  |  | 97,0 |  |  | 97,0 |  |  | 2022 | МКУ « Администрация Анастасьевского с/п» - 20,0 тыс. руб. МКУ «Баткатского Администрация с/п» - 20,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Побединского с/п» - 7,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Северного с/п» - 15,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Трубачевского с/п» -15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п» - 20,0 тыс. руб |  |
|  |  |  | 97,0 |  |  | 97,0 |  |  | 2023 | МКУ « Администрация Анастасьевского с/п» - 20,0 тыс. руб. МКУ «Баткатского Администрация с/п» - 20,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Побединского с/п» - 7,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Северного с/п» - 15,0 тыс. руб. МКУ « Администрация Трубачевского с/п» -15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п» - 20,0 тыс. руб |  |
| 1.3 | Обустройство в соответствии с национальными, государственными стандартами, пешеходного перехода возле возведенного здания дошкольной образовательной организации – детского сада, расположенного по адресу: с.Мельниково, ул. Калинина, д.43. |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 2021 | МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения»- 200,0 т. р. |  |
| Задача 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка работников муниципальных образовательных организаций осуществляющих автобусные перевозки детей по программе диспетчера автомобильного наземного транспорта; | 88,0 |  |  |  | 88,0 |  |  | 2022 | МКОУ «Бабарыкинская СОШ» - 8,0 т.р.; МКОУ «Гусевская СОШ» -- 8,0 т.р.; МКОУ «Каргалинская ООШ» - 8,0 т.р.; МКОУ «Маркеловская СОШ» - 8,0 т.р.; МКОУ «Малобрагинская ООШ» - 8,0 т.р.; МКОУ «Монастырская СОШ» - 8,0 т.р.; МКОУ «Побединская СОШ» - 8,0 т.р.; МКОУ «Трубачевская СОШ» - 8,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 8,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №2» - 8,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» - 8,0 т.р |  |
| 2.2 | Подготовка работников муниципальных образовательных организаций осуществляющих автобусные перевозки детей по программе обучения контролёров технического состояния автомототранспортных средств | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 2021 | МКУ «Отдел образования» -5,0 т.р. | Повышение безопасности транспорта при перевозке организованных групп детей |
|  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 2023 | МКУ «Отдел образования» -5,0 т.р. |  |
| 2.3 | Обучение специалиста ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 2022 | МКУ «Отдел образования» -5,0 т.р. |  |
| 2.4 | Прохождение ежегодного техминимума по ПДД и БД водителей школьных автобусов | 13,6 |  |  |  | 13,6 |  |  | 2021 | МКОУ «Бабарыкинская СОШ» - 1,6 т.р.; МКОУ «Гусевская СОШ» -- 1,6 т.р.; МКОУ «Каргалинская ООШ» - 1,6 т.р.; МКОУ «Маркеловская СОШ» - 3,2 т.р.; МКОУ «Малобрагинская ООШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Монастырская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Побединская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Трубачевская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 0,8 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №2» - 0,8 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» - 0,8 т.р |  |
|  |  | 13,6 |  |  |  | 13,6 |  |  | 2022 | МКОУ «Бабарыкинская СОШ» - 1,6 т.р.; МКОУ «Гусевская СОШ» -- 1,6 т.р.; МКОУ «Каргалинская ООШ» - 1,6 т.р.; МКОУ «Маркеловская СОШ» - 3,2 т.р.; МКОУ «Малобрагинская ООШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Монастырская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Побединская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Трубачевская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 0,8 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №2» - 0,8 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» - 0,8 т.р |  |
|  |  | 13,6 |  |  |  | 13,6 |  |  | 2023 | МКОУ «Бабарыкинская СОШ» - 1,6 т.р.; МКОУ «Гусевская СОШ» -- 1,6 т.р.; МКОУ «Каргалинская ООШ» - 1,6 т.р.; МКОУ «Маркеловская СОШ» - 3,2 т.р.; МКОУ «Малобрагинская ООШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Монастырская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Побединская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Трубачевская СОШ» - 0,8 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 0,8 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №2» - 0,8 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» - 0,8 т.р |  |
| 2.5 | Обеспечение образовательных организаций учебными, методическими, демонстрационными, агитационными материалами и оборудованием по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (развивающие игры, учебные стенды, тематические магниты, мультимедийные и бумажные комплекты, электрифицированные стенды, доски с подсветкой, панорамы для наглядной демонстрации и моделирования, сюжетно-ролевая атрибутика, демонстрационное оборудование –учебные светофоры, дорожные конусы, форма и оснащение регулировщика, информационные уголки по БДД) | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  | 2021 | МКОУ «Анастасьевская СОШ» -5,0 т.р.; МКОУ «Баткатская СОШ» - 5,0 т.р.; МКОУ «Вороновская НОШ» - 5,0 т.р.; МКОУ «Побединская СОШ» - 5,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №2» -5,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 5,0 т.р.; МКДОУ «ЦДТ» - 80,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» - 10,0 т.р. |  |
|  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | 2022 | МКОУ «Баткатская СОШ» - 5,0 т.р.; МКОУ «Вороновская НОШ» - 5,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 80,0 т.р. |  |
|  |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  | 2023 | МКОУ «Баткатская СОШ» - 5,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №2» - 80,0 т.р. |  |
| 2.6. | Приобретение школьных автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные образовательные организации | 1350,0 |  |  |  | 1350,0 |  |  | 2021 | МКОУ «Бабарыкинская СОШ» - 1350,0 т.р.; |  |
|  |  | 3300,0 |  |  |  | 3300,0 |  |  | 2022 | МКОУ «Маркеловская СОШ» - 1650,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 1650,0 т.р.; |  |
|  |  | 5850,0 |  |  |  | 5850,0 |  |  | 2023 | МКОУ «Гусевская СОШ» - 1950,0 т.р. МКОУ «Побединская СОШ» - 1950,0 т.р.; МКОУ «Трубачевская СОШ» - 1950,0 т.р. |  |
| 2.7. | Организация и проведение муниципальных мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на пропаганду безопасного дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (акции, конкурсы, викторины) | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 2021 | МКУ «Отдел образования» -15,0 т.р. |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 2022 | МКУ «Отдел образования» -15,0 т.р. |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 2023 | МКУ «Отдел образования» -15,0 т.р. |  |
| 2.8. | Участие команды учащихся и педагогов Шегарского района в областных мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (межмуниципальный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», слет отрядов юных инспекторов движения, профильные смены ИЮД) | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 2021 | МКУ «Отдел образования» -20,0 т.р. |  |
|  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 2022 | МКУ «Отдел образования» -20,0 т.р. |  |
|  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 2023 | МКУ «Отдел образования» -20,0 т.р. |  |
| 2.9. | Оснащение устройствами виодеофиксации школьных автобусов для перевозки обучающихся | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  |  | 2021 | МКОУ «Маркеловская СОШ» - 70,0 т.р.; МКОУ «Побединская СОШ» - 35,0 т.р.; МКОУ «Каргалинская ООШ» - 35,0 т.р. |  |
|  | Всего по программе | 11704,8 |  |  |  | 11704,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2021 | 1970,6 |  |  |  | 1970,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2022 | 3638,6 |  |  |  | 3638,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2023 | 6095,6 |  |  |  | 6095,6 |  |  |  |  |  |

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2011 год | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, предупреждение опасного поведения на автомобильных дорогах. | Показатель 1 Снижение количества ДТП на территории Шегарского района | Количество ДТП | ОГИБДД ОМВД России по Шегарскому району | 135 | 134 | 133 | 132 |
| 2. | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. | Показатель 1 Снижение количества ДТП с участием детей на территории Шегарского района | Количество ДТП с участием детей | ОГИБДД ОМВД России по Шегарскому району | 5 | 5 | 4 | 4 |