АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2017	№ 957

с. Мельниково

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Викулова М.В.

Глава Шегарского района						              В.Ф. Маргерт

Т.В. Зверева

2-14-51

Приложение

к постановлению администрации Шегарского района

от 30.11.2017 № 957

Утверждаю:

Глава  Шегарского района

_________________ В.Ф. Маргерт

Муниципальное образование «Шегарский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район»

на 2018-2022 годы»

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется в 2018-2022 годах

2017

- I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании «Шегарский район»

По состоянию на 01.01.2017г. население Шегарского района составляет 19199 человек. На территории Шегарского района 93 многоквартирных дома. Количество проживающих в них  – 4126 человек. Общая площадь многоквартирных домов составляет 84,6 тыс.кв.м.

Количество полностью благоустроенных территорий – 
20 многоквартирных домов, 6,0 тыс.кв.м.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: 21,5 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования: 1,6 тыс.человек, 27 %.

Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.): по состоянию на 31 декабря 2016 года в муниципальном образовании площадь общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  составляла 24,2 тыс.кв.м. Площадь общественных территорий  включает в себя:

семь скверов в общей площадью 4,2 тыс.кв.м;

один парк общей площадью 20,0 тыс.кв.м;

- В последние годы в районе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории, но в тоже время в вопросах благоустройства на территориях сельских поселений имеется ряд проблем.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий 
от общего количества таких территорий составляет 45 % или 8 тыс.кв.м.

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 55% или 16,2 тыс.кв.м.

- Благоустройство территорий не отвечает современным требованиям.

- В 2017 году запланирована реализация муниципальной программы формирования современной городской среды:

- - выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Школьная, 45, 47, 49;

- - выполнение работ по благоустройству общественной территории парка им. А.С. Пушкина с. Мельниково.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа, направленная на планирование и организацию работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территорий сельских поселений, создания комфортных условий проживания населения.

- II. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

- Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.

- Целью муниципальной программы является повышение качества и уровня благоустройства на территории Шегарского района.

- Задачи муниципальной программы:

- - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

- III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, характеристика вклада органов местного самоуправления муниципального образования «Шегарский район»  в достижение результатов в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Реализация муниципальной программы в 2018-2022 годах позволит повысить уровень благоустройства и совершенствование внешнего облика территорий поселений за счет:

- обустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий;

- формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения;

- создание условий для участия граждан в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для повышения социальной активности граждан и заинтересованных лиц.

Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

- низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территорий;

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы.

Меры по предотвращению (снижению) рисков, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий программы:

- информирование граждан и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства населенных пунктов;

- публичность положительного опыта реализации мероприятий программы.

- IV. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации представлены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район»

на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Администрация Шегарского района» |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрации сельских поселений Шегарского района Товарищества собственников жилья Управляющие организации Общественные организации |
| Цели Программы | Повышение качества и уровня благоустройства на территории Шегарского района |
| Задачи Программы | - - обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования; - - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых пространств на территории (с нарастающим итогом), %. 2. Доля благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом),%. 3. Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории района, чел/%. 4. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед. 5. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед. 6. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед. 7. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории района, га. 8. Количество заинтересованных лиц, принявших финансовое участие в реализации программных мероприятий, чел. 9. Количество заинтересованных лиц, принявших трудовое участие в реализации программных мероприятий, чел. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 46014,27 тыс. рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 42453,87 тыс. рублей; благоустройство общественных территорий 3560,4 тыс.рублей; В том числе: за счет средств федерального бюджета – 34011,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 6418,3 тыс. руб.; 2019 год – 6366,41 тыс. руб.; 2020 год – 7040,34 тыс. руб.; 2021 год – 7194,52 тыс. руб.; 2022 год – 6991,45 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – 11949,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2254,81 тыс. руб.; 2019 год – 2236,74 тыс. руб.; 2020 год – 2473,54 тыс. руб.; 2021 год – 2528,21 тыс. руб.; 2022 год – 2456,3тыс. руб. за счет средств местного бюджета - 53,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 10,73 тыс. руб.; 2019 год – 10,73 тыс. руб.; 2020 год – 10,73 тыс. руб.; 2021 год – 10,73 тыс. руб.; 2022 год – 10,73 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - благоустройство общественных территорий; - формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности; - создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения; - создание условий для участия граждан в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для повышения социальной активности граждан и заинтересованных лиц |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район»

на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
| - Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых пространств на территории ( с нарастающим итогом) | % | 21,5 | 24,7 | 53,5 | 61,0 | 73,9 | 88,9 | 98,6 |  |  |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | % | 45 | 46,7 | 65,0 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 92,4 |  |  |  |
| 1.3. | Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории района | Чел/% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| - Целевые показатели задачи 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | Ед. | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  |  |
| 2.2. | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.3. | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | Ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2.4. | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории района | га | 0 | 0,04 | 0,124 | 0,2385 | 0 | 0 | 0,024 |  |  |  |
| - Целевые показатели задачи 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество заинтересованных лиц, принявших финансовое участие в реализации программных мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | Количество заинтересованных лиц, принявших трудовое участие в реализации программных мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район»

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы»

(с учетом требуемого финансирования)

| Номер и наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  | Связь с показателями программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий |  | Администрация Шегарского района» | 2018 год | 2022 год | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 12 ед., обеспечение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 67,7 %; обеспечение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 41%; | Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий; предоставление субсидий ТСЖ, управляющим организациям на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; приемка работ по благоустройству дворовой территории |  | количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) |  |
| 1.1. Капитальный ремонт дворовых проездов по адресу с. Мельниково, ул. Титова, 8, 10 (2 этап) |  |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.2.Благоустройстводворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Чапаева, 21 |  |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Каргала, ул. Юбилейная, 10 |  |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.4. Благоустройство дворовой территории по адресу п. Победа, мкр. Лесная дача |  |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.5. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 11, 11а, 11б |  |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1.6. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Заречная, 1, 1а, 3 |  |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1.7. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Каргала, ул. Юбилейная, 7 |  |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1.8. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Мельниково, мкр. ПМК (ул. Молодежная) |  |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.9. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Сибирская, 15 |  |  | 2020год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.10. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Баткат, ул. Рабочая, 3 |  |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.11. Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Победа, ул. Коммунистическая, 81, 85 |  |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.12. Благоустройство дворовой территории по адресу: д. Нащеково, мкр. Агрогородок |  |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1.13. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Садовая, 18, ул. Московская, 59 |  |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1.14. Благоустройство дворовых территорий по адресу: п. Победа, ул. Октябрьская, 6, 8 и мкр. Лебединка, 18 |  |  | 2021 год | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1.15. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Вороновка, ул. Кооперативная, 4 |  |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1.16. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 10, 12, 14 |  |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1.17. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 26, 28, 28а |  |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1.18. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 100, 102, 104, 106 |  |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2.Благоустройство общественных территорий |  | Администрация Шегарского района» | 2018 год | 2022 год | обеспечение благоустройства общественных территорий в количестве 2 ед.; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 0,28 га; увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 53,2%; увеличение значения показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 0,42кв.м. на 1 жителя, с учетом роста количества жителей | Утверждение дизайн-проектов общественных территорий; отбор подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественной территории; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий; приемка работ по благоустройству общественной территории |  | количество благоустроенных общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |  |
| 2.1. Благоустройство общественной территории парк им. А.С. Пушкина с. Мельниково (ремонт пешеходных дорожек) |  |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2.2. Благоустройство общественной территории по адресу: с. Бабарыкино, ул. Советская (асфальтирование пешеходных дорожек, устройство детской площадки) |  |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2.3.Благоустройство общественной территории площадь РУС в с. Мельниково |  |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2.4. Благоустройство общественной территории по адресу: п. Победа, ул. Коммунистическая (устройство освещения, ограждения, детской площадки) |  |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2.5. Благоустройство общественной территории сквер возле памятника погибшим воинам в годы ВОВ в п. Победа |  |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Информирование граждан и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства населенных пунктов | Администрации сельских поселений Шегарского района |  | 2018 год | 2022 год | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству |  | Проведение собраний граждан |  | доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ, а также дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территории |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район»

на 2018-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы»

(с учетом требуемого финансирования)

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС¹ | Рз2 Пр3 | ЦСР4 | ВР5 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Шегарского района | Местный бюджет | 902 | 0503 | 1400000000 | 244 | 5,36 | 5,35 | 0 | 0 | 5,00 |
|  |  | Областной бюджет | 902 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 210,48 | 452,61 | 0 | 0 | 259,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 599,56 | 1287,04 | 0 | 0 | 736,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 815,40 | 1745,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Шегарского района | Местный бюджет | 902 | 0503 | 1400000000 | 244 | 5,37 | 5,38 | 10,73 | 10,73 | 5,73 |
|  |  | Областной бюджет | 902 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 2044,33 | 1784,13 | 2473,54 | 2528,21 | 2197,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 5818,74 | 5079,37 | 7040,34 | 7194,52 | 6255,45 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 7868,44 | 6868,88 | 9524,61 | 9733,46 | 8458,48 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 8683,84 | 8613,88 | 9524,61 | 9733,46 | 9458,48 |