УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Шегарского района

от 30.09.2014 № 1107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация Шегарского района на период 2015 – 2017 годы»

с. Мельниково 2014 г.

Муниципальная программа

«Газификация Шегарского района на период 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование долгосрочной муниципальной программы |  | «Газификация Шегарского района на период 2015-2017 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор |  | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Отдел строительства и архитектуры администрации Шегарского района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  | ___________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | Муниципальные образования Шегарского района, Администрация Шегарского района |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения. В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем; - организация строительства газораспределительных сетей. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % 2015 год; 2016 год; 2017 год. 19%; 21%; 23%. Количество домовладений, имеющих доступ к сети газоснабжения, ед. 2015 год; 2016 год; 2017 год. 3453; 3233; 3453. Протяженность муниципальных газопроводов, км 2015 год; 2016 год; 2017 год. 185; 205; 225. |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | -------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам (прогноз): |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2015 год планового периода | 2016 год планового периода |  | 2017 год планового периода |
| Всего: в том числе |  | 114 000,0 | 37 114,35 | 40 457,8 |  | 36 427,8 |
| Средства бюджета муниципального района |  | 8 739,8 | 1 855,7 | 5 062,8 |  | 1821,3 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) |  | 105 260,1 | 35 258,6 | 35 395,0 |  | 34 606,5 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Экономическая эффективность Программы определяется снижением средств населения на оплату коммунальных услуг. Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов). Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе. |  |  |  |  |  |

Введение

- Предмет регулирования и сфера действия  Программы

Муниципальная  программа «Газификация Шегарского района на период 2015-2017 годы» определяет направления и пути решения вопросов, нацеленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации жилищного фонда на территории Шегарского района.

- Основные термины и определения

- газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

- газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

- газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика  использующее его в качестве топлива или сырья.

Раздел I. Содержание проблем газификации

  - Анализ проблем газификации

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести:

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

  - Описание существующего положения

Уровень газификации Томской области природным газом составляет 8,3%, в том числе в сельской местности 3,8 %. В целом по России эти показатели равны соответственно 63,2% и 45,5%.

По состоянию на 01. 01. 2014 года удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Томской области, составляет 18%.

Показатель удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Шегарском районе за период с 2007 по 2013 годы, составляет 10%. Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда последних лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению.

По Шегарскому району удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, составляет 14%, что значительно ниже, чем в других районах области.

Объем поставки природного газа потребителям района в 2014 году составил 12 900 тыс. куб. м.

Общая протяженность газопроводов на территории Шегарского района составляет 120 км, в том числе муниципальной принадлежности – 62,35 км.

Газоснабжение Шегарского района охватывает жителей районного центра с. Мельниково,                   с. Нащеково, мкр. Агрогородок Шегарского сельского поселения, Побединского сельского поселения, и с. Каргала, Баткатского сельского поселения.

Данные

о газифицированном жилищном фонде*

| Населенный пункт | Количество газифицированных домовладений, ед. |
| --- | --- |
| с. Мельниково | 1364 |
| с. Нащеково, мкр.Агрогородок | 129 |
| с. Каргала | 173 |
| п. Победа, мкр. Лебединка | 626 |
| д. Оськино | 650 |
| ИТОГО | 2942 |

* - по данным ведомственной статистики

Прирост потребителей сетевого газа в районе  за период с 2007 по 2014 годы составил 1716 абонентов. Показатели развития системы газоснабжения района по годам выглядят следующим образом:

Динамика развития системы газоснабжения Шегарского района*

| Год | Число потребителей природного (сетевого) газа, абонент |  |  | Прирост числа потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | население | прочие потребители |  |
| 2009 | 426 | 420 | 6 (котельные) | В среднем прирост потребителей ежегодно возрастает на 14% |
| 2010 | 518 | 500 | 18 (АИТ) |  |
| 2011 | 703 | 703 |  |  |
| 2012 | 803 | 803 |  |  |
| 2013 | 240 | 238 | 2 (АИТ) |  |
| 2014 | 1276 | 1276 | 3 котельные |  |

* - по данным ООО «Томскрегионгаз»

Следует отметить, что населённые пункты района находятся в зоне низкой эффективности централизованного теплоснабжения. В этой связи действующая схема теплоснабжения населенных пунктов не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения и темпы развития газификации нельзя считать достаточными для удовлетворения потребности населения в данном виде топлива.

  - Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведет к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

  - Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Шегарского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами: 
         1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требует привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, внедрению альтернативных способов газификации (СПГ)  Программа может корректироваться и уточняться по годам.

  - Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Шегарского района

1.5.1. Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по организации газоснабжения населенных пунктов района в рамках муниципальной  программы  «Газоснабжение Шегарского района на период 2015-2017годы» и является комплексным и системным планом действий  для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Шегарского района в дальнейшем. Решение вопросов газификации района создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Шегарского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Шегарского района.

1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Основанием для разработки долгосрочной муниципальной  программы «Газификация  Шегарского района на период 2015-2017 годы»  (далее – Программа)  являются:

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации",

- Постановление Государственной Думы Томской области от 28 февраля 2008 г. N 1008 «Об энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года»

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский  район» Томской области;

- Постановление Главы Шегарского района от 28.07.2014г.  № 883 «Об  утверждении Порядка   принятия решений о разработке  муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район, их формирования и реализации»

Раздел II. Цели и задачи Программы

2.1. Основные цели Программы

Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда  путем создания условий для  доступа к услуге газоснабжения.

2.2. Основные задачи Программы

В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация разработки проектных и инженерно-технических решений  по развитию  газораспределительных систем;

- организация строительства газораспределительных сетей;

2.3. Достижение целей и задач

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа:  населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

2.4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы 2015 – 2017 годы

2.5. Показатели реализации программы

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом,23 %;

- количество домовладений, имеющих доступ к сети газоснабжения, 3453 ед.

- протяженность муниципальных газопроводов, 128 км

Цели, задачи и показатели их достижений представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

2.6. Программные мероприятия

Перечень мероприятий Программы, прогнозная стоимость их выполнения, сроки исполнения мероприятий, ответственные за выполнение мероприятий и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий представлены в  приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы

3.1. Социально-экономическая значимость Программы

Результатом реализации Программы станет повышение доступности  населения к   услуге  газоснабжения и, как следствие,  удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Общее количество   домовладений в Шегарском сельском поселении, Побединском сельском поселении, Баткатском сельском поселении, Трубочевском сельском поселении, Северном сельском поселении, Анастасьвском сельском поселении составляет – 5100 шт.  Население, имеющее доступ к использованию природного газа, 2942 домовых хозяйств. В  результате  реализации программных мероприятий  количество домовладений, имеющих доступ к услуге газоснабжения природным газом составит 3453 шт. Показатель социальной эффективности Программы определен следующим образом:

Сэ   = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы.

С'кол = 3453 / 5100 = 0,67

Скол - доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время.

Скол = 2942 / 5100 = 0,57

Сэ = (0,67 –   0,57) х (1   –  0,57)  =  0,05

Показатели социальной  эффективности Программы

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время. | 0,57 |
| Доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы. | 0,67 |
| Социальная эффективность | 0,05 |

3.2. Оценка эффективности реализации Программы

Соотношение бюджетных инвестиций направленных на реализацию Программы к внебюджетным средствам  может составить:

С = Би / Ви = 114000/ 8958 = 12700 где

Би – бюджетные инвестиции на реализацию программы, тыс. руб.;

Ви – внебюджетные инвестиции (средства населения) в газификацию жилых помещений, тыс. руб.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий:

-   развитие системы газоснабжения населенных пунктов района и повышение доступности  к   услуге  газоснабжения для 511 домовладений путем строительства 76,5 км газораспределительных сетей;

-  улучшение социально-экономических и бытовых условий жизни населения за счет снижения затрат на жилищно-коммунальные услуги. Число домовых хозяйств в районном центре и близлежащих населенных пунктах, оборудованных сетевым газом (имеющих доступ к сети газоснабжения)  возрастет на 10 %.

- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом,  увеличится на 55,3 %.

Перевод потребителей на природный газ также позволит получить энергетический и экологический эффект. Энергетический или топливный эффект имеет место от использования природного газа на нужды отопления и определяется как разница приведенных затрат на природный газ и иных видов топлива.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).

По мнению президента России Владимира Путина: «Газ, который приходит в дома наших людей, - это надежный доступ и к теплу, и к энергии, а в целом - более высокое качество жизни. Просто принципиально иной уровень комфортности наших городов и сел».

Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение Программы

  - Механизм реализации Программы

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

Разработка  проектных и инженерно-технических решений  по развитию  сетей газоснабжения.

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выработать технические решения  для строительства сетей газоснабжения и обосновать объемы финансирования их строительства. Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения  2227,0  домовладений в Шегарском районе.

Объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений составляет 12,500 тыс. руб. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования «Шегарский район».

Строительство газопроводов

Программой предусмотрено строительство газопроводов в Шегарском районе общей протяженностью 76,5 км. Объем бюджетных инвестиций на строительство газопроводов составляет по предварительным расчетам 114 000 тыс. руб.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы в приложении 1 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня  и иных внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Перечень программных мероприятий муниципальной программы в приложении 2 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

  - Источники финансирования Программных мероприятий

Бюджетными ресурсами являются:

- поступления по другим целевым федеральным и областным программам, направленным на развитие коммунальной инфраструктуры в сельской местности;

Также для получения средств из бюджетов различного уровня необходимо  участие в федеральной и областной адресной инвестиционной программе в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Внебюджетными ресурсами могут быть отнесены средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы. Предполагается, что  общий объем средств населения, направленных на газификацию жилых помещений может составить 8958,00 тыс. руб. из расчета средней стоимости  газификации одного домовладения в размере 50 000 руб.

Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы

Заказчиком Программы выступает МКУ  «Администрация Шегарского района» Исполнителями мероприятий Программы являются: МКУ «Администрация Шегарского района» и специализированные организации на конкурсной основе.

Система управления должна включать:

- отслеживание хода реализации Программы;

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения ее мероприятий.

4.5. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы,  и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие :

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозу, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

Раздел V. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет  отдел строительства и архитектуры администрации Шегарского района

Приложение 1

к  муниципальной  программе

«Газификация Шегарского района

на период 2015-2017 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Газификация Шегарского района на период 2015-2017 годы»

| Задачи, направленные на достижение цели | Количественные /или качественные целевые показатели, характеризующее достижение целей и решение задач | Единица измерений км/ед | Источник информации для расчета | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Весь период реализации Программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (плановый год 1) 2015 год | (плановый год 2) 2016 год | (плановый год 3) 2017 год | Целевое значение показателя при окончании реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | ед. | Ведомственная отчетность | 2942 | 141 | 150 | 220 | 3453 |
| Организация строительства газораспределительных сетей | Протяженность муниципальных газопроводов, км | км | Ведомственная отчетность | 128 | 20 | 25 | 31 | 204 |

*  - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Приложение 2

к  муниципальной  программе

«Газификация Шегарского района

на период 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий

| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений |  | Внебюджетных источников |  |  |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | 1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Администрация Шегарского района» | Экономия средств предусмотренных на осуществление комплекса инженерных изысканий, разработки ПСД минимум на 5% |
|  |  | 2. Разработка проектно-сметной документации на газификацию Шегарского с\п, Анастасьевского с\п, Трубочевского с\п, Баткатского с\п, Северного с\п | 2015-2017 | 12 500,0 | 0 | 0 | 12500,0 | 0 |  | 0 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1797 ед., |
|  |  | Газоснабжение д.Вороновка Шегарского района Томской области(СМР) | 2015-2016 | 37 114,35 | 0 | 35 258,6 | 1855,7 | 0 |  | 0 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 141 ед., 328 квартир,1-го административного здания 2-х котельных |
|  |  | 2.1. Газификация Шегарского с\п, (СМР) | 2016-2017 | 25 000,0 | 0 | 23 750,0 | 1 250,0 | 0 |  | 0 | МКУ «Администрация Шегарского района» |  |
|  |  | 2.2. Газификация Баткатского с\п (СМР). | 2017 | 39 385,65 | 0 | 37 416,37 | 1969,28 |  |  |  | МКУ «Администрация Шегарского района» |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 114 000,0 | 0 | 96 424,97 | 17 574,98 |  |  |  |  |  |

Администрация Шегарского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация Шегарского района на период 2015-2017 годы»

с. Мельниково 2014г.