УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Шегарского  района

от  30.09.2014 № 1108

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ   ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 – 2017 ГОДЫ и на перспективу до 2020 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области

на 2015 -2017 годы и на перспективу до 2020 года "

Характеристика муниципального образования. Экономические и социальные предпосылки разработки Программы.

Общая площадь Шегарского района в настоящее время составляет 5,0 тыс км2. На севере он граничит с Кривошеинским, на востоке - с Томским, на юге - с Кожевниковским, на западе - с Бакчарским районами Томской области. Южная часть территории Шегарского района занята в основном полями, а северо-западная - таежными ландшафтами и моховыми болотами. Общая площадь болот района - 110,3 тыс га.

Шегарский район расположен в 60 км западнее от областного центра г. Томска, имеет важное значение в области не только как крупный производитель сельскохозяйственной продукции, но и важный автотранспортный узел. В районном центре (с. Мельниково) сходятся автотрассы областного подчинения, ведущие на юг - в Новосибирскую область далее на Алтай, на запад - до Бакчара - Парабели - Кедрового, на север - до Колпашево и Каргаска и на восток - до Томска с выходом на Транссибирскую магистраль.

Через территорию района проходят две важные коммуникации (трубопроводы) поставляющие нефть и газ предприятиям Томска и Кузбасса.

Теплоснабжение потребителей района  осуществляется от 42 источников теплоснабжения( вид топлива: 23-уголь, 19-газ), из которых 2 являются ведомственными и 40 находятся в муниципальной собственности. В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается наличием потерь ресурсов как потребляемых самими предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии. Это объясняется износом трубопроводов, наличием некачественной теплоизоляции (минеральная вата) либо ее отсутствием.

На территории района функционируют котельные, которые имеют устаревшее оборудование, отсутствует химводоподготовка на котельных, также отсутствует автоматическое регулирование и средства контроля расхода топлива. Такие объекты не экономичны по использованию и расходованию топлива.

Основным источником обеспечения объектов района электрической энергией является ОАО «Томская распределительная компания»

Водоснабжение потребителей района осуществляется от станции водозабора с. Мельниково, а также от одиночных локальных источников водоснабжения,  расположенных в поселениях района.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе Шегарского района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, в промышленности.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 35% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и      35-40 % воды, что приводит к росту тарифов на коммунальные услуги и как следствие росту «финансовой нагрузки» на жителей и бюджет района.

Программа энергосбережения, должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых решений и мероприятий, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах районного хозяйства при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, промышленности, а также превратить энергосбережение в системный рычаг  функционирования районного  хозяйства.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета и бюджетов сельских поселений, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, объектов ТЭК и ЖКХ объектов находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – потребители), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению Администрацией Шегарского района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Нормативно-правовая база Муниципального образования в области энергосбережения

На сегодняшний день в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном уровне действуют следующие нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг"

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 "Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд"

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Требование к разработке муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, и требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать:

1) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы;

2) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных мероприятий;

3) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования указанных мероприятий.

Муниципальные образования при разработке муниципальных программ должны руководствоваться обязательным перечнем мероприятий, подлежащих включению. В частности в соответствии Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ к таким мероприятиям относятся:

1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

3) мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

4) мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

5) мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

6) мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

7) мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

8) мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации коммунального комплекса)

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесено установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории  Шегарского района.

Основными задачами программы является:

-   оптимизация процессов эффективного использования ресурсов;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Шегарский район»;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической - эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2015 по 2017 год и на перспективу до 2020 года.

Система программных мероприятий

Программа реализуется за счет средств бюджета МО «Шегарский район» и внебюджетных источников. Приложение 1.

Бюджет мероприятий Программы в разрезе источников и направлений финансирования приведен в паспорте Программы.

Разработка нормативно-правовой базы по энергосбережению, сокращение ресурсопотребления организаций, финансируемых из бюджета МО "Шегарский район».

В рамках реализации данного этапа Программы предусматривается разработать и принять следующие нормативно-правовые акты Администрации МО «Шегарский район»:

1) Распоряжение "Об обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности».

2) Распоряжение "О порядке стимулирования энергосбережения в учреждениях, финансируемых из бюджета МО «Шегарский район»".

3)  Постановление "Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению на жилищном фонде". Порядок должен быть разработан в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением районной Думы «О районном бюджете по МО «Шегарский район»,  регулировать порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам либо исполнителям энергосервисных договоров (контрактов) по оплате процентных ставок за пользование банковскими кредитами, полученными для выполнения мероприятий по энергосбережению на жилищном фонде.

Проведение обязательных энергетических обследований объектов бюджетной сферы.

Выполнение этого мероприятия обеспечит исполнение законодательства в области энергосбережения и позволит установить обоснованные лимиты потребления коммунальных ресурсов объектов бюджетной сферы.

По результатам проведения энергоаудита будет составлен перечень энергосберегающих мероприятий по каждому обследованному объекту. Для сокращения сверхнормативного потребления коммунальных ресурсов зданиями в первую очередь будут реализованы малозатратные мероприятия (примеры: восстановление изоляции, частичное утепление фасадов, дооборудование систем энерго- и водопотребления энергосберегающим оборудованием и т.д.), которые, в свою очередь, сократят сверхнормативные потери и снизят расходы бюджета МО «Шегарский район» на оплату коммунальных услуг.

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных зданий, включенных программу с целью проведения энергетических обследований.

Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов на объектах бюджетной сферы.

Данные мероприятия обеспечат исполнение законодательства в области энергосбережения и позволят оценить фактическое потребление коммунальных ресурсов, проводить постоянный мониторинг результатов реализуемых мероприятий в области энергосбережения

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Жилищный  фонд Шегарского  района представляет собой  кирпичные, шлакоблочные, деревянные,  брусовые и сборно-щитовые многоквартирные жилые дома. В результате  длительной эксплуатации строительные конструкции жилых домов, инженерных сетей и оборудования имеют высокий уровень износа.

Техническое состояние  жилищного фонда дополнительно увеличивает тепловые  и электрические потери до 25%.

Перечень мероприятий при реализации данного  включают в себя:

-установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов;

-энергетическая паспортизация многоквартирного дома;

В данном мероприятии Программы, в качестве  стимулирования населения к вовлечению в процесс энергосбережения,  предлагается субсидирование за счет средств бюджета МО «Шегарский район» (в пропорции 50% население, управляющие организации, ТСЖ, а 50% бюджет) на оснащение многоквартирных домов приборов учета коммунальных ресурсов.

Энергетическая паспортизация, как плановое мероприятие, должно охватывать все жилые дома. Работы должны быть выполнены в течение 2015-2017 г.  Периодичность повторной паспортизации определяется утвержденным положением об энергетической паспортизации жилых домов.

Результаты паспортизации должны служить основой для формирования программных мероприятий на следующий программный период. Досрочная паспортизация в виде корректировок в действующем паспорте осуществляется по тем домам, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению или были проведены работы по капитальному ремонту или реконструкции.

Для реконструированного или вновь построенного здания должен быть определен класс энергетической эффективности. Класс энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указывается в заключении органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного, прошедшего капитальный ремонт многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности.

Застройщик обязан разместить на фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указатель класса его энергетической эффективности. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя класса энергетической эффективности многоквартирного дома и при изменении класса энергетической эффективности многоквартирного дома обеспечивать замену этого указателя.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий  включают в себя  проведение энергетических обследований с целью эффективного использования энергетических ресурсов.

Эффективность стратегии энергоресурсосбережения зависит от выбора приоритетов и очередности выполнения мероприятий, предложенных предприятиями коммунального хозяйства. Приоритетными направлениями энергоресурсосбережения являются:

введение систем учета энергоресурсов и проведение аудита энергопотребителей;

введение систем управления для оптимального потребления энергоресурсов;

реконструкция (замена) и модернизация котельных с установкой современного оборудования;

оптимизация режимов работы систем тепло- и водоснабжения путем внедрения автоматического управления, регулируемого привода и замены насосов завышенной установленной мощности.

применение энергосберегающего оборудования и т.д.

Финансирование энергетических обследований проводится за счет собственных средств  предприятий коммунального комплекса.

При реализации данного мероприятия  разрабатывается  План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы, подготавливается проектно-сметная документация.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия программы запланированы на период  с 2015 по 2017 годы и включают в себя работы, согласно  Приложения 2.

Исполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий по данной Программе и ежеквартально представляют отчет в Администрацию Шегарского района по установленной форме.

Ответственность за целевое расходование средств, выделенных на реализацию Программы, несут исполнители Программы.

Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы Администрации МО «Шегарский район по жизнеобеспечению и безопасности.

Целевые показатели программы

Расчет целевых показателей для муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2015 – 2017 годы и на перспективу до 2020 года» выполнен на основании методики утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. Расчет целевых показателей для муниципальных программ производится на основании полученных индикаторов, по следующим группам

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

Группа F – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выражаются в поэтапном снижении объемов потребления энергетических ресурсов, газа и воды.

Основным фактором энергосбережения любой отрасли является наличие потенциала, т.е. возможностью экономить и рационально использовать водные ресурсы, топливо, тепловую и электрическую энергию.

Потенциал энергоресурсосбережения складывается путем устранения сверхнормативных потерь при реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры и  реализации затратных мероприятий (установка приборов учета у поставщика и потребителей услуг, применение современных материалов, улучшение теплоизоляции наружных стен жилых домов современными материалами и т.д.).

Ожидаемый эффект представлен по направлениям Программы:

"Разработка нормативно-правовой базы по энергосбережению": в результате реализации мероприятий Программы будет положено начало формированию нормативно -правовой базы энергосбережения на территории Шегарского района.

" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях":

Сокращение бюджетных затрат по некоторым объектам бюджетной сферы составляет от 5 до 15%. Такой потенциал объясняется тем, что лимиты по некоторым зданиям превышают обоснованный норматив. Установка приборов учета позволит измерять фактическое потребление коммунальных ресурсов. Проведение энергетических обследований позволит выявить потенциал энергосбережения, а также запланировать первоочередные и долгосрочные мероприятия, проведение которых позволят реализовать политику энергоэффективного использования всех ресурсов.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Эффект от реализации мероприятия по субсидированию (в пропорции 50% население, а 50% бюджет Шегарского района) на оснащение многоквартирных домов приборами учета и энергосберегающим оборудованием заключается в следующем:

- вовлечение населения в процесс энергосбережения (поскольку будут задействованы средства населения и средства бюджета Шегарского района в пропорции 50/50);

- стимулирование населения к переходу на приборный учет коммунальных ресурсов;

- сокращение расходов населения на коммунальные услуги и улучшение благосостояния населения;

- сокращение электропотребления мест общего пользования;

- сокращение бюджетных затрат на предоставление субсидий малообеспеченному населению на оплату коммунальных услуг.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры».

Современное жилищно-коммунальное  хозяйство представляет собой  базовую отрасль от успешного функционирования, которой зависят стабильность и жизнеспособность всего хозяйственного комплекса, жизнеобеспечение населения и состояние окружающей среды. Комплексное проведение энергетических обследований объектов позволят запланировать мероприятия направленные на:

- реконструкцию (замену) и модернизацию котельных с установкой современного оборудования;

- строительство и реконструкцию  новых зданий и сооружений  с учетом повышенных требований в части теплоизоляции основных конструкций;

- оптимизацию режимов работы систем тепло- и водоснабжения путем внедрения автоматического управления, регулируемого привода и замены насосов завышенной установленной мощности.

Из конкретных  менее затратных мероприятий следует отметить:

снижение потребления энергии электродвигателями приводов за счет применения систем регулирования;

применение экономичных источников электрического освещения;

применение энергосберегающего оборудования и т.д.

В области ценовой политики для повышения эффективности использования энергоресурсов одними из основных направлений являются:

- прямое регулирование цен (тарифов) на продукцию естественных монополий;

- уменьшение энергосоставляющей в себестоимости продукции для ее повышения конкурентоспособности;

- внедрение тарифов на энергоносители, дифференцированных по зонам суток (пиковая, дневная, ночная), дням недели, сезонам года и объему потребляемой энергии.

Создание условий для вовлечения в реализацию энергосберегающих мероприятий всех групп населения за счет:

- развития нормативно-правовой базы в области повышения энергоэффективности;

- массовой разъяснительной и агитационной работы средств массовой информации и образовательных учреждений, направленной на стимулирование энергосберегающего поведения.

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Шегарский район», их формирования и реализации

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2015 -2017 годы и на перспективу до 2020 года» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района Томской области |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Органы местного самоуправления Муниципального образования «Шегарский район», структурные подразделения администрации муниципального образования, муниципальные организации и учреждения, сторонние организации участвующие в реализации мероприятий |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Планируемый за период реализации муниципальной программы, конечный результат социально-экономического развития Муниципального образования «Шегарский район», посредством реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 -2017 годы и на перспективу до 2020 года |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Всего: в том числе | 125825,303 | 48908,332 | 73633,62 | 3283,351 |
| Средства бюджета муниципального района | 20027,903 | 5871,232 | 10873,32 | 3283,351 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 100314,4 | 41304,1 | 59010,3 | 0 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |
| Бюджет поселений | 5483,0 | 1733 | 3750 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выражаются в поэтапном снижении объемов потребления энергетических ресурсов, газа и воды. Программа энергосбережения, должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых решений и мероприятий, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах районного хозяйства при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, промышленности, а также превратить энергосбережение в системный рычаг функционирования районного хозяйства. |  |  |  |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Шегарского района Томской области  на 2015 -2017 годы  и на перспективу до 2020 года»

(наименование программы)

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Бюджет поселений |  |  |  |
| 1. | Проведение энергоаудита в трех муниципальных зданиях: - МБОУ «Каргалинская ООШ» - МБОУ«Гынгазовская НОШ» - МБУ«Краеведческий музей» | 340,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 140,0 100,0 100,0 | 0 0 0 | 2015 2016 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования, отдел культуры Администрации Шегарского района | Позволит выявить потенциал энергосбережения |
| 2. | Реализация комплексно - энергоэффективного проекта капитальный ремонт МБОУ «Баткатская СОШ» | 30 305,0 | 0 | 27 274,5 | 3 030,5 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования | Поэтапное снижение объемов потребления энергетических ресурсов, газа и воды |
| 3. | Реализация комплексно -энергоэффективного проекта капитальный ремонт МБОУ «Побединская СОШ» | 35 262,0 | 0 | 31 735,8 | 3 526,2 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования | поэтапном снижении объемов потребления энергетических ресурсов, воды |
| 4. | Установка прибора учета тепловой энергии в помещении гаражного бокса администрации Шегарского района | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Позволит измерять фактическое потребление коммунальных ресурсов |
| 5. | Установка прибора учета тепловой энергии в здании «Музея» | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел культуры | Позволит измерять фактическое потребление коммунальных ресурсов |
| 6. | Установка прибора учета тепловой энергии в здании по адресу с. Мельниково, ул. Ленина, 27 (отдел по землеустройству администрации Шегарского района) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Позволит измерять фактическое потребление коммунальных ресурсов |
| 7. | Установка прибора учета тепловой энергии в котельной по адресу с. Мельниково, пер. Почтовый, 4 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», ООО «Успех» | Позволит измерять фактическое потребление коммунальных ресурсов |
| 8. | Проведение испытаний тепловых сетей котельных в с. Мельниково (ул. Титова, 10к, ул. Чапаева, 62к, пер. Почтовый, 7к, ул. Коммунистическая, 26а) на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь | 271,332 | 0 | 0 | 271,332 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», ООО «Успех» | Определит надежность системы отопления |
| 9. | Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования котельных: по ул. Чапаева, 62к, по ул. Титова, 10к, по пер. Почтовому, 7к, по ул. Коммунистической, 26а | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», ООО «Успех» | Определит надежность системы отопления |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельных ООО «Успех» (Титова 10, РУС) | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района» |  |
| 11. | Замена угольного котла НР-18 в ДК с. Баткат с КПД 50 % на угольный котел с КПД 85 % | 350,0 | 0 | 0 | 300,0 | 50,0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района, Администрация Баткатского с/п | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
| 12. | Замена газового котла КВ-2 (КПД 50 %) на газовый котел установленной тепловой мощностью 2 Гкал. с КПД 92% в мкр. ПМК, с. Мельниково | 700,0 | 0 | 0 | 550,0 | 150,0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», ООО «Успех» | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов газового котла |
| 14. | Замена сетевого насоса в котельной ДК Баткат, мощностью 5,5 кВт на К65-50-125, мощностью 3 кВт | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района, Администрация Баткатского с/п | Сократит потребление электроэнергии |
| 15. | Замена сетевого насоса в котельной ДК Каргала, мощностью 7 кВт на ГРУНДФУС, мощностью 2,2 кВт | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 2015 | Администрация Баткатского с/п | Сократит потребление электроэнергии |
| 16. | Замена циркуляционного насоса на котельной ПМК, мощностью 75 кВт на насос UPS 32-57 (Германия) | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 2015 | Администрация Шегарского с/п, ООО «Успех» | Сократит потребление электроэнергии |
| 17. | Замена угольного котла НР-18 в Анастасьевском Д\саде, установленной тепловой мощностью 0,08 Гкал. на угольный котел КВр-0,2 , установленной тепловой мощностью 0,16 Гкал. с КПД 85% | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
| 18. | Замена угольного котла КТФ500 в Бабарыкинской СОШ, установленной тепловой мощностью по 0,1 Гкал. на угольный котел КВр-0,13, установленной тепловой мощностью 0,1 Гкал. с КПД 85% | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
| 19. | Замена двух угольных котлов НР-18 в Вороновской НОШ, установленной тепловой мощностью по 0,08 Гкал. каждый на угольный котел КВр-0,2, установленной тепловой мощностью 0,16 Гкал. с КПД 85% | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
| 20. | Замена угольного котла НР установленной тепловой мощностью 0,08 Гкал. с КПД 85% в Вознесенской СОШ на электрический | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов |
| 21. | Замена двух угольных котлов НР-18 в Маркеловской СОШ, установленной тепловой мощностью по 0,1 Гкал. каждый на угольные котлы КВр-0,13, установленной тепловой мощностью 0,1 Гкал. каждый с КПД 85% | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
| 22. | Капитальный ремонт котла КВ200 в Татьяновской НОШ, установленной тепловой мощностью 0,03 Гкал. | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
| 23. | Замена сетевого насоса К45/30 мощностью 5,5 кВт в котельной Анастасьевского д/сада на насос ГРУНДФУС, мощностью 2,2 кВт | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Сократит потребление электроэнергии |
| 24. | Замена сетевого насоса К45/30 мощностью 7,5 кВт в котельной Вороновской НОШ на насос ГРУНДФУС, мощностью 3 кВт | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Сократит потребление электроэнергии |
| 25. | Замена сетевого насоса К45/30 мощностью 7,5 кВт в Маркеловоской СОШ на насос ГРУНДФУС, мощностью 3 кВт | 18,0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Сократит потребление электроэнергии |
| 26. | Замена сетевого насоса К45/30 мощностью 7,5 кВт в Побединской СОШ на насос ГРУНДФУС, мощностью 3 кВт | 18,0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Сократит потребление электроэнергии |
| 27. | Строительство новой модульной газовой котельной, установленной тепловой мощностью 4.5 Мвт в с. Мельниково по ул. Калинина 44с, напитывающей мкр. пятиэтажных домов. ул. Московскую, ул. Пушкина, д/сад № 1, СОШ № 1 | 43 478,0 | 0 | 41 304,1 | 2 173,9 | 0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Обеспечит подачу населению качественно новое теплоснабжение |
| 28. | Замена окон и оконных проемов, дверей в д/саде с. Баткат на пластиковые (площадь окон 127 м2, дверей 11 м2) | 1315,0 | 0 | 0 | 1315,0 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит лучшее сохранение тепла в здании в зимний период |
| 29. | Замена окон и оконных проемов, дверей в Анастасьевской СОШ на пластиковые (площадь окон 151,5 м2, дверей 7 м2) | 1470,0 | 0 | 0 | 1470,0 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит лучшее сохранение тепла в здании в зимний период |
| 30. | Замена окон и оконных проемов, дверей в Анастасьевском д/саде на пластиковые (площадь окон 103 м2, дверей 2,5 м2) | 970,0 | 0 | 0 | 970,0 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», отдел образования Администрации Шегарского района | Обеспечит лучшее сохранение тепла в здании в зимний период |
| 31. | Замена окон и оконных проемов в ДК с. Федораевка на пластиковые (площадь окон 128,5 м2) | 1160,0 | 0 | 0 | 0 | 1160,0 | 2015 | МКУ «Администрация Шегарского района», Администрация Северного сельского поселения | Обеспечит лучшее сохранение тепла в здании в зимний период |
| 32. | Замена окон и оконных проемов в ДК с. Монастырка на пластиковые (площадь окон 395 м2) | 3550,0 | 0 | 0 | 0 | 3550,0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района», Администрация Северного сельского поселения | Обеспечит лучшее сохранение тепла в здании в зимний период |
| 33. | Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-10-80, мощностью 4 кВт на глубинный насос ГРУНДФУС (производство Китай), мощностью 2,2 кВт (п. Победа – 1, с. Анастасьевка- 1, Баткат-1, Трубочево-1, Бабарыкино-1, Гусево-1, Монастырка-1) | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 2015 | Администрация Побединского,Баткатского, Трубачевского, Анастасьевского сельских поселений | Сократит потребление электроэнергии |
| 34. | Замена окон и оконных проемов, в административном здании Администрации Шегарского района на пластиковые (оставшиеся 7 шт.) | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Обеспечит лучшее сохранение тепла в здании в зимний период |
| 35. | Установка автоматической терморегулирующей арматуры на приборы | 151,62 | 0 | 0 | 151,62 | 0 | 2016 | МКУ «Администрация Шегарского района» |  |
| 36. | Монтаж АИТП | 863,351 | 0 | 0 | 863,351 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района» |  |
|  | ИТОГО | 125825,303 | 0 | 100314,4 | 20027,903 | 5483,0 |  |  |  |

Приложение 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Шегарского района Томской области  на 2015 -2017 годы  и на перспективу до 2020 года»

(наименование программы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя 2013 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Снижение потерь энергетических ресурсов не менее 9 % | Установка приборов учета | Гкал. кВт/ч м3 м3 | Тепловая энергия Электроэнергия Потребление газа Потребление воды | 24140,1 6155280,2 2387340,7 238514,9 | 23415,9 5970621,8 2315720,5 231359,5 | 22691,7 5785963,4 2244100,3 224204,0 | 21967,5 5601304,9 2172480,0 217048,6 |
|  |  | Замена сетевых насосов на более экономичные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена угольных котлов в котельных отдела образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена окон и оконных проемов в зданиях муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Снижение затрат на энергетические ресурсы от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях отдела образования до 15 % | Проведение энергоаудита | Тыс.рублей | Тепловая энергия Электроэнергия | 3514,1 4238,1 | 3338,395 4026,195 | 3162,69 381429 | 2986,985 3602,385 |
|  |  | Реализация комплексно – энергоэффективных проектов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство новой модульной газовой котельной |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Шегарский район», их формирования и реализации

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Шегарского района Томской области  на 2015 -2017 годы  и на перспективу до 2020 года»

(наименование программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |