УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Шегарского района Томской области

от 30.09.2014 № 1109

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог общего пользования           местного значения Шегарского района Томской области

на 2015-2017 годы»

с. Мельниково 2014г.

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Шегарского района Томской области

на 2015-2017 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры администрации Шегарского района |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Муниципальное образование «Шегарский район», администрация Шегарского района |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Содействие экономическому росту Шегарского района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шегарского района; - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области. |  |  |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 годы. |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз) | Расход (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Всего | 2015 г. | 2016г. | 2017г. |
| Всего: в том числе | 179 265,3 | 40 467,0 | 19 673,3 | 119 125,0 |
| Средства бюджета муниципального района | 70 430,3 | 19 727,0 | 19 673,3 | 31 030,0 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 102835,0 | 14 740,0 | 0 | 88 095,0 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 6 000,0 | 6 000,0 | 0 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети населенных пунктов, который позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и снизит количество дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем указанной сферы и прогноза ее развития

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние годы, при повышенном росте автомобилизации, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, проходит медленными темпами и сильно отстает от необходимого уровня.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Шегарского района Томской области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета  на реализацию полномочий района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения района и поселений. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося территории МО «Шегарский район»  по состоянию на 01 января 2014 года составляет 392,72 км.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по типам покрытий:
     - с асфальтобетонным покрытием 	– 122,121 км (31,2%);

- с грунтовым покрытием 			– 270,605 км (68,8 %).
  	 Из-за отсутствия на территории района железных дорог все грузовые и  пассажирские перевозки  производятся  только автомобильным транспортом.

Также  к  проблемам развития дорог в районе относятся следующие факторы:

- низкий темп развития автомобильных дорог (в т.ч. местного значения) за последние годы вследствие чего около 68,8% населённых пунктов Шегарского  района не обеспечены автомобильными дорогами с твёрдым покрытием;

- низкие темпы развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере;

- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

- дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог Шегарского   района;

- растущие затраты на строительные материалы;

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, что может быть решено за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет эффективного управления  расходованием средств финансирования.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Программе  «Социально – экономического развития муниципального образования Шегарского района Томской области».

Цель программы:

-  содействие  экономическому   росту   Шегарского    района,  укрепление единого экономического пространства,  удовлетворение  потребности   населения в перевозках по автомобильным дорогам  общего пользования местного значения на территории  Шегасркого района;                      
  -  обеспечение безопасности  дорожного  движения  на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения Шегасркого района.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих    задач:

- обеспечение сохранности   автомобильных  дорог  общего  пользования   местного значения Шегарского района, приоритетное выполнение на  них  работ  по содержанию  и   ремонту   в   целях   доведения   их транспортно -эксплуатационного      состояния      до нормативных требований.

-  повышение   технического   уровня существующих автомобильных  дорог  общего пользования местного значения Шегарского района.

Целевые показатели оценки хода реализации муниципальной программы и ее эффективности отражены в Приложение 1:

Приложение 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя. | Единица измере-ния | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегасркого района Томской области» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
|  | 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | Км | 1,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | 2. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. | Км | 1,0 | 5,0 | 4,0 |

Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегасркого района позволит за период 2015- 2017 годов соединить сельские населённые пункты дорогами, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 3 года (период с 2015 по 2017 годы). Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной                     программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегасркого района Томской области» на 2015-2017 годы направлена на реализацию мероприятий:

- строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата муниципальной программы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Шегарского района Томской области будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на областном и районном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной  программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет федерального областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 179 265,3 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 102 835,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета –  70 430,3 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 6000,0 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы за счет областного бюджета планируется в рамках государственной программы Томской области «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ   НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет средств районного бюджета, устанавливается решением Думы Шегарского района Томской  области.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области" на 2015-2017 годы приведена в                             Приложении № 2.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться ежегодно с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений по каждому показателю эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по формуле:

SUM Pi

P = ---------, где:

n

P - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Pi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы Pi рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений или имеющих постоянное значение:

Pi = Piф x 100% / Piпл,  где:

Piф - фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Piпл - плановое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

F = Fф / Fпл , где:

F - оценка финансирования муниципальной программы в целом (доли единицы с двумя знаками после запятой);

Fф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства областного бюджета - в соответствии с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Fпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                   ПРОГРАММЫ

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2015-2017гг."

(наименование программы (подпрограммы)

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| 1 | Задача №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Вороновка | 21 777,0 | 6000,0 | 14 740,0 | 1 037,0 | 0 | 2015г. | МКУ Администрация Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования |
|  | Проект организации дорожного движения на территории Шегарского | 1 646,0 | 0 | 0 | 1 646,0 | 0 | 2015г. | МКУ Администрация Шегарского района | Для организации безопасности дорожного движения |
|  | Летнее и Зимнее содержание муниципальных дорог | 10044,0 | 0 | 0 | 10044,0 | 0 | 2015г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Текущий ремонт муниципальных дорог общего пользования | 7 000,0 | 0 | 0 | 7 000,0 | 0 | 2015г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Задача №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Летнее и Зимнее содержание муниципальных дорог | 12474,0 | 0 | 0 | 12474,0 | 0 | 2016г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Текущий ремонт муниципальных дорог общего пользования | 7 199,3 | 0 | 0 | 7 199,3 | 0 | 2016г. | МКУ Администрация Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Задача №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Татьяновка | 97 829,0 | 0 | 88 095,0 | 9 734,0 | 0 | 2017г. | МКУ Администрация Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Летнее и Зимнее содержание муниципальных дорог | 13296,0 | 0 | 0 | 13296,0 | 0 | 2017г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Текущий ремонт муниципальных дорог общего пользования | 8 000,0 | 0 | 0 | 8 000,0 | 0 | 2017г. | МКУ Администрация Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | ИТОГО | 179 265,3 | 6000,0 | 102835,0 | 70 430,0 | 0 | 0 |  |  |