Дума Шегарского района

Томской области

Решение

с. Мельниково

13.03.2012г.                                                                                                            № 107

О реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2011 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2011 год

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «О реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2011 год».

Глава  Шегарского района				                   В.Г. Емельянов

Информация о реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2010-2015годы и на перспективу до 2020 года».

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  выполнены мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в 14-ти муниципальных учреждениях.

Установленные приборы учета тепловой энергии составляют 50%  от необходимых к установке.

В 9-ти учреждениях установлены приборы учета холодного водоснабжения, что составляет 40%  от необходимости.

В 2-х муниципальных учреждениях выполнены мероприятия по энергетическому обследованию (МОУ «Шегарская СОШ №2»,  МБУЗ «Шегарская ЦРБ»).

Общая сумма затрат на энергосбережение в 2011 году составила:

- теплосчетчики  -            1400 тыс. руб.;

- водосчетчики    -             252  тыс. руб.;

- энергоаудит      -             200  тыс. руб.

Итого:                               1852 тыс. руб.

В 2012 г. планируется выполнить мероприятия по энергетическому обследованию 7 муниципальных учреждений (МДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида», МДОУ «Шегарский детский сад №2», МОУ ДОД  «Центр детского творчества», МОУ ДОД «Детская школа искусств», МУК «Шегарский СДК «Заря», МОУ «Шегарская СОШ №1», МДОУ «Побединский детский  сад «Лесная дача») на сумму 560 тыс. руб.

Реестр установки приборов учета

в муниципальных учреждениях  Шегарского района

| № п/п | Наименование учреждения | ПУ ТЭ | ПУ ХВС | ПУ ЭЭ | ПУ ГС | проведен энергоаудит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Шегарская СОШ №1» | + | + | + |  |  |
| 2 | МОУ «Шегарская СОШ №2» | + | + | + |  | + |
| 3 | МДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» | + | + | + |  |  |
| 4 | МДОУ «Шегарский детский сад №2» | + | + | + |  |  |
| 5 | МОУ ДОД « Шегарская ДЮСШ» |  |  | + | + |  |
| 6 | МОУ ДОД « Центр детского творчества» | + | + | + |  |  |
| 7 | МОУ ДОД «Детская школа искусств» | + | + | + |  |  |
| 8 | МОУ «Анастасьевская СОШ» |  |  | + |  |  |
| 9 | МОУ «Баткатская СОШ» | + | + | + |  |  |
| 10 | МОУ « Бабарыкинская СОШ» | + |  |  |  |  |
| 11 | МОУ «Вознесенская НОШ» |  |  | + |  |  |
| 12 | МОУ «Вороновская НОШ» |  |  | + |  |  |
| 13 | МОУ «Гусевская СОШ» | + | + | + |  |  |
| 14 | МОУ «Гынгазовская НОШ» |  |  | + |  |  |
| 15 | МОУ «Каргалинская ООШ |  |  | + | + |  |
| 16 | МОУ «Маркеловская СОШ» |  |  | + |  |  |
| 17 | МОУ «Малобрагинская ООШ» |  |  | + |  |  |
| 18 | МОУ «Монастырская СОШ» |  |  | + |  |  |
| 19 | МОУ «Новоильинская СОШ» |  |  | + |  |  |
| 20 | МОУ «Побединская СОШ» | + |  | + |  |  |
| 21 | МОУ «Татьяновская НОШ» |  |  | + |  |  |
| 22 | МОУ «Трубочевская СОШ» | + |  | + |  |  |
| 23 | МДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» | + | + | + |  |  |
| 24 | МБУЗ «Шегарское ЦРБ» | + | + | + |  | + |
| 25 | МУК «Шегарский СДК «Заря» | + | + | + |  |  |
| 26 | МУК «Краеведческий музей Шегарского района» |  |  | + |  |  |
| 27 | МУК «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  |  | + |  |  |
| 28 | МУК «Побединский СДК» |  |  | + |  |  |
| 29 | Администрация п. Победа |  |  | + |  |  |
| 30 | МУК «Баткатский СКДЦ «Лира» |  |  | + |  |  |
| 31 | Детский сад с. Баткат |  |  | + |  |  |
| 32 | ФАП с. Бабарыкино |  |  | + |  |  |
| 33 | Администрация с. Бабарыкино |  |  | + |  |  |
| 34 | МУК ««Баткатский СКДЦ «Лира» филиал № 1 Каргалинский СДК» |  |  | + | + |  |
| 35 | Д/етский сад с. Вороновка |  |  | + |  |  |
| 36 | Администрация с. Анастасьевка |  |  | + |  |  |
| 37 | МУК «Маркеловский СДК» |  |  | + |  |  |
| 38 | МУК «Монастырский СДК филиал Федораевкский СДК» |  |  | + |  |  |
| 39 | МУК «Монастыркий СДК» |  |  | + |  |  |
| 40 | Администрация с. Монастырка |  |  | + |  |  |
| 41 | МУК «Монастырский СДК филиал Гусевский СДК» |  |  | + |  |  |
| 42 | Администрация с. Гусево |  |  | + |  |  |
| 43 | МУК «Монастырский СДК филиал Новоильинский СДК» |  |  | + |  |  |
| 44 | Администрация с. Трубачево |  |  | + |  |  |
| 45 | МУК «Трубачевский СДК филиал № 1 Малобрагинский СДК» |  |  | + |  |  |
| 46 | ФАП п. Победа |  |  | + |  |  |