Дума Шегарского района

Томской области

Решение

с. Мельниково

11.09.2012г.                                                                                                 № 155

О принятии к сведению информации

«О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2012-2013 гг.»

Рассмотрев и обсудив представленную информацию «О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2012-2013 гг.»,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2012-2013 гг».

Глава  Шегарского района                                                       В.Г. Емельянов

Информация

о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2012-2013 гг.

На территории МО «Шегарский район» расположены следующие объекты жилищно-коммунального хозяйства:

- 32 котельные из них 29 муниципальных;

- 15 автономных источников теплоснабжения из них 14 муниципальных;

- 20,34 км. тепловых сетей в двухтрубном исполнении из них 15,03 км.   муниципальные;

- 41 водозаборная скважина из них 36 муниципальных;

- 37 водонапорных башен из них 34 муниципальные;

- 155,8 км. водопроводных сетей из них 138,3 км. муниципальные;

- 1 муниципальная станция очистки водопроводной воды

- 19,15 км. канализационных сетей из них 18,58 км. муниципальные;

- 2 муниципальных канализационных насосных станции;

- 133 км. газопроводов;

- 49 муниципальных трансформаторных подстанций;

- 135,88 км. муниципальных электрических сетей;

- 5159 жилых домов общей площадью 433,1 тыс. кв. м., из них 21,5 тыс. кв. муниципальные.

В целом объекты ЖКХ и  социальной сферы района подготовлены к отопительному периоду 2012-2013 годов, за исключением выполнения ряда требований  управления Ростехнадзора в части технического обследования зданий котельных и дымовых труб. Проведение такого рода обследований потребуют  финансовых затрат. Решение о выдачи паспортов готовности бюджетным учреждениям без выполнения указанных требований будет приниматься руководством управления Ростехнадзора.

Кроме этого проверка готовности объектов с участием  инспектора управления Ростехнадзора  показала, что большинство бюджетных учреждений не подготовило следующие документы:

- приказы о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию источников теплоснабжения;

- акты гидравлического испытания котельного оборудования и тепловых сетей;

- утвержденные должностные инструкции обслуживающего персонала (машинистов-кочегаров).

В некоторых учреждениях: МБОУ «Маркеловская СОШ», МБОУ «Вороновская НОШ» ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию источников теплоснабжения уволились, новые работники не обучены и не аттестованы. Практически во всех котельных бюджетных учреждений требуется замена или проведение государственной поверки установленных манометров. Указанные замечания необходимо устранить до начала отопительного периода.

Предприятия коммунального комплекса:

ООО УК «Успех» (эксплуатирует муниципальные объекты: 9 котельных и 14 автономных источников теплоснабжения) - котельные подготовлены к отопительному периоду, произведены ремонт котельного оборудования, косметический ремонт, государственная поверка  контрольно-измерительных приборов и автоматики. В котельной микрорайона ПМК-5 за счет средств районного бюджета произведена замена морально устаревших выработавших свой ресурс и не пригодных ремонту систем автоматики котлов на современные, затраты составили 600,0 тыс. руб. Произведен ремонт участков ветхих тепловых сетей протяженностью до 200 метров. Проведено техническое обследование зданий 3-х котельных, предстоит произвести обследование дымовых труб.

ООО «Водоканал» (обслуживает муниципальные объекты: 36 водозаборных скважин, 34 водонапорных башни, 138,3 км. водопроводных сетей)  - произведена очистка всех муниципальных водонапорных башен  и хлорирование водопроводных сетей. Произведена замена ветхих водопроводных сетей в населенных пунктах района: Трубачево, Малобрагино, Новоильинка, Гусево, Федораевка общей протяженностью 1150 метров. Выполнено соединение водопроводной сети райцентра с водопроводной сетью с. Нащеково с использованием ранее проложенного межпоселкового трубопровода водоснабжения с подачей чистой воды жителям Нащеково. На центральном водозаборе с. Мельниково пробурена резервная скважина  за счет районного бюджета для обеспечения бесперебойного водоснабжения, затраты составили 1400,0 тыс. руб.

ООО УК «Худенев» (обслуживает 33 многоквартирных дома на территории Шегарского сельского поселения в населенных пунктах с. Мельниково, Агрогородке д. Нащеково) - проведены работы по замене и ревизии запорной арматуры, замене отдельных участков трубопроводов систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Произведен косметический ремонт в подъездах 6 многоквартирных домов.

Завершены работы по  5-ти многоквартирным домам, включенным в муниципальную адресную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов Шегарского сельского поселения. На четырех многоквартирных домах произведен ремонт крыш с заменой шиферного покрытия на металлический профнастил. В 90-квартирном доме по ул. Чапаева, 21 и одном из домов, где ремонтировалась крыша, выполнен капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения. В целях внедрения энергосберегающих технологий и их апробации в местах общего пользования (подъездах) 90-квартирного дома установлены светильники с датчиками движения, с началом отопительного сезона в этом доме будет запущен в эксплуатацию теплосчетчик.

В многоквартирных домах районного центра и д. Нащеково созданы 24 товарищества собственников жилья для управления домами, но в 22 домах собственники помещений еще не выбрали способ управления. Администрации Шегарского сельского поселения необходимо совместно собственниками помещений многоквартирных домов завершить работу по выполнению требований Жилищного кодекса в части определения способа управления многоквартирными домами и подготовки  к отопительному периоду.

Задолженность предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы:

ООО УК «Успех»:

- задолженность за газ – 4900,0 тыс. руб.;

- задолженность за электроэнергию – 649,0 тыс. руб.