Приложение 6

к решению Думы Шегарского района

от 10.06.2008 № 209

ОТЧЕТ

об исполнении расходов на финансирование перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности за 2007г.

| КБК | Объект | План на 2007г., тыс.руб. | Факт 2007г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0902 5120000 455 310 | Стадион с.Мельниково | 1110,0 | 1110,0 | 100 |
| 0502 5220000 213 310 | Полигон ТБО с.Мельниково | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
| 0902 5220000 213 310 0904 7950000 213 310 | Крытый хоккейный корт Молодежного центра с.Мельниково | 2000 1071,8 | 1665,5 1027,0 | 83,3 95,8 |
|  | Итого: | 5181,8 | 4802,5 | 92,7 |