Администрация  Шегарского района

Томской области

Глава Шегарского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_24_»_____08________2009г.                                                                     № ___925___

с. Мельниково

Об утверждении Муниципальной адресной программы по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений Шегарского района в 2009 году

В целях приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций, обеспечения безопасности осуществления образовательного процесса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Муниципальную адресную программу по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений Шегарского района в 2009 году.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шегарского района                                                                                        О.И.Майков

Исп. А.С.Жаркова

23228

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы

Шегарского района

от «_24__»_____08______2009  №__925___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА        В 2009 ГОДУ

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА            В 2009 ГОДУ

| Наименование программы / статус | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА В 2009 ГОДА |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Шегарского района |
| Основные разработчики программы | Администрация Шегарского района |
| Цели и задачи программы, основные целевые показатели | - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций, обеспечение безопасности осуществления образовательного процесса; - снижение социальной напряженности населения, создание безопасных и благоприятных условий для процесса обучения. |
| Сроки выполнение программы | до 01.12.2009 год |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Всего - 21 млн. рублей По источникам финансирования: Федеральный бюджет - 18.5 млн. рублей Местный бюджет - 2.5 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения программы | Решение проблемы обслуживания здания образовательного учреждения. Ликвидация аварийных ситуаций для создания безопасных и качественных условий содержания и обучения детей. |
| Система организации контроля исполнения программы | Администрация Шегарского района осуществляет руководство реализации программы |

- АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Учреждение МОУ «Монастырская СОШ» размещено в отдельно стоящем здании деревянного исполнения, нежилое. Здание типовое, деревянное, одноэтажное, год введения в эксплуатацию 1963. Общая площадь – 1 286 кв.м. Предельная численность 229 учащихся в одну смену. Износ – 100%. В настоящее время в школе обучаются 74 учащихся. Здание мастерской типовое, деревянное, одноэтажное, год ввода – 1963. Общая площадь 92 кв.м.

На момент обследования МОУ «Монастырская СОШ» от 21.10.2008 г. :

- - фундамент требует капитального ремонта (подливка) до 50%;

- - цоколь требует разборки 100%;

- - стены наружные требуют замены 2-х нижних венцов, внутренние 3-х нижних венцов;

- - полу требуют замены по всему зданию школы 100% с частичной заменой кирпичных столбиков;

- - оконные блоки требуют замены 100%, дверные блоки 30%;

- - требуется замена 8-ми балок перекрытия и настила;

- - требуется замена кровельного покрытия 100% профнастилом;

- - под оконными блоками требуется замена стеновых венцов;

- - выполнить замену тамбуров, крылец

- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Капитальный ремонт – трудоемкий и финансово-затратный процесс. Источником финансирования программы является федеральный и местный бюджеты. При реализации программы возможно достичь следующие положительные результаты:

- приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций, обеспечение безопасности осуществления образовательного процесса;

- снижение социальной напряженности населения, создание безопасных и благоприятных условий для процесса обучения.

На реализацию программы в 2009 году планируется израсходовать 21 млн.руб.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- - Основными целями программы являются:

  - - Приведение школы в соответствии с требованиями строительных и санитарных правил и норм, а также пожарной безопасности;

  - - Укрепление и развитие материально-технической базы системы образования в соответствии с требованиями государственных стандартов

- - Реализация целей программы создает условия для оказания образовательных услуг в соответствии с современными требованиями.

- - Для достижения целей намечается произвести капитальный ремонт школы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, обеспечить образовательный процесс на период его проведения на замещаемых площадях.

- ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: данная программа рассчитана на второе полугодие 2009 года.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

Программа содержит 4 основных направления:

- - проведение общестроительных работ:

- замена электрооборудования;

- электроосвещения;

- отопления;

- вентиляции;

- водопровода;

- канализации;

- установка пожарной сигнализации;

- - строительство гаража;

- - строительство котельной.

- - комплектация учебным и технологическим оборудованием

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Реализация программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии должна обеспечить следующие      конечные результаты:

Экономические эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат;

- исключение аварийных ситуаций;

Социальный эффект:

- снижение социальной напряженности.

-  создание благоприятных  и безопасных условий;

- повышение качества образовательных услуг;

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность

Основные целевые индикаторы (таблица 1):

Таблица 1

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2009 год (план) |
| --- | --- | --- |
| 1. Доля использованной муниципальным образованием субсидии | % | 100 |
| 2. Доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 |
| 3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых отремонтированы от общего количества зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии | % | 83% |
| 4. Размер софинансирования мероприятий программы из средств муниципального бюджета | % | 12% |

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ:

  - - Администрация Шегарского района осуществляет общий контроль исполнения программы;

  - - Организует и проводит конкурсы по отбору поступающих предложений, а также исполнителей и поставщиков в целях обеспечения наиболее выгодного размещения заказов на выполнение работ по каждому программному мероприятию;

  - - Обеспечивает эффективное использование денежных средств, поступивших на реализацию программных мероприятий;

Приложение 1

к Муниципальной адресной программе

по проведению противоаварийных мероприятий

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений

Шегарского района           в 2009 году

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА     В 2009 ГОДУ

| № п/п | Наименование и адрес общеобразовательного учреждения | Год |  | Площадь помещения (м.кв.) |  | Количество ученических мест (по лицензии) | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Сметная стоимость ремонтных работ, тыс.руб |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб/ кв.м общей площади | Предложения по использованию лишней площади после ремонта | Количество ученических мест (после проведения ремонта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в эксплуатацию | проведения последнего капитального ремонта | всего | в том числе полезная |  |  | всего | в том числе по уровню бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | местный бюджет |  |  |  |
|  | МОУ «Монастырская СОШ» ул.Советская, 36, с.Монастырка, Шегарский район, 636156 | 1963 г. | не проводился | 1 286 | 692 (учебн. помещения) | 229 | - ремонт здания школы; - гаража; - котельной | 21 млн. | 18,5 | 2,5 | 0,016 | 1.благоустроенные туалеты; 2. предшкола; 3. актовый зал; 4.цехово-кухонное отделение; 5. раздевалка | 110 |