Приложение

к постановлению администрации Шегарского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_

Приложение к постановлению

администрации Шегарского района

от 29.09.2023 № 831

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы» | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования, муниципальные учреждения Шегарского района, органы местного самоуправления поселений Шегарского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Администрация Шегарского района, Управление образования, муниципальные учреждения Шегарского района, органы местного самоуправления поселений Шегарского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП. | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры в Шегарском районе | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | | Базовое знач. показателя 2023 г. | | Планируемое значение показателя | | | | | | |
| 2024г. | | 2025 г. | | 2026г. | Прогноз. период  2027 г. | Прогноз. период  2028 г. |
| количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства коммунальной инфраструктуры | | 3 | | 6 | | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| количество подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного сезона | | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | 0 | 0 |
| количество (модернизированных) построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов коммунального комплекса | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона.  Задача 2. Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарского района. | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Прогноз. период  2027 | Прогноз. период  2028 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 7055,19762 | | 7055,19762 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет (прогноз) | 7524,34516 | | 7524,34516 | | 1000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  (по согласованию)  (прогноз) | 273903.6834 | | 273903.6834 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего по источникам | 288483,22618 | | 288483,22618 | | 1000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

ПЕРЕСЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплекс процессных мероприятий 1 " Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона " | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | |
| Раздел 1. Теплоснабжение | Увеличение количества отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;  Улучшение качества подготовки объектов к прохождению отопительного сезона | Повышение надежности работы тепловых сетей |
| Раздел 2. Водоснабжение, водоотведение | Увеличение количества отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;  Улучшение качества подготовки объектов к прохождению отопительного сезона | Повышение надежности и качества водоснабжения |
| 2. Комплекс процессных мероприятий 2 " Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарского района." | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | |
| Разработка ПСД | Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса за счет увеличения количества или качества объектов инфраструктуры | Повышение надежности и качества водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
| Модернизация (обновление) |
| Создание (строительство, реконструкция) |

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКАЗАННОЙ СФЕРЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Цель муниципальной программы направлена на развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» в рамках программно-целевого подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры Шегарского района, как привлечённых частных инвестиций, так и средств областного и местных бюджетов, указанной в [стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=154501&dst=101024) социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на период до 2030 года.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

* Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона.
* Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарский район.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУННАЛЬНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕГАРСКИЙ РАЙОН»

В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетные задачи достигаются через развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа её объектов.

Настоящая Муниципальная программа направлена создание благоприятных условий для жизни и работы населения и решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Шегарского района.

В настоящее время общий износ основных фондов коммунального хозяйства в Шегарском районе в целом по району достиг 50%. Износ некоторых сетей коммунальной инфраструктуры превысил 70% и достиг аварийного уровня, что требует значительных капитальных вложений.

В целях изменения ситуации в отрасли необходимо ежегодное применение комплексных мер в решении задач развития и модернизации инфраструктуры, которые в условиях сложившейся экономической ситуации возможны только в рамках программно-целевого подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры Шегарского района как привлечённых частных инвестиций, так и средств областного и местных бюджетов.

По результатам ежегодной реализации мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Шегарского района к безаварийному прохождению отопительного сезона планируется снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Шегарского района.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

# Система электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Шегарского района осуществляется от энергосистемы Томской области.

Крупные системные электрогенерационные источники и электрогенерирующие установки, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, на территории района отсутствуют.

На территории Шегарского района располагаются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию | В т.ч. объекты муниципальной собственности |
| Трансформаторные подстанции | шт. | 52 | 35 |
| Электросети всего: | км | 139,43 | 21,28 |
| в т.ч. ВЛЭП-0,4Кв | км | 103,71 | 21,28 |
| в т.ч. ВЛЭП-6,0Кв | км | 0 | 0 |
| в т.ч. ВЛЭП-10Кв | км | 34,98 | 0 |
| в т.ч. КЛЭП-0,4Кв | км | 0,74 | 0 |
| в т.ч. КЛЭП-6,0Кв | км | 0 | 0 |
| в т.ч. КЛЭП-10Кв | км | 0 | 0 |

Общий износ электросетей превышает 60%, на отдельных участках – 80%.

**Основные проблемы система электроснабжения:**

* износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы;

# Система теплоснабжения

## Источники тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Характеристика объекта | | | | |
| Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт/ Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива |
|
|
|
| **Шегарское сельское поселение** | | | | | |
| Котельная, ул. Титова, 10к | 1996 | 2,1/1,8 | 0,9/0,81 | 3 НР-18 | газ |
| Котельная ПМК, ул. Чапаева, 62к | 1995 | 7,2/6,2 | 6,9/5,96 | 2 КВ-2;  2 КВ-1,6 | газ |
| Котельная РУС, пер Почтовый, 7к | 1998 | 6,4/5,6 | 4,9/4,28 | 4 КВ-1,6 | газ |
| Котельная ул. Коммунистическая 26 | 2012 | 4,0/3,4 | 2,9/2,54 | 2 GP-2000 | газ |
| **Анастасьевское сельское поселение** | | | | | |
| Котельная СДК с. Маркелово | 2000 | 0,28/0,24 | 0,14/0,12 | 2КВ-300 | уголь |
| Котельная школы с. Маркелово | 1995 | 1,4/1,2 | 0,26/0,23 | 2 НР-18 | уголь |
| Котельная детского сада с. Анастасьевка | 1985 | 0,6/0,52 | 0,12/0,1 | НР-18,  КВр-0,23 | уголь |
| Котельная школы с. Вороново | 1987 | 0,8/0,68 | 0,22/0,19 | 2 НР-18 | уголь |
| Котельная ОГАУ ШПИ "Забота" с. Вороново | 1997 | 4,5/3,87 | 2,96/2,55 | Турботерм-2000; Турботерм-2500 | нефть |
| **Баткатское сельское поселение** | | | | | |
| Котельная СДК с. Баткат | 1991 | 0,35/0,3 | 0,13/0,12 | КВр-0,35 | уголь |
| Котельная СДК с. Бабарыкино | 1983 | 0,3/0,26 | 0,05/0,04 | КТФ -300 | уголь |
| Котельная СДК с. Каргала | 2005 | 0,22/0,19 | 0,16/0,14 | КОВ-63,  2 КОВ -80 | газ |
| Котельная школы с. Баткат | 2002 | 0,81/0,7 | 0,22/0,2 | 2 КВр-0,4к | уголь |
| Котельная детского сада с. Баткат | 2003 | 0,4/0,35 | 0,12/0,1 | КВр  "Универсал-РТ" | уголь |
| Котельная школы с. Бабарыкино | 1987 | 0,73/0,63 | 0,12/0,1 | КТФ-500  КВр-0,23К | уголь |
| Котельная школы с. Каргала | 2005 | 0,16/0,14 | 0,13/0,11 | 2 КОВ -80 | газ |
| **Побединское сельское поселение** | | | | | |
| Котельная школы п. Победа | 1998 | 1,29/1,11 | 0,4/0,21 | 3НР-18 | уголь |
| Котельная коррекц. школы п. Победа | 2009 | 1,2/1,04 | 0,48/0,41 | 2КВр-0,6 | уголь |
| Котельная ОГАУ "Лесная дача" п. Победа | 2022 | 5,0/4299 | 5,0/4299 | 3 DUATЕRM  DUOP-2500 | газ |
| **Северное сельское поселение** | | | | | |
| Котельная школы с. Монастырка | 2009 | 0,81/0,7 | 0,13/0,12 | 2 КВр -0,4К | уголь |
| Котельная школы с. Гусево | 1987 | 0,7/0,6 | 0,19/0,16 | НР-18,  КВр-0,4К | уголь |
| **Трубачевское сельское поселение** | | | | | |
| Котельная школы с. Трубачево | 1976 | 0,75/0,64 | 0,13/0,1 | КВр- 0,4,  Кв-0,35 | уголь |
| Котельная школы с. Малобрагино | 1996 | 0,9/0,77 | 0,13/0,12 | 2 НР-18 | уголь |

Кроме того, на территории имеются 15 газовых автономных источников тепла, обеспечивающие тепловой энергией многоквартирные дома (2 - в Баткатском сельском поселении и 13 - в Шегарском сельском поселении). Эксплуатирующая организация – ООО «Управляющая компания «Успех».

**Основные проблемы в теплоснабжении на территории сельских поселений:**

* Недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;
* низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
* низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива
* высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях, за счет обветшания тепловых сетей;
* заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей;
* высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

# Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников. Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет 128,892 км (водоснабжение без доп.очистки -3.235км, водоснабжение в с.Мельниково – 52,167км, водоснабжение по поселениям Шегарского района – 73,49).

## Водозаборные сооружения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Источник водоснабжения  номер, местоположение | Год бурения | Глубина |
| **Анастасьевское сельское поселение** | | | |
| С. Маркелово | ул. Береговая, 58с, скважина №67/86 | 1986 | 106 |
| Юго-восточная окраина села 850м по направлению на северо-запад; скважина №20/74 | 1974 | 81 |
| С. Гынгазово | ул. Центральная, 38С, скважина №71/75 | 1975 | 212 |
| С. Анастасьевка | Северо-западная окраина села 1720м по направлению на северо-запад от школы, скважина № 63/86 | 16.10. 1986 | 155 |
| Д. Татьяновка | ул., Зеленая, 10а, скважина №77/75 | 20.12. 1973 | 68 |
| **Баткатское сельское поселение** | | | |
| С. Баткат | Северо-западная окраина села 1060м по направлению на северо-запад от школы (ул. Кирова), Скважина №1/92 | 15.01. 1992 | 195 |
| Южная окраина села 720 м по направлению на юго-запад от школы (ул. Гагарина), скважина №ТМ-780 | 2007 | 53 |
| Юго-восточная окраина села 320 м по направлению от школы (пер. Кооперативный), скважина №34/83 | 13.08. 1993 | 175 |
| С. Бабарыкино | Юго-восточная окраина села, 640м по направлению на северо-восток от школы, скважина №2/89 | 13.01. 1989 | 212 |
| Д. Батурино | Южная окраина села, скважина №10/74 | 29.03. 1974 | 169 |
| С. Каргала | Северо-восточная окраина села, 210м от школы по направлению на северо-восток (ул. Юбилейная), скважина №71/81 | 1981 | 45 |
| **Побединское сельское поселение** | | | |
| П. Победа | Ул. Придорожная, 54а, скважина №21 | 1991 | 130 |
| Ул. Коммунистическая, 57 стр. 6, скважина 43-91 | 20.07. 1991 | 131 |
| Мкр. Лебединка, 18а, скважина ТМ-346 | 1982 | 128 |
|  | Территория школы (ул. Ленина, 12а), скважина №28-88 | 20.04.1988 | 120 |
| **Северное сельское поселение** | | | |
| С. Монастырка | юго-восточная окраина села, 380 м по направлению на юго-восток, скважина №60-87 | 25.08. 1987 | 198 |
| С. Гусево | Северная окраина села, 550м по направлению от ориентира на запад, скважина №18/72 | 27.09. 1992 | 105 |
| Ул. Чебоксарская, 2С, скважина №64/87 | 06.10. 1987 | 60 |
| Д. Дегтяревка | Северная окраина села 250м по направлению на юг, скважина 6-90 | 15.03. 1990 | 120 |
| С. Жарковка | Северная окраина села, 2,05км на юго-восток, скважина №59/87 | 30.09. 1987 | 100 |
| С. Новоильинка | Ул. Зеленая, 14С, скважина №27/57 | 30.10. 1957 | 36 |
| Ул. Борисова, 3С, скважина №48/84 | 16.01. 1985 | 51 |
| Ул. Рабочая, 29С, скважина №40/85 | 30.07. 1985 | 40 |
| Д. Подоба | Восточная окраина 830м по направлению от ориентира на северо-запад, скважина №46/84 | 31.10. 1984 | 41 |
| С. Федораевка | Ул. Центральная, 7С, скважина №44/80 | 13.08. 1980 | 150 |
| **Трубачевское сельское поселение** | | | |
| С. Трубачево | Ул. Лесная, 4С, скважина №75/87 | 24.10. 1987 | 167 |
| С. Малобрагино | Южная окраина села, скважина №39/86 | 1980 | 80 |
| С. Новоуспенка | Северная окраина села, скважина №16/96 | 14.10. 1996 | 34 |
| **Шегарское сельское поселение** | | | |
| С. Мельниково | Ул. Зеленая, 10с  Скважина № 066 СГС  Скважина №084 БИС-14СГС | 2012  2013 | 134,5  213 |
| Ул. Калинина, 44С, скважина №58/85 | 1985 | 198 |
| Мкр. Агрохимиков, скважина №36/84 | 16.09. 1984 | 195 |
| С. Нащеково | Северная окраина села (ул. Калинина), скважина №69/78 | 1978 | 150 |
| Ул. Агрогородок, скважина №24/88 | 1988 | 210 |

Эксплуатирующая организация: Муниципальное казённое предприятие «Комфорт».

**Основные проблемы системы водоснабжения:**

* Высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей;
* Низкое качество питьевой воды;
* Отсутствие станций водоочистки (водоподготовки);
* Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
* Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельских поселений в целом.

# Система водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется только вс. Мельниково, но она не охватывает все многоквартирные дома. Отвод сточных вод от этих домов осуществляется в выгребные ямы. Вывоз стоков из выгребов производится своевременно. Остальные населенные пункты в районе не канализованы и отвод стоков осуществляется в дворовые туалеты и местные выгребные емкости. Протяженность канализационных сетей составляет 12 км.

Сети водоотведения выполнены самотечными коллекторами из чугуна, диаметр канализационных труб составляет 150 мм, на канализационных сетях расположены смотровые колодцы.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется через канализационный коллектор в водный объект – Обское болото.

**Основные проблемы системы водоотведения:**

* отсутствие канализационных очистных сооружений в с. Мельниково.

# Система утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО)

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Шегарский район» осуществляется специализированной организацией на основании договоров либо домовладельцами самостоятельно.

В населённых пунктах сельских поселений района решены вопросы сбора и транспортировки отходов Площадки для сбора крупногабаритного мусора отсутствуют. Раздельный сбор мусора отсутствует. Не решен вопрос размещения строительных отходов и отходов от разборки зданий и сооружений. Сбор твёрдых коммунальных отходов осуществляется по договору с физическим лицом, либо самостоятельно, собственными силами организаций и учреждений.

В целях организации деятельности по сортировке твердых коммунальных отходов, на территории района выделен земельный участок (кадастровый номер 70:16:0000000:511) для предполагаемого строительства мусоросортировочной станции (МСС с.Мельниково), с планируемой мощностью до 13200 тонн в год. Реализация Программы предусматривает привлечение финансирования за счет средств инвестора. Информация о средствах, планируемых на реализацию данного проекта, представлена в приложении № 2 к Программе.

|  |
| --- |
|  |

**Основные проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО) в Шегарском районе:**

* нехватка специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТБО;
* несоблюдение норм обустройства некоторых мест размещения ТБО;
* неорганизованная система сбора.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителем   
и участниками в соответствии с их полномочиями.

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется отделом ЖКХ и безопасности, который является ответственным исполнителем муниципальной программы, в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов.

Соисполнитель муниципальной программы программы, участники муниципальной программы и участники мероприятий (по согласованию) представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации государственной программы и об использовании финансовых ресурсов в установленном порядке. Ответственный исполнитель представляет отчет о реализации государственной программы в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в установленном порядке.

Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в объеме, утвержденном Законом Томской области об областном и местном бюджетах на соответствующий год.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов.

Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают муниципальные районы, проекты по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности которых отобраны в установленном порядке для их реализации в рамках муниципальной программы на очередной финансовый год.

Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета   
на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, порядок расчета размера субсидий определены [Порядком](#P7638) предоставления и распределения субсидий   
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области   
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности   
в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области согласно приложению к государственной программе.

Условия предоставления и расходования из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона определены Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона согласно приложению к государственной программе.

Внешние риски реализации государственной программы:

* изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
* изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

* природные и техногенные катастрофы.

На выполнение государственной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного государственной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

Внутренние риски реализации государственной программы:

* высокая энергоемкость валового регионального продукта Томской области;
* отсутствие экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов Томской области;
* несвоевременное и не в полном объеме софинансирование из федеральных, местных и внебюджетных источников.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных государственной программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

* регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти;
* заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и строгий контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;
* привлечение внебюджетных ресурсов;
* усиление контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы;
* своевременная корректировка мероприятий государственной программы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры в Шегарском районе, повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Задачи муниципальной программы:

- Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона.

- Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарский район.

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение спланированных мероприятий по подготовке коммунального комплекса Шегарского района к отопительному сезону обеспечит повышение надежности предоставления коммунальных услуг. Привлечение бюджетных средств на модернизацию, капитальный ремонт объектов теплового, водопроводно - канализационного хозяйства позволит снизить уровень аварийности на объектах теплоэнергетического и коммунального хозяйства, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, обеспечит более комфортные условия проживания населения района, создание благоприятных условий для жизни и работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень показателей муниципальной программы предусматривает возможность корректировки в случае изменения приоритетов Шегарского муниципального района и финансовых средств, предусматривающих их финансирование, появления новых экономических обстоятельств.

Достижение целей и задач муниципальной программы планируется оценить по следующим показателям:

- количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства коммунальной инфраструктуры, ед.;

- количество подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного сезона, ед.;

- количество (модернизированных) построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов коммунального комплекса, ед.

Перечень показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в Приложении № 3 к настоящей программе.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы» с распределением по бюджетам представлены в Приложении № 1 – Паспорт муниципальной программы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы уточняется при формировании бюджета Шегарского района на очередной финансовый год и подлежит ежегодному изменению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы в установленном действующим законодательством порядке организуют размещение заказов с заключением муниципальных контрактов и договоров на выполнение конкретных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[Перечень](#Par422) мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы» приведен в приложении N 2к муниципальной программе.

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет -

Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

СРОКИ РАЕЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2024 – 2026 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ И МЕТОДИКЕ ИХ РАСЧЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства коммунальной инфраструктуры | Ед. | ежегодно | за отчетный период | На основании заключенных муниципальных контрактов и актов выполненных работ | На основании сведений, поданных ответственным юридическим лицом | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| 2 | количество подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного сезона | Ед. | ежегодно | за отчетный период | На основании заключенных муниципальных контрактов и актов выполненных работ | На основании сведений, поданных ответственным юридическим лицом | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| 3 | количество (модернизированных) построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов коммунального комплекса | Ед. | ежегодно | за отчетный период | На основании заключенных муниципальных контрактов и актов выполненных работ | На основании сведений, поданных ответственным юридическим лицом | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | | Тип мероприятия (результата) | Наименование объекта | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) | | | Объем ресурсного обеспечения за счет, внебюджетных источников (тыс.руб.) | | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.), значение контрольной точки | |
| всего | в т.ч. федеральные (региональные) средства, поступившие в районный бюджет | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 " Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона "  Раздел 1. Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |
| 1.1.1 | **Капитальный ремонт участков тепловой сети от жилого дома №38А по ул.Кирова до жилого дома №19 по ул.Чапаева в с.Мельниково, Шегарского района, Томской области** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | Акт выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.1.1.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов и актов выполненных работ |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.2 | **Обследование технического состояния зданий и оборудования котельных образовательных учреждений** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | МКУ «Управление образования Администрации Шегарского района » | Акты выполненных работ | 440,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 440,00  0,00  0,00 |
| 1.1.2.1 | Количество обследованных зданий и котельных образовательных учереждений |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 11 |
| 1.1.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.2.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.3 | **Обследование технического состояния металлических дымовых труб котельных, в том числе проведение работ по оценке качества выполнения компенсирующих мероприятий по результатам технического обследования состояния металлических дымовых труб котельных** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | МКУ «Управление образования Администрации Шегарского района » | Акты выполненных работ | 140,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 140,00  0,00  0,00 |
| 1.1.3.1 | Количество обследованных металлических дымовых труб котельных |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.3.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.3.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.3.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.4 | **Капитальный ремонт участка теплотрассы на территории школьной рощи с. Мельниково, ул. Школьная, 5** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | АдминистрацияШегарского сельского поселения | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.1.4.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.4.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.4.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.4.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.5 | **Строительство блочной модульной котельной для Побединской СОШ Шегарского района** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.1.5.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.5.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.5.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.5.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.6 | **Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры, в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 1137,08944  1000,00  0,00 | | 7055,19762  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 8192,28706  1000,00  0,00 |
| 1.1.6.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.6.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 5 |
| 1.1.6.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 3 |
| 1.1.6.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.7 | **Проведение ремонта (капитального ремонта) объектов теплоснабжения коммунальной инфраструктуры Шегарского района** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 2906,52868  1000,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 2906,52868  1000,00  0,00 |
| 1.1.7.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.7.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 6 |
| 1.1.7.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.7.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2 | Раздел 2. Водоснабжение, водоотведение. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | **Капитальный ремонт наружных сетей водопровода в с. Новоильинка протяжённостью 750м** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.2.1.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.2.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.2 | **Выполнение работ по капитальному ремонту наружного водопровода по ул. Молодежной в с. Бабарыкино Шегарского района Томской области** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.2.2.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.2.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.3 | **Ремонт крыши резервуара (РВС-1000), станция водоподготовки с. Мельниково** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.2.3.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.3.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.2.3.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.3.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.4 | **с. Мельниково, водопровод ул. Октябрьская от ул. Коммунистической до ул. Калинина (протяжённость 470 м)** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.2.4.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.4.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.2.4.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.4.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.5 | **Капитальный ремонт наружных сетей водопровода в с. Монастырка (протяжённость 180метров)** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.2.5.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.5.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.2.5.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.5.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.6 | **Выполнение работ по телевизионному обследованию, компрессорной прокачке (методом эйрлифт) и техническое обслуживание водозаборной скважины, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зелёная, 10 С** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.2.6.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.6.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.2.6.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.6.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.7 | **Капитальный ремонт водозаборной скважины на центральном водозаборе села Мельниково, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Зеленая, 10С** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 1480,77704  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 1480,77704  0,00  0,00 |
| 1.2.7.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.7.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.7.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.7.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.8 | **Капитальный ремонт наружных сетей водопровода в п. Победа в**  **мкр. «Лебединка»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.2.8.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.8.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.2.8.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.8.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.9 | **Капитальный ремонт станции водоподготовки на центральном водозаборе села Мельниково, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зеленая, 10С** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 1419,95  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 1419,95  0,00  0,00 |
| 1.2.9.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.9.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.9.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2.9.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий " Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарского района." | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Разработка ПСД на установку блочно-модульной котельной для МКОУ «Побединская СОШ»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 2.1.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 2.2 | **Реконструкция системы водоснабжения вс. Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации).** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 2.2.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 2.2.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 2.3 | **Строительство мусоросортировочной станции с. Мельниково** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 273903,6834  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 2.3.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.3.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.3.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 2.3.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 1 |