АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2025	     № 258

с. Мельниково

О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района от 28.09.2023 № 822 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы» На основании постановления Администрации Шегарского района от 14.10.2024 № 981 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Шегарского района от 28.09.2023 № 822 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы» (в редакции постановлений Администрации Шегарского района № 285 от 28.03.2024, № 1219 от 24.12.2024) следующие изменения:

1.1.	Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление, не позднее двадцати дней с момента его подписания, опубликовать в средствах массой информации и разместить на официальном сайте администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по строительству, жизнеобеспечению и безопасности.

Глава Шегарского района                                                                           А.К.Михкельсон

Исп. Л.А.Матвеева

Приложение к постановлению

администрации Шегарского района

- от _________г. № ____	 	                                                                                                                                                                                                                           приложение к постановлению

администрации Шегарского района

- от _________  г. № ____

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы» (далее - муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Шегарского района по строительству, жизнеобеспечению и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель Главы Шегарского района по строительству, жизнеобеспечению и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Сельские поселения Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Муниципальное образование «Шегарский район», Администрация Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Шегарского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Создание благоприятных условий для жизни и работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - Содействие экономическому росту Шегарского района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шегарского района; - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (на начало программы) | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | Прогнозный период 2027 год |  | Прогнозный период 2028 год |  |
|  | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | - 200 | - 12 | - 12 |  | - 12 |  | - 12 |  | - 12 |  |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | - 78,1 | - 1,451 | - 1,841 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по установке дорожных знаков, реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Прогнозный период 2027 год |  | Прогнозный период 2028 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 47000,00 | 24200,00 |  | 30800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | местный бюджет | 4195,4 | 2295,4 |  | 1900,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по источникам | 51195,4 | 26495,40 |  | 32700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

- 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем указанной сферы и прогноза ее развития

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние годы, при повышенном росте автомобилизации, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, проходит медленными темпами и сильно отстает от необходимого уровня.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Шегарского района Томской области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета на реализацию полномочий района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения района и поселений. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося территории МО «Шегарский район» по состоянию на 01 января 2022 года, составляет 336,0 км.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по типам покрытий:
     - с твердым  покрытием – 247,0 км (73,51 %);

- с грунтовым покрытием– 89 км   (26,49 %).
  	 Из-за отсутствия на территории района железных дорог все грузовые и  пассажирские перевозки  производятся  только автомобильным транспортом.

Также  к  проблемам развития дорог в районе относятся следующие факторы:                          - низкий темп развития автомобильных дорог (в т.ч. местного значения) за последние годы вследствие чего около 26,49 % населённых пунктов Шегарского  района не обеспечены автомобильными дорогами с твёрдым покрытием;

- низкие темпы развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере;

- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

- дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог Шегарского   района;

- растущие затраты на строительные материалы;

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, что может быть решено за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет эффективного управления расходованием средств финансирования.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в стратегии «Социально – экономического развития муниципального образования «Шегарский район» Томской области на период до 2030 года, утвержденными Решением Думы Шегарского района от 15.02.2022 года, и соответствует стратегической цели - обеспечение безопасности населения Шегарского района».

Цель программы:

-  содействие экономическому   росту   Шегарского    района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности   населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Шегарского района;                      
 -  обеспечение безопасности  дорожного  движения  на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения Шегарского района.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих                задач:

- обеспечение сохранности   автомобильных  дорог  общего  пользования   местного значения Шегарского района.

- приоритетное выполнение на  них  работ  по содержанию  и   ремонту   в   целях   доведения их транспортно – эксплуатационного состояния до нормативных требований.

-  повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района.

Целевые показатели оценки хода реализации муниципальной программы и ее эффективности отражены в Приложении

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области» на 2024-2026 годы направлена на реализацию мероприятий:

- реконструкция, капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата муниципальной программы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Шегарского района Томской области будут осуществлены, в случае внесения изменений и (или) принятия на областном и районном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной  программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет федерального областного и местного бюджетов.

Финансирование муниципальной программы за счет областного бюджета планируется, в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет средств районного бюджета, устанавливается решением Думы Шегарского района Томской области.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации - 2024-2026 годы.

7. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы и меры

по управлению рисками

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Администрация Шегарского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками, в соответствии с их полномочиями.

Соисполнителями и участниками муниципальной программы являются Администрации сельских поселений;

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем Главы Шегарского района по строительству, жизнеобеспечению и безопасности, постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы, путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно, путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

Основными факторами риска недостижения запланированных муниципальной программой результатов являются:

1. На федеральном уровне возможно принятие правовых актов о внесении изменений в нормативно правовые акты Российской Федерации по вопросам, связанным с антитеррористической защищенностью объектов с массовым пребыванием людей, противодействию идеологии терроризма и экстремизма и другие нормативно правовые акты, касающиеся данного вопроса.

2. Организационные риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией программы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками:

- составление планов реализации программы;

- ежегодный мониторинг реализации программы;

- закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

3. Финансовые риски связаны с ограниченностью объемов финансирования программы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресурсов, в рамках бюджетного цикла, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств, в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

4. Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников. В качестве меры для управления риском будут осуществляться мероприятия: подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации сотрудников муниципальных организаций, направление их на обучение в образовательные организации, имеющие лицензии на обучение по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, прохождение аттестации по месту работы.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети населенных пунктов, который позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и снизит количество дорожно-транспортных происшествий.

Перечень структурных элементов муниципальной программы

| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателем |
| --- | --- | --- |
| - Комплекс процессных мероприятий: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Заместитель Главы Шегарского района по строительству, жизнеобеспечению и безопасности |  |  |
| Задача: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по установке дорожных знаков, реконструкции, содержанию и ремонту, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района. Увеличение количества установленных дорожных знаков, на основании проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» |
| Задача: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по установке дорожных знаков, реконструкции, содержанию и ремонту, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Контроль технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения |

План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы»

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |  | Тип мероприятия (результата) | Наименование объекта | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) |  |  | Объем ресурсного обеспечения за счет, внебюджетных источников (тыс.руб.) |  | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.), значение контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. федеральные (региональные) средства, поступившие в районный бюджет |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1.: Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района». Задача: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по установке дорожных знаков реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» |  |  |  | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 |  | МКУ Администрация Шегарского района | Распоряжение Администрации Шегарского района | 395,40 278947,37 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 | 395,40 278,94737 |
| 1.1.1.1 | Количество знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 |  | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Распоряжение Администрации Шегарского района | 26 100,0 32 421,05263 0,00 |  | 24 200,0 30 800,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 | 26 100,00 32 421,05263 |
| 1.1.2.1 | Протяженность дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2024: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 495,40 |
|  | Итого 2025: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 700,00 |
|  | Итого 2026: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы.

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | шт. | 2 раза в год | за отчетный период | Расчет показателя: Количество установленных дорожных знаков, на основании проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» . | Подсчет установленных дорожных знаков, на основании проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | Заместитель Главы Шегарского района по строительству, жизнеобеспечению и безопасности |
| 2 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | км | 2 раза в год | за отчетный период | Расчет показателя: Расчет прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | Расчет прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | Заместитель Главы Шегарского района по строительству, жизнеобеспечению и безопасности |